Заключение по акту

проверки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9»

(акт от 03.03.2017 № 08-10-33)

Главным специалистом отдела внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – ОВМФК КЭФ АГО) Петренко А.С. на основании плана контрольных мероприятий ОВМФК на 1 полугодие 2017 года, утвержденного мэром АГО, удостоверения КЭФ АГО от 24.01.2017 № 08-16/33 на проведение контрольного мероприятия, проведена проверка в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» по вопросу: «Расходование средств на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Срок проведения проверки на объекте контроля – 28.02.2017 по 03.03.2017.

В проверяемом периоде директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее по тексту – Учреждение) (право первой подписи) являлась Филатова Елена Викторовна, главным бухгалтером – Алтынникова Наталья Сергеевна.

Юридический адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 19, дом 16.

Телефон: 8(3955) 55-02-43.

По результатам проверки выявлено:

Постановлениями от 18.02.2016 № 310-па и от 21.10.2016 № 2313-па утвержден перечень объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих капитального ремонта в 2016 году, на основании которых в Учреждении были запланированы следующие виды работ:

- ремонт санитарных узлов;

- ремонт напольного покрытия.

Согласно дополнениям: №№ 118/8 от 22.09.2016; 118/10 от 17.10.2016; 118/11 от 02.11.2016 к соглашению от 13.01.2016 № 118 о предоставлении субсидии на иные цели Учреждению, заключенному между Учреждением и учредителем, размер субсидии на капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация) в 3 квартале 2016 года составил 1 318 032,63 руб., в 4 квартале 2016 года 338 191,30 руб.

В проверяемом периоде в рамках субсидии на иные цели по коду 706 116 070 «Капитальный ремонт, в том числе проектно-сметная документация» Учреждением заключены:

1. Контракт № 0409116001 от 08.06.2016 с ООО Строительная компания «Основание» на сумму 696 467,90 руб., на выполнение работ по ремонту санитарных узлов в здании Учреждения в соответствии с Техническим заданием. Объемы и содержание работ определяются техническим заданием, дефектными ведомостями: №№ 41Д, 56/Д, 49/Д и локальными ресурсными сметными расчетами: №№ 41/16, 56/16, 49/16.

Данный контракт составлен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 25.05.2016 (закупка № 0134300095616000176).

2. Контракт № 0409116004 от 15.08.2016 и дополнительное соглашение № 1 от 12.09.2016 к контракту № 0409116004 от 15.08.2016 с ООО «Строй Тех Ком» общая сумма составила 684 114,30 руб., на выполнение работ по ремонту напольного покрытия коридора 2 и 3 этажей в здании Учреждения в соответствии с Техническим заданием. Объемы и содержание работ определяются техническим заданием, дефектной ведомостью 192/Д/Доп.1 и локальными ресурсными сметными расчетами: №№ 192/16, 192\16 Доп. 1.

Данный контракт составлен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 04.08.2016 (закупка № 0134300095616000328).

3. Контракт № 0409116005 от 23.08.2016 с ООО «Профремонт» на сумму     307 957,18 руб., на выполнение работ по ремонту санитарного узла для девочек на 2 этаже здания Учреждения в соответствии с Техническим заданием. Объемы и содержание работ определяются техническим заданием, дефектными ведомостями: №№ 193Д, 191Д, 205Д и локальными ресурсными сметными расчетами: №№ 193/16, 191/16, 205/16.

Данный контракт составлен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 10.08.2016 (закупка № 0134300095616000332).

В ходе проверки законности и эффективности заключения Контракта № 0409116005 от 23.08.2016, заключенного между Учреждением и ООО «Профремонт» (подрядчик), установлено:

- цена контракта определяется локальными ресурсными сметными расчетами и составляет 307 957,18 руб., НДС не облагается.

Согласно счету на оплату от 05.10.2016 № 10, выставленному в адрес Учреждения, подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, и сумма к оплате в размере 305 712,78 руб. в счете указана без НДС.

В справке о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2016 № 1 (ф. № КС-3) стоимость работ в размере 305 712,78 руб. указана без НДС.

При этом, Локальные ресурсные сметные расчеты: №№ 193/16, 191/16, 205/16 составлены на общую сумму 307 957,18 руб., в том числе: НДС в размере 18 %  на сумму 47 691,90 руб. Акты о приемке выполненных работ от 05.10.2016 № 1, 2, 3 составлены на общую сумму 305 712,78 руб., в том числе: НДС в размере 18 %  на сумму 47 344,32 руб., скидка в размере 1,5% - 4 655,54 руб.

Следует отметить, что согласно письма Министерства финансов РФ от 02.07.2012 № 02-11-08/2467, а также применяя ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…», при заключении государственного (муниципального) контракта с победителем процедуры размещения заказа, применяющим УСН, по согласованию с ним заказчик вправе внести изменения в сводный сметный расчет стоимости работ в пределах определенной по результатам торгов твердой цены контракта, указав в предусматриваемой за итогом сводного сметного расчета графе «Сумма налога на добавленную стоимость»: «Без НДС».

Заказчик (Учреждение) данным правом не воспользовался, уточнение сметы в части НДС не произвел.

Таким образом, в нарушение установленного ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств неэффективное использование средств бюджета городского округа составило 42 688,78 руб. (47 344,32-4 655,54).

Начальник отдела внутреннего

муниципального финансового контроля

Комитета по экономике и финансам

администрации АГО                                                                                            М.Г. Кульгавая