Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                       				 № 1480-па

О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 29.05.2017 № 991-па, от 05.10.2017 № 1584-па, от 14.11.2017 № 1795-па, от 18.12.2017 № 1961-па, от 28.12.2017 № 2034-па, от 20.02.2018 № 299-па, от 20.04.2018 № 523-па, от 29.06.2018 № 847-па, от 26.07.2018 № 915-па, от 01.10.2018 № 1096-па, от 12.11.2018 № 1235-па, от 18.12.2018 № 1388-па), следующее изменение:

Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение №1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 28.12.2018 № 1480-па

«Приложение № 3

к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

| № п/п | Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государствен ной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб. | Год начала строитель ства (рекон струкции, кап. ремонта) | Плановый год ввода в эксп луатацию, окончания (рекон струкции, кап.ремонта) | Наличие ПСД (стадия готовнос ти) | Наличие государ ственной эксперти зы (стадия готов ности) | Ед. изм. | Значе ние коли чествен ного показа теля | Источ ники финанси рования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2020 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» |
| 1.1.1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 322,5 | 2017 | 2020 | Смет ный расчет | Не тре буется | Количество квартир | 13 | Бюджет Ангарс кого городско го округа | 1 222,5 | 22,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.1.1.1 | г. Ангарск, квартал 86, дом 5, квартира 54 | 22,5 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  | 22,5 | 22,5 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | г. Ангарск, микрорайон 12, дом 1, квартира 6 | 100,0 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | г. Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 8, дом 3, квартира 3 | 100,0 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | г. Ангарск, квартал 74, дом 1, квартира 16 | 129,0 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1 |  | 129,0 |  | 129,0 |  |  |
| 1.1.1.5 | г. Ангарск, квартал 80, дом 7, квартира 17(комн.3) | 71,0 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1 |  | 71,0 |  | 71,0 |  |  |
| 1.1.1.6 | г. Ангарск, квартал 91, дом 11, квартира 18 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.1.7 | г. Ангарск, квартал 23, дом 9, квартира 11 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.1.8 | г. Ангарск, микрорайон 8, дом 29, квартира 2 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.1.9 | г. Ангарск, микрорайон 6А, дом 41, квартира 57 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.1.10 | г. Ангарск, квартал 88, дом 21, квартира 49 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 1.1.1.12 | г. Ангарск, микрорайон 6, дом 16, квартира 3 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 1.1.1.13 | г. Ангарск, микрорайон 12, дом 8, квартира 80 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 1.1.1.14 | г. Ангарск, квартал 94, дом 4, квартира 48 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 2.1.1 | Строительство двух ниток водопровода от АПР (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет | - | 2017 | 2020 | нет | нет | м | 14 500 | Бюджет Ангарс кого городско го округа | 16 019,5 | 1 140,0 | 5 521,0 | 0 | 9 358,5 |

»

Мэр Ангарского городского округа 									С.А. Петров