Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2018                                                                        		№ 192-па

Об актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать Схему теплоснабжения  Ангарского городского округа.

2. Утвердить График мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Разместить на официальном сайте Ангарского округа объявление о начале актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа.

4. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить сбор сведений, предусмотренных пунктом 10 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).

5. Предложения заинтересованных лиц по вопросам актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа направлять в письменном виде до 01.03.2018 по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, квл 59, д. 4,               пом. 205 (приемная Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа) или на адрес электронной почты: popovichmv@mail.angarsk-adm.ru.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Лысова А.А.

Мэр Ангарского городского округа 						  С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 31.01.2018 № 192-па

# ГРАФИК

# мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения

# Ангарского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление о начале актуализации Схемы теплоснабжения | до 05.02.2018 | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| 2. | Прием предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 01.03.2018 | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| 3. | Опубликование Схемы теплоснабжения после актуализация | до 03.03.2018 | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| 4. | Сбор замечаний и продолжений по актуализированной Схеме теплоснабжения | до 01.04.2018 | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации | до 02.04.2018 | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| 6. | Проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации. | до 13.04.2018 | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| 7. | Утверждение и опубликование Схемы теплоснабжения после актуализации | до 15.04.2018 | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа 						 С.А. Петров