Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017                                                                       			№ 1865-па

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа» на 2018-2020 годы

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ангарского городского округа на 2016-2036 годы, утвержденной решением Думы Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 263-29/01рД, Схемой водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа на период до 2031 года, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.06.2017 № 1176-па, постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.02.2017 № 298-па «Об утверждении технического задания», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа» на 2018-2020 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Лысова А.А.

Мэр Ангарского городского округа 						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 29.11.2017 № 1865-па

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия

Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»

«Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения

Ангарского городского округа» на 2018-2020 годы

(далее – Инвестиционная программа)

# ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а |
| --- | --- |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Администрация Ангарского городского округа, 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квл 63, д.2 |
| Разработчик инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (далее - МУП АГО «Ангарский Водоканал») |
| Контактное лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор МУП АГО «Ангарский Водоканал» Алексеев Александр Лаврентьевич |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Цели: 1) реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ангарского городского округа на 2016-2036 годы»; 2) обеспечение безаварийной и бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения на территории Ангарского городского округа; 3) обеспечение водоотведения с соблюдением требований по степени очистки в соответствии с установленными нормативами; 4) повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП АГО «Ангарский Водоканал». Задачи: 5) реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; 6) повышение технической оснащенности – приобретение и внедрение новой техники; 7) внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности; 8) снижение негативного воздействия производственной деятельности МУП АГО «Ангарский Водоканал» на окружающую среду; 9) достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. |
| Срок реализации инвестиционной программы | Мероприятия программы должны быть реализованы в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года |
| Исполнитель инвестиционной программы | МУП АГО «Ангарский Водоканал» |
| Объем и источники финансирования инвестиционной программы | Общий объем финансовых потребностей составляет: 349 739,293 тыс. руб., из них: 1. Бюджетные средства – 220 772,700 тыс. руб., в том числе: 1) средства областного бюджета Иркутской области – 202 320,000 тыс. руб.; 2) средства бюджета Ангарского городского округа – 18 452,700 тыс. руб. 2. Внебюджетные средства – 128 966,593 тыс. руб., в том числе: 1) тарифные источники в сфере водоснабжения и водоотведения: прибыль на развитие производства – 128 966,593 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы | Достижение значений целевых показателей после реализации мероприятий инвестиционной программы |

ДИНАМИКА ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение за 2016 год | Плановое значение на 2018 год | Плановое значение на 2019 год | Плановое значение на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоснабжения города Ангарска |
| 1. Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,62 75/2073*100 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,22 19/1560*100 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,331 139/420,22 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах питьевого водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,39 3334/16354,600*100 | 20,39* | 20,19 | 20,19 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0,366 5988242/16354600 | 0,366* | 0,366 | 0,366 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м³ | 0,055 895188/16354600 | 0,055* | 0,055 | 0,0545 |
| Централизованная система водоснабжения поселка Мегет |
| 1. Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 0/23*100 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 0/24*100 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2,276 13/5,712 | 2,276 | 2,276 | 2,276 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,03 1,332/129,158*100 | 15,6* | 15,6 | 15,6 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 2,45 316702/129158 | 2,45* | 2,45 | 2,45 |
| Централизованная система водоотведения города Ангарска |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,244 1635/385,25 | 4,244 | 4,202 | 4,202 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м³ | - | - | - | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м³ | 0,1403 3422385/24394806,44 | 0,1403* | 0,1403 | 0,14015 |
| Централизованная система водоотведения села Савватеевка |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 100 13/13*100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 0/52,324 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3,19 15/4,7 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м³ | 2,419 126569/52324 | 2,419* | 2,419 | 2,419 |

*   Примечание к показателям энергетической эффективности:

В производственных программах МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» на 2018 год утверждены значения удельных норм расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах, которые являются долгосрочными параметрами и не подлежат изменению в течение срока реализации утвержденной производственной программы. Утвержденные показатели будут использованы для расчета тарифов в рамки их корректировки на 2018 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения  Ангарского городского округа» на 2018 -2020 годы  разработана на основании технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного постановление администрации Ангарского городского округа от 28.02.2017 № 298-па.

Разработка Инвестиционной программы основывалась на нормах действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актах Ангарского городского округа, в том числе, на следующих основных документах:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ангарского городского округа на 2016-2036 годы, утвержденной решением Думы Ангарского городского округа от 30.12.2016 № 263-29/01рД;

Генеральный план Ангарского городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 23.03.2016г № 159-14/01рД;

схема водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа на период до 2031 года, утвержденная постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.06.2017 № 1176-па.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Цели Инвестиционной программы

Инвестиционная программа предусматривает достижение следующих целей:

реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ангарского городского округа  на 2016-2036 годы»;

обеспечение безаварийной и бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения  на  территории Ангарского городского округа;

обеспечение водоотведения с соблюдением требований по степени очистки в соответствии с установленными нормативами;

повышение  энергетической эффективности  объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения    МУП АГО «Ангарский Водоканал».

Задачи Инвестиционной программы.

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

повышение технической оснащенности – приобретение и внедрение новой техники;

внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности;

снижение негативного воздействия производственной деятельности МУП АГО «Ангарский Водоканал» на окружающую среду;

достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения  г. Ангарск

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, согласно таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия | Размер расходов, с использованием прогнозных индексов цен (без НДС и налога на прибыль), тыс. руб. | Описание и месторасположение объекта | Обоснование финансовых потребностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы очистки воды с внедрением автоматизированных модулей на водоочистных сооружениях города Ангарска: 1) коагулянт – осветлитель; 2) хлор-мониторинг. | Мероприятие направлено на повышение барьерной функции водоочистных сооружений в паводковый период, а также оптимизацию технологических процессов реагентной очистки воды. Реконструкция системы очистки воды с внедрением автоматизированных модулей предполагает автоматический контроль технологического процесса очистки воды, автоматическое измерение концентрации хлора, автоматическое проведение пробных коагуляций проб воды с реагентами. | 6 906,317 | город Ангарск, площадка водоочистных сооружений, квартал 290, строение 25 | Приложение № 1 Технико-коммерческое предложение НВЦ Униток от 09.03.2017г. |
| 2 | Реконструкция системы электроснабжения насосной станции II подъема с установкой современных силовых ячеек РУ-6 кВ | Повышение надежности системы электроснабжения объекта жизнедеятельности. Потребность в реализации мероприятия обусловлена необходимостью замены электрооборудования с существенным моральным износом, а также внедрением энергосберегающего оборудования. Реконструкцией предусмотрена замена физически и морально устаревшего оборудования, снятого с производства на современные с измененной технической характеристикой силовые ячейки распределительного устройства 6 кВ в количестве 20 шт., в соответствии с проектом № П-10059, выполненным ОАО Сибирским проектно-изыскательным институтом «Оргстройпроект». | 32 860,562 | город Ангарск, площадка водоочистных сооружений, квартал 290 | Приложение № 2 Технико-коммерческое предложение ООО «Таврида Электрик Новосибирск» от 03.05.2017г. |
| 3 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических процессов водоподготовки на водоочистных сооружениях города Ангарска | Повышение технологической надежности объекта. Организация системы диспетчеризации предполагает сбор и отображение данных о режиме работы оборудования водоочистных сооружений, его параметрах, состоянии. Внедрение системы диспетчеризации позволит повысить надежность и устойчивость процесса водоподготовки, принять оперативные действия на случай возникновения аварийной ситуации. | 2 499,775 | город Ангарск, площадка водоочистных сооружений, квартал 290, строение 15 | Приложение № 3 Коммерческое предложение ООО «Тракт-Автоматика» от 18.05.2017г. № 148 |
| 4 | Внедрение элементов автоматического управления гидравлических режимов на распределительных сетях водоснабжения с целью исключения избыточных напоров и снижения потерь питьевой воды в мкр Китой. | Поддержание оптимальных напоров в распределительных водопроводных сетях мкр Китой Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Потребность реализации мероприятия обусловлена избыточным давлением воды в мкр Китой Внедрение элементов автоматического управления гидравлических режимов предполагает установку регуляторов давления в количестве 2-х ед., которые позволят снизить избыточное давление до необходимого значения Кроме того, регуляторы давления подавляют гидроудары, сглаживают негативное влияние на трубы, а также увеличивают срок службы трубопроводов и оборудования. | 1 316,739 | город Ангарск, мкр Китой | Приложение № 4 Коммерческое предложение Техмаркет от 02.05.2017г. № ТМ-20536 |
| 5 | Реконструкция ПВНС-212 с использованием комплектной установки повышения давления. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Существующее установленное оборудование на ПВНС-212 имеет сверхнормативный износ, высокое энергопотребление. Кроме того, насосные агрегаты имеют сильную вибрацию и высокий уровень шума, что приводит к жалобам жильцов нижних этажей. Необходимо произвести замену оборудования, на инновационное, отвечающее всем современным требованиям. Реконструкция повысительной насосной станции включает замену насосного агрегата на современную комплектную установку повышения давления, обеспечивающую экономичность, долгий срок службы и бесшумную работу. | 491,698 | город Ангарск, 212 квартал, пристрой к жилому дому № 15 | Приложение № 5 Локальный ресурсный сметный расчет № 17-140 |
| 6 | Выполнение проектной документации магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска | Мероприятие направлено на повышение надежности системы водоснабжения с учетом развития южного массива города. | 10 450,00 | город Ангарск, южная часть города | Приложение № 6 Коммерческое предложение ООО «Проспект 38» от 13.11.2017г. № 107-11 |
|  | Итого: |  | 54 525,091 |  |  |

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения  п. Мегет.

Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанные с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, согласно таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия | Размер расходов на строительство (с учетом НДС), тыс. руб. | Описание и месторасположение объекта | Обоснование финансовых потребностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода питьевого водоснабжения в две нитки Ду-200мм от водоочистных сооружений города Ангарска до поселка Мегет | Отсутствие организованных зон санитарной охраны 1-го пояса (строгого режима) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», не позволяет отнести подземные водозаборы к источникам водоснабжения питьевого назначения пос. Мегет. Кроме того, отсутствуют сооружения по очистке и обеззараживанию воды. Строительство водоводов, начало которых запланировано на 2020г., общей протяженностью 14,5 км от насосной станции 2-подъема водоочистных сооружений города Ангарска, обеспечит население поселка Мегет качественной питьевой водой в соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. | 145 919,500 | водоочистные сооружения города Ангарска, квартал 290 – насосная станция 2 подъема п. Мегет, квартал 1 | Приложение № 7 Расчет бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности АГО на очередной финансовый 2018г. и плановый период 2019 и 2020 гг. |
|  | Итого: |  | 145 919,500 |  |  |

Мероприятия в сфере водоотведения г. Ангарск.

Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанные с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, согласно таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия | Размер расходов, с использованием прогнозных индексов цен (без НДС и налога на прибыль), тыс. руб. | Описание и месторасположение объекта | Обоснование финансовых потребностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство резервного напорного коллектора от КНС 4 | Повышение надежности системы водоотведения. Строительство резервного напорного коллектора снизит экологические риски при возникновении чрезвычайных ситуаций, повысит надежность системы водоотведения города Ангарска. | 925,419 | город Ангарск, мкр Новый-4, стр. 30 | Приложение № 8 Локальный ресурсный сметный расчет № 17-116 |
|  | Итого: |  | 925,419 |  |  |

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий, указаны в  таблице 4

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия | Размер расходов, с использованием прогнозных индексов цен (без НДС и налога на прибыль), тыс. руб. | Описание и месторасположение объекта | Обоснование финансовых потребностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм протяженностью 606 м с применением спирально-навивной технологии | Повышение надежности функционирования системы водоотведения города Ангарска. Мегетский самотечный коллектор, выполненный из железобетона, введен в эксплуатацию в 1972 году. Коллектор осуществляет прием и транспортировку сточных вод от населения и промышленных предприятий поселка Мегет. В настоящее время самотечный коллектор находится в аварийном состоянии, вследствие газовой коррозии. Реконструкция коллектора Ду-700 мм протяженностью 606 м предполагает применение спирально-навивной технологии. Данная технология является инновационной и представляет собой бестраншейную технологию реконструкции трубопровода методом спиральной навивки профиля. Использование бестраншейного метода реконструкции предполагает изменение технического параметра, обеспечивающего увеличение пропускной способности коллектора, кроме того, позволит значительно минимизировать земляные работы, улучшить эксплуатационные характеристики действующего трубопровода. | 25 121,583 | город Ангарск, Технопарк – ул. Декабристов | Приложение № 9 Коммерческое предложение ООО «Лайнер Тек» от 24.07.2017г. № 220/17 |
| 2 | Реконструкция системы электроснабжения КНС «Южная» с установкой силовых ячеек РУ-6 кВ | Повышение надежности функционирования объекта водоотведения. Необходимость реконструкции системы электроснабжения обусловлена следующими фактами: 1) РУ-6кВ смонтировано в 1971 году, и находится в эксплуатации более 45 лет. Масляные выключатели с нормативным сроком службы 20 лет имеют износ 100% и сняты с производства, что усложняет выполнение капитальных и текущих ремонтов; 2) отсутствие в РУ-6кВ релейной защиты на вводных и секционной ячейках не отвечает требованиям надежности электроснабжения КНС. В случае возникновения коротких замыканий на шинах РУ-6кВ, КНС останется без напряжения. Реконструкция системы электроснабжения предполагает замену физически и морально устаревшего оборудования на современные с измененными характеристиками силовые ячейки РУ-6 кВ в количестве 12 ед. | 20 771,729 | город Ангарск, КНС «Южная», пр. К. Маркса | Приложение № 10 Технико-коммерческое предложение ООО «Таврида Электрик Новосибирск» от 03.05.2017г. № 17/276 |
| 3 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических объектов с устройством центрального многофункционального пункта управления с внедрением системы диспетчеризации на объектах системы водоотведения: МКНС-1, МКНС-2 | В результате организации комплексной системы диспетчеризации предполагается повышение надежности и эффективности функционирования объектов. Постоянный оперативный мониторинг параметров работы оборудования, сооружений, механизмов, транспорта, системы электроснабжения, а также технологического процесса с отображением данных о режиме работы, параметрах, состоянии позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации. Диспетчеризация особенно необходима для объектов водоотведения, находящихся в п. Мегет, так как объекты системы территориально удалены и для слаженной и эффективной работы нужна чёткая координация из центрального многофункционального пункта. | 19 759,457 | Ангарский городской округ, город Ангарск, 79 квартал, поселок Мегет, ул. Нагорная, стр. 47; ул. Ленина, стр. 15 | Приложение № 11 Коммерческие предложения ООО «Тракт-Автоматика» от 04.05.2017г., 21.06.2017г. |
| 4 | Реконструкция КНС-47 с использованием комплектной насосной станции | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Здание КНС-47, как и установленное оборудование, введено в эксплуатацию в 1953 г. Необходимость реконструкции КНС-47 обусловлена тем, что насосное оборудование физически изношено и морально устарело, кроме того, строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии. При обследовании несущих стен выявлено две сквозные трещины в кладке от отмостки до плиты перекрытия шириной раскрытия до 5 мм, за которыми в настоящее время ведутся регулярные визуальные наблюдения и инструментальный контроль. Наличие трещин понижает конструктивную надежность здания, и в случае дальнейшего процесса трещинообразования, грозит его обрушением, что недопустимо, поскольку приведет к аварийной остановке КНС. Реконструкция КНС-47 предполагает установку комплектной односекционной станции в погружном исполнении с устройством наземного павильона. | 2 398,559 | город Ангарск, ул. Маяковского, стр. 2 | Приложение № 12 Технико-коммерческие предложения «Эколос-ДВ» от 15.05.2017г. № 35/5-17, Взлет от 03.07.2017г. № 16124-1/ТО |
| 5 | Модернизация испытательной лаборатории контроля качества воды МУП АГО «Ангарский Водоканал» | Модернизация испытательной лаборатории контроля качества воды заключается в приобретении жидкостного хроматографа Люмахром. Жидкостный хроматограф необходим для выполнения показателя - «бенз(а)пирен» в сточных водах абонентов согласно постановлению администрации АГО от 17.05.2016 № 1099-па. В настоящее время этот анализ в ИЛККВ не выполняется. При контроле сточных вод абонентов, силами ИЛККВ показатель необходимо будет выполнять по договору с Ангарским филиалом ЦЛАТИ. | 1 055,189 | город Ангарск, мкр Майск, ул. Гастелло, стр. 2 | Приложение № 13 Счет ООО «Лэмэкс-маркетинг» от 04.05.2017г. № 3261 |
| 6 | Реконструкция трубопровода хозяйственно-бытовой канализации Ду-160 мм протяженностью 975 м | Повышение надежности функционирования системы водоотведения города Ангарска, исключение выхода сточных вод на поверхность. Реконструкция сетей водоотведения предполагает изменение технических параметров трубопроводов в части увеличения диаметра трубопровода, а также замены материала на более современный, что позволит снизить уровень износа сетей, и как следствие аварийность. | 4 409,566 | город Ангарск | Приложение № 14 Локальный ресурсный сметный расчет № 17-127 |
|  | Итого: |  | 73 516,083 |  |  |

Мероприятия в сфере водоотведения с. Савватеевка.

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий, указаны в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия | Размер расходов (с учетом НДС), тыс. руб. | Описание и месторасположение объекта | Обоснование финансовых потребностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационно-очистных сооружений с. Савватеевка | Экологическая эффективность. Существующие канализационные очистные сооружения в свое время проектировались только для очистки от органических и взвешенных веществ. В результате нарушения технологического процесса очистки сточных вод происходят инциденты с попаданием не очищенных стоков в реку Ода. По результатам анализа контроля качества воды реки Ода выявлено, что содержание аммиака, нитритов, железа, суммы органических веществ (по БПК), нефтепродуктов, взвешенных веществ в отдельные периоды наблюдения превышает уровень ПДК водоема рыбохозяйственного значения, как по среднегодовым, так и максимальным значениям. В целях исключения попадания неочищенных сточных вод в реку Ода, ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные бассейны, для обеспечения качества очищенных вод, отвечающего современным требованиям по биогенным элементам необходим комплекс очистных сооружений, обеспечивающий качество очистки стоков в соответствии с требованиями природоохранных органов к сбросу в водоемы рыбохозяйственного значения. Для решения данной проблемы необходимо выполнить реконструкцию действующих канализационных очистных сооружений с установкой полной биологической очистки сточных вод производительностью 250 м³/сутки со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка. | 74 853,200 | Ангарский городской округ, село Савватеевка, ул. Луговая, стр. 5а | Приложение № 7 Расчет бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности АГО на очередной финансовый 2018г. и плановый период 2019 и 2020 гг. |
|  | Итого: |  | 74 853,200 |  |  |

Перечень создаваемых сетей водоотведения, их технические и стоимостные параметры г. Ангарск согласно таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Длина создаваемых участков по срокам реализации, км | Затраты на строительство в ценах расчетного года (без НДС и налога на прибыль), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Строительство резервного напорного коллектора от КНС-4 | 160 | 0,378 |  | 0,378 |  | 925,419 |  | 925,419 |  |

Перечень реконструируемых сетей водоотведения, их технические и стоимостные параметры г. Ангарск согласно таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Протяженность сетей по срокам реализации, м | Определение цены | Затраты на реконструкцию (без НДС и налога на прибыль), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до | после | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | всего | 105,40 % | 104,50 % | 104,70 % | 104,80 % |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм протяженностью 606 м с применением спирально-навивной технологии | 700 | 700 | 606 | 286 | 148 | 172 | В ценах 2017 г. | 23135,593 |  | 10918,765 | 5650,27 | 6566,558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В ценах соответствующего года | 25121,583 |  | 11410,109 | 6182,045 | 7529,429 |
| 2 | Реконструкция трубопровода хозяйственно-бытовой канализации Ду-160мм протяженностью 975 м | 150 | 160 | 975 | 975 |  |  | В ценах 2016 г. | 4003,492 |  | 4003,492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В ценах соответствующего года | 4409,566 |  | 4409,566 |  |  |

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ  НА СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Мероприятия в сфере водоснабжения.

Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанные с подключением новых объектов капитального строительства абонентов по п. Мегет, указаны в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Определение цены | Стоимость мероприятия (с учетом НДС), тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 105,40 % | 104,50 % | 104,70 % | 104,80 % |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Строительство водовода питьевого водоснабжения в две нитки Ду-200 мм от водоочистных сооружений города Ангарска до поселка Мегет, в т.ч.: 1 этап – инженерные изыскания, проектирование, получение заключения государственной экспертизы на инженерные изыскания, ПСД, экологической экспертизы; 2 этап – строительство | Бюджетные средства | В ценах соответствующего года | 145 919,500 |  | 4 321,000 |  | 141 598,500 |
| итого, в т.ч. | В ценах соответствующего года | 145 919,500 |  | 4 321,000 |  | 141 598,500 |
| бюджетные средства |  | 145 919,500 |  | 4 321,000 |  | 141 598,500 |
| собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения по г. Ангарск, согласно таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Определение цены | Стоимость мероприятия (без учета НДС и налога на прибыль), тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 105,40 % | 104,50 % | 104,70 % | 104,80 % |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы очистки воды с внедрением автоматизированных модулей на водоочистных сооружениях г. Ангарска: | Собственные средства Тариф на водоснабжение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 6162,000 |  |  | 3032,000 | 3130,000 |
|  | 1) «коагулянт – осветлитель», |  | В ценах соответствующего года | 6906,317 |  |  | 3317,357 |  |
|  | 2) «хлор–мониторинг»; |  |  |  |  |  |  | 3588,960 |
| 2 | Реконструкция системы электроснабжения насосной станции II подъема с установкой современных силовых ячеек РУ-6 кВ | Собственные средства Тариф на водоснабжение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 29330,000 |  |  | 14665,000 | 14665,000 |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 32860,562 |  |  | 16045,196 | 16815,366 |
| 3 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических процессов водоподготовки на водоочистных сооружениях города Ангарска | Собственные средства Тариф на водоснабжение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 2284,746 |  |  | 2284,746 |  |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 2499,775 |  |  | 2499,775 |  |
| 4 | Внедрение элементов автоматического управления гидравлических режимов на распределительных сетях водоснабжения с целью исключения избыточных напоров и снижения потерь питьевой воды в мкр Китой | Собственные средства Тариф на водоснабжение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 1203,474 |  |  | 1203,474 |  |
|  | регулятор давления РДВ-1Г - 2 ед. |  | В ценах соответствующего года | 1316,739 |  |  | 1316,739 |  |
| 5 | Реконструкция ПВНС-212 с использованием комплектной установки повышения давления | Собственные средства Тариф на водоснабжение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 426,378 |  |  | 426,378 |  |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 491,698 |  |  | 491,698 |  |
| 6 | Выполнение проектной документации магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска, в т.ч. получение заключения государственной экспертизы | Собственные средства Тариф на водоснабжение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 10 000,000 |  | 10 000,000 |  |  |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 10 450,000 |  | 10 450,000 |  |  |
| Итого, в т.ч.: | В ценах соответствующего года | 54 525,091 |  | 10 450,000 | 23 670,765 | 20 404,326 |
| бюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства (прибыль) |  | 54 525,091 |  | 10 450,000 | 23 670,765 | 20 404,326 |

Мероприятия в сфере водоотведения

Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанные с подключением новых объектов капитального строительства абонентов по г. Ангарск, согласно таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Определение цены | Стоимость мероприятия (без учета НДС и налога на прибыль), тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 105,40 % | 104,50 % | 104,70 % | 104,80 % |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Строительство резервного напорного коллектора от КНС 4 | Собственные средства Тариф на водоотведение (прибыль) | В ценах 2016 г. | 802,481 |  |  | 802,481 |  |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 925,419 |  |  | 925,419 |  |

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий по г. Ангарск, согласно таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Определение цены | Стоимость мероприятия (без учета НДС и налога на прибыль), тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 105,40 % | 104,50 % | 104,70 % | 104,80 % |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм протяженностью 606 м с применением спирально-навивной технологии | Собственные средства Тариф на водоотведение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 23135,593 |  | 10918,765 | 5650,27 | 6566,558 |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 25121,583 |  | 11410,109 | 6182,045 | 7529,429 |
| 2 | Реконструкция системы электроснабжения КНС «Южная» с установкой силовых ячеек РУ-6 кВ | Собственные средства Тариф на водоотведение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 18540,000 |  |  | 9270,000 | 9270,000 |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 20771,729 |  |  | 10142,446 | 10629,283 |
| 3 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических объектов с устройством центрального многофункционального пункта управления с внедрением системы диспетчеризации на объектах системы водоотведения: МКНС-1, МКНС-2 | Собственные средства Тариф на водоотведение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 18908,571 |  | 18908,571 |  |  |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 19759,457 |  | 19759,457 |  |  |
| 4 | Реконструкция КНС-47 с использованием комплектной насосной станции | Собственные средства Тариф на водоотведение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 2192,237 |  |  | 2192,237 |  |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 2398,559 |  |  | 2398,559 |  |
| 5 | Модернизация испытательной лаборатории контроля качества воды МУП АГО «Ангарский Водоканал» | Собственные средства Тариф на водоотведение (прибыль) | В ценах 2017 г. | 1009,750 |  | 1009,750 |  |  |
|  | Хроматограф жидкостный Люмахром |  | В ценах соответствующего года | 1055,189 |  | 1055,189 |  |  |
| 6 | Реконструкция трубопровода хозяйственно-бытовой канализации Ду-160мм протяженностью 975 м | Собственные средства Тариф на водоотведение (прибыль) | В ценах 2016 г. | 4003,492 |  | 4003,492 |  |  |
|  |  |  | В ценах соответствующего года | 4409,566 |  | 4409,566 |  |  |
|  | Итого, в т.ч.: |  | В ценах соответствующего года | 73516,083 |  | 36634,321 | 18723,050 | 18158,712 |
|  | бюджетные средства |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства (прибыль) |  |  | 73516,083 |  | 36634,321 | 18723,050 | 18158,712 |

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий по с. Савватеевка, согласно таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Определение цены | Стоимость мероприятия (с учетом НДС), тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 105,40 % | 104,50 % | 104,70 % | 104,80 % |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Савватеевка | Бюджетные средства | В ценах соответствующего года | 74853,200 |  |  |  | 74853,200 |
|  | Итого, в т.ч.: |  | В ценах соответствующего года | 74853,200 |  |  |  | 74853,200 |
|  | бюджетные средства |  |  | 74853,200 |  |  |  | 74853,200 |
|  | собственные средства (прибыль) |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы питьевого водоснабжения и водоотведения согласно таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Источник финансирования | Объем инвестиций с использованием прогнозных индексов цен (собственные средства – без НДС и налога на прибыль, бюджетные средства – с учетом НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего на 2018-2020 гг | в т.ч. водоснабжение | в т.ч. водоотведение | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение | Итого: | водоснабжение | водоотведение | Итого: | водоснабжение | водоотведение | Итого: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства, из них: | 128 966,593 | 54 525,091 | 74 441,502 | 10 450,000 | 36 634,321 | 47 084,321 | 23 670,765 | 19 648,469 | 43 319,234 | 20 404,326 | 18 158,712 | 38 563,038 |
|  | г. Ангарск | 128 966,593 | 54 525,091 | 74 441,502 | 104 50,000 | 36 634,321 | 47 084,321 | 23 670,765 | 19 648,469 | 43 319,234 | 20 404,326 | 18 158,712 | 38 563,038 |
|  | п. Мегет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с. Савватеевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе | 128 966,593 | 54 525,091 | 74 441,502 | 10 450,000 | 36 634,321 | 47 084,321 | 23 670,765 | 19 648,469 | 43 319,234 | 20 404,326 | 18 158,712 | 38 563,038 |
|  | г. Ангарск | 128 966,593 | 54 525,091 | 74 441,502 | 10450,000 | 36 634,321 | 47 084,321 | 23 670,765 | 19 648,469 | 43 319,234 | 20 404,326 | 18 158,712 | 38 563,038 |
|  | п. Мегет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с. Савватеевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Бюджетные средства, в т.ч.: | 220 772,700 | 145 919,500 | 74 853,200 | 4 321,000 | 0,000 | 4 321,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141 598,500 | 74 853,200 | 216 451,700 |
|  | г. Ангарск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | п. Мегет | 145 919,500 | 145 919,500 | 0,000 | 4 321,000 | 0,000 | 4 321,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141 598,500 | 0,000 | 141 598,500 |
|  | с. Савватеевка | 74 853,200 | 0,000 | 74 853,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74853,200 | 74 853,200 |
| 2.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Бюджет Иркутской области | 202 320,000 | 132 240,000 | 70 080,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132 240,000 | 70 080,000 | 202 320,000 |
| 2.3 | Бюджет АГО | 18 452,700 | 13 679,500 | 4 773,2 | 4 321,000 | 0,000 | 4 321,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 358,500 | 4 773,200 | 14 131,700 |
| 3 | Заемные средства и кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 349 739,293 | 200 444,591 | 149 294,702 | 14 771,000 | 36 634,321 | 51 405,321 | 23 670,765 | 19 648,469 | 43 319,234 | 162 002,826 | 93 011,912 | 255 014,738 |
|  | г. Ангарск | 128 966,593 | 54 525,091 | 74 441,502 | 10 450,000 | 36 634,321 | 47 084,321 | 23 670,765 | 19 648,469 | 43 319,234 | 20 404,326 | 18 158,712 | 38 563,038 |
|  | п. Мегет | 145 919,500 | 145 919,500 | 0,000 | 4 321,000 | 0,000 | 4 321,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141 598,500 | 0,000 | 141 598,500 |
|  | с. Савватеевка | 74 853,200 | 0,000 | 74 853,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 853,200 | 74 853,200 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы питьевого водоснабжения согласно таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Стоимость мероприятий с использованием прогнозных индексов цен (собственные средства - без НДС и налога на прибыль, бюджетные средства – с учетом НДС), тыс. руб.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость мероприятий Инвестиционной программы, в т.ч.: | 200 444,591 | 14 771,000 | 23 670,765 | 162 002,826 |
|  | г. Ангарск | 54 525,091 | 10 450,000 | 23 670,765 | 20 404,326 |
|  | п. Мегет | 145 919,500 | 4 321,000 | 0,000 | 141 598,500 |
| 1.1 | за счет прибыли, учтенной в тарифе, всего, в т.ч. | 54 525,091 | 10 450,000 | 23 670,765 | 20 404,326 |
|  | г. Ангарск | 54 525,091 | 10 450,000 | 23 670,765 | 20 404,326 |
|  | п. Мегет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | бюджетные средства, всего, в т.ч. | 145 919,500 | 4 321,000 | 0,000 | 141 598,500 |
|  | г. Ангарск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | п. Мегет | 145 919,500 | 4 321,000 | 0,000 | 141 598,500 |
| 1.2.1 | бюджет АГО | 13 679,500 | 4 321,000 | 0,000 | 9 358,500 |
| 1.2.2 | бюджет Иркутской области | 132 240,000 | 0,000 | 0,000 | 132 240,000 |
| 1.2.3 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 1.3 | прочие источники | - | - | - | - |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения согласно таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Стоимость мероприятий с использованием прогнозных индексов цен (собственные средства – без НДС и налога на прибыль, бюджетные средства – с учетом НДС), тыс. руб.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость мероприятий Инвестиционной программы, в т.ч.: | 149 294,702 | 36 634,321 | 19 648,469 | 93 011,912 |
|  | г. Ангарск | 74 441,502 | 36 634,321 | 19 648,469 | 18 158,712 |
|  | с. Савватеевка | 74 853,200 | 0,000 | 0,000 | 74 853,200 |
| 1.1 | за счет прибыли, учтенной в тарифе, всего, в т.ч. | 74 441,502 | 36634,321 | 19 648,469 | 18 158,712 |
|  | г. Ангарск | 74 441,502 | 36 634,321 | 19 648,469 | 18 158,712 |
|  | с. Савватеевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | бюджетные средства, всего, в т.ч. | 74 853,200 | 0,000 | 0,000 | 74 853,200 |
|  | г. Ангарск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с. Савватеевка | 74 853,200 | 0,000 | 0,000 | 74 853,200 |
| 1.2.1 | бюджет АГО | 4 773,200 | 0,000 | 0,000 | 4 773,200 |
| 1.2.2 | бюджет Иркутской области | 70 080,000 | 0,000 | 0,000 | 70 080,000 |
| 1.2.3 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 1.3 | прочие источники | - | - | - | - |

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мероприятия в сфере водоснабжения согласно таблице 16.

Таблица 16

| № п.п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансовые потребности, тыс. руб. (собственные средства – без НДС и налога на прибыль, бюджетные средства – с учетом НДС) | Срок финансирования мероприятий | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы очистки воды с внедрением автоматизированных модулей на водоочистных сооружениях города Ангарска: | Тариф на водоснабжение | 6906,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) «коагулянт – осветлитель», |  |  |  | 3 317,357 |  |  | 3квартал |  |  |  | 2квартал |  |
|  | 2)«хлор–мониторинг» |  |  |  |  | 3 588,960 |  |  | 3квартал |  |  |  | 2квартал |
| 2 | Строительство водовода питьевого водоснабжения в две нитки Ду-200мм от водоочистных сооружений города Ангарска до поселка Мегет | Бюджетные средства | 145 919,500 | 4 321,000 |  | 141 598,500 | 2квартал |  | 2квартал |  |  |  | 4квартал |
| 3 | Реконструкция системы электроснабжения насосной станции II подъема с установкой современных силовых ячеек РУ-6 кВ | Тариф на водоснабжение | 32 860,562 |  | 16 045,196 | 16 815,366 |  | 2квартал | 2квартал |  |  | 2квартал | 2квартал |
| 4 | Внедрение элементов автоматического управления гидравлических режимов на распределительных сетях водоснабжения с целью исключения избыточных напоров и снижения потерь питьевой воды в мкр Китой | Тариф на водоснабжение | 1316,739 |  | 1316,739 |  |  | 2квартал |  |  |  | 1квартал |  |
| 5 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических процессов водоподготовки на водоочистных сооружениях города Ангарска | Тариф на водоснабжение | 2 499,775 |  | 2 499,775 |  |  | 2квартал |  |  | 4квартал |  |  |
| 6 | Реконструкция ПВНС-212 с использованием комплектной установки повышения давления | Тариф на водоснабжение | 491,698 |  | 491,698 |  |  | 2квартал |  |  | 4квартал |  |  |
| 7 | Выполнение проектной документации магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска | Тариф на водоснабжение | 10 450,000 | 10 450,000 |  |  | 1квартал |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия в сфере водоотведения согласно таблице 17

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро вания | Финансовые потребности, тыс. руб. (собственные средства – без НДС и налога на прибыль, бюджетные средства – с учетом НДС) | Срок финансирования мероприятий | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм протяженностью 606 м с применением спирально-навивной технологии | Тариф на водоотведе ние | 25 121,583 | 11 410,109 | 6 182,045 | 7 529,429 | 4квартал | 4квартал | 4квартал |  | 3квартал | 3квартал | 3квартал |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Савватеевка | Бюджетные средства | 74 853,200 |  |  | 74 853,200 |  |  | 2квартал |  |  |  | 1квартал |
| 3 | Реконструкция системы электроснабжения КНС «Южная» с установкой силовых ячеек РУ-6 кВ | Тариф на водоотведе ние | 20 771,729 |  | 10 142,446 | 10 629,283 |  | 3квартал | 3квартал |  |  | 2квартал | 2квартал |
| 4 | Строительство резервного напорного коллектора от КНС 4 | Тариф на водоотведе ние | 925,419 |  | 925,419 |  |  | 2квартал |  |  |  | 1квартал |  |
| 5 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических объектов с устройством центрального многофункционального пункта управления с внедрением системы диспетчеризации на МКНС-1, МКНС-2 | Тариф на водоотведе ние | 19 759,457 | 19 759,457 |  |  | 3квартал |  |  |  | 2квартал |  |  |
| 6 | Реконструкция КНС-47 с использованием комплектной насосной станции | Тариф на водоотведе ние | 2 398,559 |  | 2 398,559 |  |  | 3квартал |  |  |  | 2квартал |  |
| 7 | Модернизация испытательной лаборатории контроля качества воды МУП АГО «Ангарский Водоканал» | Тариф на водоотведение | 1 055,189 | 1 055,189 |  |  | 3квартал |  |  |  | 1квартал |  |  |
| 8 | Реконструкция трубопровода хозяйственно-бытовой канализации Ду-160мм протяженностью 975 м | Тариф на водоотведение | 4 409,566 | 4 409,566 |  |  | 2квартал |  |  |  | 3квартал |  |  |

ФАКТИЧЕСКИЙ И ПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановый процент износа представлен при реализации мероприятий, источником финансирования которых являются расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия

Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Ангарск согласно таблице 18

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактический износ | Плановый износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1 | Степень износа основных фондов системы водоснабжения | % | 58,64 | 65,75 | 69,50 | 70,30 |
| 2 | Степень износа основных фондов системы водоотведения | % | 69,21 | 73,56 | 77,59 | 74,60 |

Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения п. Мегет согласно таблице 19

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактический износ | Плановый износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1 | Степень износа основных фондов системы водоснабжения | % | 54,91 | 57,11 | 59,32 | 61,25 |

Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения с. Савватеевка согласно таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактический износ | Плановый износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 31.12.2019г | 31.12.2020г |
| 1 | Степень износа основных фондов системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы, согласно таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатель * | Показатель** | Показатель *** | Показатель **** | Показатель ***** | Показатель ****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Ангарск |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  | 3,62 | 1,22 | 0,331 | 20,39 | 0,366 | 0,0550 |
| 1 | Выполнение проектной документации магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска | 10 450,000 | Мероприятие направлено на повышение надежности системы водоснабжения. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 2 | Реконструкция системы очистки воды с внедрением автоматизированных модулей на водоочистных сооружениях города Ангарска: 1) коагулянт – осветлитель; 2) хлор–мониторинг | 6 906,317 | Мероприятие направлено на повышение барьерной функции водоочистных сооружений в паводковый период, а также обеспечение контроля за технологическим процессом очистки воды. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 3 | Реконструкция системы электроснабжения насосной станции II подъема с установкой современных силовых ячеек РУ-6 кВ | 32 860,562 | Мероприятие направлено на повышение надежности электроснабжения объекта. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 4 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических процессов водоподготовки на водоочистных сооружениях города Ангарска | 2 499,775 | Мероприятие направлено на повышение технологической надежности объекта. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 5 | Внедрение элементов автоматического управления гидравлических режимов на распределительных сетях водоснабжения с целью исключения избыточных напоров и снижения потерь питьевой воды в мкр Китой. | 1 316,739 |  |  |  | -0,2 |  |  |
| 6 | Реконструкция ПВНС-212 с использованием комплектной установки повышения давления. | 491,698 |  |  |  |  |  | -0,0005 |
| Плановое значение |  | 3,62 | 1,22 | 0,331 | 20,19 | 0,366 | 0,0545 |
| п. Мегет |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  | 0 | 0 | 2,276 | 1,03 | 2,45 |
| 1 | Строительство водовода питьевого водоснабжения в две нитки Ду-200мм от водоочистных сооружений города Ангарска до поселка Мегет | 145 919,500 | Мероприятие имеет социально значимый характер. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| Плановое значение |  | 0 | 0 | 2,276 | 15,6 | 2,45 |

*Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям.

**Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям.

***. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений.

**** Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения.

*****Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды.

****** Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды.

Расчет эффективности инвестирования средств,  осуществляемый путем сопоставления динамики плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы, согласно таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатель * | Показатель** | Показатель *** | Показатель **** | Показатель ***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Ангарск |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  | - | - | 4,244 | - | 0,1403 |
| 1 | Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм протяженностью 606 м с применением спирально-навивной технологии | 25 121,583 | Мероприятия направлены на повышение надежности системы водоотведения. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 2 | Строительство резервного напорного коллектора от КНС 4 | 925,419 |  |
| 3 | Реконструкция системы электроснабжения КНС «Южная» с установкой силовых ячеек РУ-6 кВ | 20 771,729 | Мероприятие направлено на повышение надежности электроснабжения объекта. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 4 | Организация комплексной системы диспетчеризации технологических объектов с устройством центрального многофункционального пункта управления с внедрением системы диспетчеризации на объектах системы водоотведения: МКНС-1, МКНС-2 | 19 759,457 | Мероприятие направлено на повышение надежности функционирования объектов. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 5 | Реконструкция КНС-47 с использованием комплектной насосной станции | 2 398,559 |  |  |  |  | -0,00015 |
| 6 | Модернизация испытательной лаборатории контроля качества воды МУП АГО «Ангарский Водоканал» | 1055,189 | Мероприятие имеет социально значимый характер. Плановое значение показателя не предусмотрено. |
| 7 | Реконструкция трубопровода хозяйственно-бытовой канализации Ду-160мм протяженностью 975 м | 4 409,566 |  |  | -0,042 |  |  |
| Плановое значение |  | - | - | 4,202 | - | 0,14015 |
| с. Савватеевка |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  | 100 | 0 | 3,19 | 2,419 |
| 1 | Реконструкция канализационно-очистных сооружений | 74 853,200 |  |  |  |  |
| Плановое значение |  | 100 | 0 | 3,19 | 2,419 |

*Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов.

**Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод.

*** Удельное количество аварий и засоров.

**** Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод.

***** Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения согласно таблице 23

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
|  |  |  | Питьевое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная программа |  | 13 062,50 | 45 792,90 |
| 1.1 | Расходы по ИП за счет тарифного источника | тыс. руб. | 10 450,00 | 36 634,32 |
| 1.2 | Налоговые обязательства | тыс. руб. | 2 612,50 | 9 158,58 |
| 2. | Предварительный расчет размера тарифа в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы |  |  |  |
| 2.1 | Всего расходы без прибыли | тыс. руб. | 286 052,34 | 370 188,43 |
| 2.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 49,63 | 62,38 |
| 2.3 | Капитальные расходы по ИП (проект) | тыс. руб. | 10 450,00 | 36 634,32 |
| 2.4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 624,91 | 9 174,17 |
| 2.5 | Итого выручка (НВВ) | тыс. руб. | 299 176,88 | 416 059,30 |
| 2.6 | Объем реализации | тыс. м³ | 11 743,84 | 19 758,22 |
| 2.7 | Размер среднего тарифа, в.т.ч. | руб. м³ | 25,48 | 21,06 |
|  | 1 п/г | руб. м³ | 22,44 | 19,93 |
|  | 2 п/г | руб. м³ | 28,51 | 22,19 |
|  | Рост со 2 п/г |  | 27,0 % | 11,3 % |

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
|  |  |  | Питьевое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная программа |  | 29 588,46 | 24 560,59 |
| 1.1 | Расходы по ИП за счет тарифного источника | тыс. руб. | 23 670,77 | 19 648,47 |
| 1.2 | Налоговые обязательства | тыс. руб. | 5 917,69 | 4 912,12 |
| 2. | Предварительный расчет размера в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы |  |  |  |
| 2.1 | Всего расходы без прибыли | тыс. руб. | 312 178,18 | 493 858,56 |
| 2.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 55,83 | 70,16 |
| 2.3 | Капитальные расходы по ИП (проект) | тыс. руб. | 23 670,77 | 19 648,47 |
| 2.4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5 931,65 | 4 929,66 |
| 2.5 | Итого выручка (НВВ) | тыс. руб. | 341 836,42 | 518 506,85 |
| 2.6 | Объем реализации | тыс. м³ | 11 743,84 | 19 758,22 |
| 2.7 | Размер среднего тарифа, в т.ч. | руб. м³ | 29,11 | 26,24 |
|  | 1 п/г | руб. м³ | 28,51 | 22,19 |
|  | 2 п/г | руб. м³ | 29,71 | 30,30 |
|  | Рост со 2 п/г |  | 4,2 % | 36,6 % |
| 3. | Итого выручка (НВВ) со сглаживанием | тыс. руб. | 340 336,42 | 483 506,85 |
|  | Объем реализации | тыс. руб. | 11 743,84 | 19 758,22 |
|  | Размер среднего тарифа, в т.ч. | руб. м³ | 28,98 | 24,47 |
|  | 1 п/г | руб. м³ | 28,51 | 22,19 |
|  | 2 п/г | руб. м³ | 29,45 | 26,76 |
|  | Рост со 2 п/г |  | 3,3 % | 20,6 % |
|  | Сглаживание | тыс. руб. | -1 500,00 | -35 000,00 |

Таблица 25

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
|  |  |  | Питьевое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная программа |  | 25 505,41 | 22 698,39 |
| 1.1 | Расходы по ИП за счет тарифного источника | тыс. руб. | 20 404,33 | 18 158,71 |
| 1.2 | Налоговые обязательства | тыс. руб. | 5 101,08 | 4 539,68 |
| 2. | Предварительный расчет размера в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы |  |  |  |
| 2.1 | Всего расходы без прибыли | тыс. руб. | 324 665,31 | 513 612,90 |
| 2.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 58,06 | 72,97 |
| 2.3 | Капитальные расходы по ИП (проект) | тыс. руб. | 20 404,33 | 18 158,71 |
| 2.4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5 115,60 | 4 557,92 |
| 2.5 | Итого выручка (НВВ) | тыс. руб. | 350 243,29 | 536 402,51 |
| 2.6 | Объем реализации | тыс. м³ | 11 743,84 | 19 758,22 |
| 2.7 | Размер среднего тарифа, в т.ч. | руб. м³ | 29,82 | 27,15 |
|  | 1 п/г | руб. м³ | 29,71 | 30,30 |
|  | 2 п/г | руб. м³ | 29,94 | 24,00 |
|  | Рост со 2 п/г |  | 0,8 % | -20,8 % |
| 3. | Итого выручка (НВВ) со сглаживанием | тыс. руб. | 351 743,29 | 571 402,51 |
|  | Объем реализации | тыс. м³ | 11 743,84 | 19 758,22 |
|  | Размер среднего тарифа, в.т.ч. | руб. м³ | 29,95 | 28,92 |
|  | 1 п/г | руб. м³ | 29,45 | 26,76 |
|  | 2 п/г | руб. м³ | 30,45 | 31,08 |
|  | Рост со 2 п/г |  | 3,4 % | 16,2 % |
|  | Сглаживание | тыс. руб. | 1 500,00 | 35 000,00 |

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                   С.А. Петров