Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского муниципального образования РАСПОРЯЖЕНИЕ от____03.12.2012___ №____207-ра___

⌐	¬

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, 75 метров в юго-западном направлении от дома №7 «под ключ»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержденным постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 18.07.2011 № 1305-па, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования:

1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, 75 метров в юго-западном направлении от дома №7 «под ключ».

# 2.	Утвердить Проект на реализацию долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, 75 метров в юго-западном направлении от дома №7 «под ключ» (Приложение № 1 к настоящему распоряжению).

# 3. Распоряжение администрации Ангарского муниципального образования от 14.09.2012 № 102-ра «О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, 75 метров в юго-западном направлении от дома №7» отменить.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские ведомости».

# 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ангарского муниципального образования Субботину Л.В.

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Ангарского муниципального образования

от 03.12.2012 № 207-ра

# ПРОЕКТ

# на реализацию долгосрочного муниципального контракта

# на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства
 «Дошкольное образовательное учреждение», расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, 75 метров 
в юго-западном направлении от дома №7 «под ключ»

| Заказчик проектных работ: | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» |
| --- | --- |
| Расположение участка: | Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, 75 м в юго-западном направлении от дома №7. |
| Планируемые результаты выполнения работ: | Строительство объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение» |
| Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размещения муниципального заказа | Июнь 2014 |
| Предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | 2013 год – 141 000 000,00 рублей 2014 год – 150 004 366,94 рублей |
| Описание состава работ | Строительно-монтажные работы по объекту капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, 75 метров в юго-западном направлении от дома №7 «под ключ» |
|  | 1. Разработка рабочей документации, включающей следующие разделы: а) генеральный план и транспорт (ГП); б) архитектурные решения (АР); в) конструкции строительные (КС); г) технологические решения (ТХ); д) водопровод и канализация (ВК); е) отопление и вентиляция (ОВ); ж) электрооборудование и освещение (ЭО); з) кондиционирование; и) связь и сигнализация; к) сметная документация; л) ведомость объемов работ и материалов. |
|  | 2. Выполнение строительно-монтажных работ: а) общестроительные работы; б) наружные сети водопровода и канализация; в) работы по устройству системы отопления, вентиляции; г) работы по монтажу наружных тепловых сетей; д) внутреннее электроснабжение; е) устройство пожарной сигнализации; ж) устройство наружных и внутренних сетей связи; з) работы по благоустройству прилегающей территории. |

Глава администрации

Ангарского муниципального образования						А.А. Медко