Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2017		                                                                        № 217-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на   2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па, следующие изменения:

  - Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 640 209,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 187 241,5 тыс. рублей; 2018 год – 245 480,0 тыс. рублей; 2019 год – 207 487,5 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Ангарского городского округа 640 209,0 тыс. рублей. В том числе по подпрограммам: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы – 277 128,4 тыс. рублей. «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы – 325 051,0 тыс. рублей. «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы – 38 029,6 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

Пункт 5.2 раздела 5 Программы «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«5.2.	Общий объем финансирования Программы составляет 640 209,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 187 241,5 тыс. рублей;

2018 год – 245 480,0 тыс. рублей;

2019 год – 207 487,5 тыс. рублей.

5.2.1.	В том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 640 209,0 тыс. рублей.

5.2.2.	В том числе по подпрограммам:

- подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы – 277 128,4 тыс. рублей;

- подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы –       325 051,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы – 38 029,6 тыс. руб.».

  - Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 Программы «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 277 128,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 58 254,4 тыс. рублей; 2018 год – 130 961,9 тыс. рублей; 2019 год – 87 912,1 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Ангарского городского округа 277 128,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 58 254,4 тыс. рублей; 2018 год – 130 961,9 тыс. рублей; 2019 год – 87 912,1 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

  - Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 Программы «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа и составляет 38 029,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 18 006,1 тыс. рублей; 2018 год – 7 537,0 тыс. рублей; 2019 год – 12 486,5 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

  - Приложение № 1 к Программе «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

  - Приложение № 2 к Программе «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

  - Таблицу 2 приложения № 3 к Программе «Сведения об основных мероприятиях (о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках)» изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Лысова А.А.

Мэр Ангарского городского округа 						С.А. Петров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 16.02.2017 № 217-па

«Приложение № 1

к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей | Ед. изм. | Целевой показатель 2016 года (оценка) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Планируемое значение целевого показателя по годам | Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы |
|  | Цель Программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, на уровне 23,43 % до конца 2019 года. Уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального ремонта, с 0,073 кв. км в 2016 году до 0,050 кв. км в 2019 году. Увеличение протяженности автомобильных дорог Ангарского городского округа с асфальтобетонным покрытием с 327,9 км в 2016 году до 333,46 км в 2019 году. Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, с 93,46 км в 2016 году до 95,68 км в 2019 году. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения, со 130 ед. в 2016 году до 125 ед. в 2019 году. |
|  | Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 |  |
|  | Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта | кв. км | 0,073 | 0,050 | 0,073 | 0,065 | 0,050 |  |
|  | Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с асфальтобетонным покрытием | км | 327,9 | 333,46 | 332,06 | 333,04 | 333,46 |  |
|  | Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 93,46 | 95,68 | 94,96 | 95,68 | 95,68 |  |
|  | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 130 | 125 | 129 | 127 | 125 |  |
| I. | Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангарского городского округа |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017–2019 годы |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично-дорожной сети Ангарского городского округа | Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию за 2017-2019 годы составит 0,017 кв. км. Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города за 2017-2019 годы составит 9 390 кв.м. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2017-2019 годы составит 0,04 кв.км Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов за 2017-2019 годы составит 0,06 кв.км. |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог |  |
| 1.1.1.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | кв. км | 0,0 | 0,017 | 0,006 | 0,008 | 0,003 |  |
| 1.1.1.2. | Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города | кв.м | 0,0 | 9 390 | 3 160 | 6 230 | 0 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов |  |
| 1.1.2.1. | Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. км | 0,20 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |  |
| 1.1.2.2. | Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. км | 0,004 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 1.2. | Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие сетей наружного освещения | Увеличение протяженности освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений с 221,65 км в 2016 году до 227,42 км в 2019 году |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения |  |
| 1.1.3.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений | км | 221,65 | 227,42 | 223,15 | 225,65 | 227,42 |  |
| II. | Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского городского округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы |
| 2.1. | Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания автомобильных дорог | Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |
| 2.1.1.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог | кв. км | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,46 |  |
| 2.2. | Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения | Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности с 93,46 км в 2016 году до 95,68 км в 2019 году |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения |  |
| 2.2.1.1. | Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 93,46 | 95,68 | 94,96 | 95,68 | 95,68 |  |
| III. | Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Ангарского городского округа |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017–2019 годы |  |
| 3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения, со 130 ед. в 2016 году до 125 ед. в 2019 году. |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения |  |
| 3.1.1.1. | Целевой показатель: Количество реконструированных объектов регулирования дорожного движения | ед. | - | 40 | 18 | 1 | 21 |  |
| 3.1.1.2. | Целевой показатель: Количество установленных светофоров типа Т7 | ед. | - | 10 | 5 | 0 | 5 |  |
| 3.2. | Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности дорожных условий |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий |  |
| 3.2.1.1. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед. | 4 100 | 4 764 | 4 280 | 4 524 | 4 764 |  |
| 3.2.1.2. | Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки | кв. м | 35 795 | 35 862 | 35 829 | 35 840 | 35 862 |  |
| 3.2.1.3. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 61 | 64 | 62 | 63 | 64 |  |
| 3.2.1.4. | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 130 | 125 | 129 | 127 | 125 |  |

»

Мэр Ангарского городского округа 																			С.А. Петров

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 16.02.2017 № 217-па

«Приложение № 2

к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источник финансирования Программы | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы в том числе: | УКСЖКХТиС | 640 209,0 | 187 241,5 | 245 480,0 | 207 487,5 |
|  | бюджет Ангарского городского округа (далее – АГО) |  | 640 209,0 | 187 241,5 | 245 480,0 | 207 487,5 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 277 128,4 | 58 254,4 | 130 961,9 | 87 912,1 |
|  | бюджет АГО |  | 277 128,4 | 58 254,4 | 130 961,9 | 87 912,1 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | УКСЖКХТиС | 168 927,4 | 28 092,3 | 76 606,7 | 64 228,4 |
|  | бюджет АГО |  | 168 927,4 | 28 092,3 | 76 606,7 | 64 228,4 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Строительство улицы Прибрежная на участке от улицы Космонавтов до улицы Алешина | УКСЖКХТиС | 27 266,9 | 15 133,4 | 12 133,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 27 266,9 | 15 133,4 | 12 133,5 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Строительство улицы Радужная от проспекта Ленинградский до улицы Алешина | УКСЖКХТиС | 31 347,8 | 0,0 | 13 000,0 | 18 347,8 |
|  | бюджет АГО |  | 31 347,8 | 0,0 | 13 000,0 | 18 347,8 |
| 1.1.1.3. | Проектирование и строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей | УКСЖКХТиС | 57 000,0 | 7 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
|  | бюджет АГО |  | 57 000,0 | 7 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.1.4. | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы | УКСЖКХТиС | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы | УКСЖКХТиС | 38 436,0 | 0,0 | 12 555,4 | 25 880,6 |
|  | бюджет АГО |  | 38 436,0 | 0,0 | 12 555,4 | 25 880,6 |
| 1.1.1.6. | Строительство тротуаров в городе Ангарске по улицам города | УКСЖКХТиС | 13 376,7 | 4 458,9 | 8 917,8 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 13 376,7 | 4 458,9 | 8 917,8 | 0,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | УКСЖКХТиС | 93 792,8 | 30 162,1 | 47 630,7 | 16 000,0 |
|  | бюджет АГО |  | 93 792,8 | 30 162,1 | 47 630,7 | 16 000,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации | УКСЖКХТиС | 51 792,8 | 20 162,1 | 31 630,7 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 51 792,8 | 20 162,1 | 31 630,7 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | Ремонт улицы Ленина на участке от улицы Ворошилова до улицы К. Маркса | УКСЖКХТиС | 694,2 | 694,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 694,2 | 694,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2. | Ремонт Московского тракта на участке от улицы Ленина до улицы Трактовая | УКСЖКХТиС | 1 973,0 | 1 973,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 973,0 | 1 973,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3. | Ремонт улицы Ворошилова на участке от улицы Чайковского до улицы 40 лет Октября | УКСЖКХТиС | 948,0 | 948,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 948,0 | 948,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.4. | Ремонт улицы 40 лет Победы на участке от улицы Декабристов до улицы Оречкина | УКСЖКХТиС | 558,5 | 558,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 558,5 | 558,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.5. | Ремонт улицы Московская на участке от улицы Файзулина до улицы Кирова | УКСЖКХТиС | 3 390,5 | 3 390,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 390,5 | 3 390,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.6. | Ремонт улицы Коминтерна на участке от улицы Космонавтов до улицы Социалистическая | УКСЖКХТиС | 5 893,4 | 5 893,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 5 893,4 | 5 893,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.7. | Ремонт улицы Рыночная на участке от улицы Оречкина до улицы Энгельса | УКСЖКХТиС | 3 410,5 | 3 410,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 410,5 | 3 410,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.8. | Ремонт улицы Глинки на участке от улицы Ворошилова до улицы Московская | УКСЖКХТиС | 4 370,6 | 1 605,0 | 2 765,6 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 4 370,6 | 1 605,0 | 2 765,6 | 0,0 |
| 1.1.2.1.9. | Ремонт улицы Октябрьская на участке от улицы Ленина до улицы Кирова | УКСЖКХТиС | 1 689,0 | 1 689,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 689,0 | 1 689,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.10. | Ремонт улицы Бульварная на участке от улицы Новокшенова до улицы Фестивальная | УКСЖКХТиС | 2 572,5 | 0,0 | 2 572,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 572,5 | 0,0 | 2 572,5 | 0,0 |
| 1.1.2.1.11. | Ремонт улицы Саянская на участке от улицы Фестивальная до улицы Новокшенова | УКСЖКХТиС | 400,5 | 0,0 | 400,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 400,5 | 0,0 | 400,5 | 0,0 |
| 1.1.2.1.12. | Ремонт улицы Преображенская на участке от Ленинградского проспекта до улицы Фестивальная | УКСЖКХТиС | 4 279,0 | 0,0 | 4 279,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 4 279,0 | 0,0 | 4 279,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.13. | Ремонт улицы Пойменная на участке от улицы Енисейская до улицы Красная | УКСЖКХТиС | 822,0 | 0,0 | 822,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 822,0 | 0,0 | 822,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.14. | Ремонт улицы Кирова на участке от Московского тракта до улицы Герцена | УКСЖКХТиС | 7 121,0 | 0,0 | 7 121,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 7 121,0 | 0,0 | 7 121,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.15. | Ремонт улицы 40 лет Октября на участке от улицы К. Маркса до улицы Крупская | УКСЖКХТиС | 3 783,0 | 0,0 | 3 783,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 783,0 | 0,0 | 3 783,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.16. | Ремонт улицы К. Маркса на участке от улицы Чайковского до квартала Л | УКСЖКХТиС | 9 136,5 | 0,0 | 9 136,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 9 136,5 | 0,0 | 9 136,5 | 0,0 |
| 1.1.2.1.17. | Ремонт улицы Пушкина на участке от улицы Кирова до улицы Иркутская | УКСЖКХТиС | 750,6 | 0,0 | 750,6 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 750,6 | 0,0 | 750,6 | 0,0 |
| 1.1.2.2. | Ремонт внутриквартальных проездов | УКСЖКХТиС | 42 000,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
|  | бюджет АГО |  | 42 000,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения | УКСЖКХТиС | 14 408,2 | 0,0 | 6 724,5 | 7 683,7 |
|  | бюджет АГО |  | 14 408,2 | 0,0 | 6 724,5 | 7 683,7 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Строительство сетей наружного освещения по улице Центральная | УКСЖКХТиС | 2 215,9 | 0,0 | 2 215,9 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 215,9 | 0,0 | 2 215,9 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | Строительство сетей наружного освещения по улице Лесная | УКСЖКХТиС | 2 228,8 | 0,0 | 2 228,8 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 228,8 | 0,0 | 2 228,8 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | Строительство сетей наружного освещения по переулку Блочный-2 | УКСЖКХТиС | 2 279,8 | 0,0 | 2 279,8 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 279,8 | 0,0 | 2 279,8 | 0,0 |
| 1.1.3.4. | Строительство сетей наружного освещения по улице Насырова | УКСЖКХТиС | 2 006,9 | 0,0 | 0,0 | 2 006,9 |
|  | бюджет АГО |  | 2 006,9 | 0,0 | 0,0 | 2 006,9 |
| 1.1.3.5. | Строительство сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября | УКСЖКХТиС | 3 080,7 | 0,0 | 0,0 | 3 080,7 |
|  | бюджет АГО |  | 3 080,7 | 0,0 | 0,0 | 3 080,7 |
| 1.1.3.6. | Строительство сетей наружного освещения по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона | УКСЖКХТиС | 2 596,1 | 0,0 | 0,0 | 2 596,1 |
|  | бюджет АГО |  | 2 596,1 | 0,0 | 0,0 | 2 596,1 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 325 051,0 | 110 981,0 | 106 981,1 | 107 088,9 |
|  | бюджет АГО |  | 325 051,0 | 110 981,0 | 106 981,1 | 107 088,9 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования | УКСЖКХТиС | 275 588,5 | 93 118,5 | 91 181,1 | 91 288,9 |
|  | бюджет АГО |  | 275 588,5 | 93 118,5 | 91 181,1 | 91 288,9 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения | УКСЖКХТиС | 49 462,5 | 17 862,5 | 15 800,0 | 15 800,0 |
|  | бюджет АГО |  | 49 462,5 | 17 862,5 | 15 800,0 | 15 800,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 38 029,6 | 18 006,1 | 7 537,0 | 12 486,5 |
|  | бюджет АГО |  | 38 029,6 | 18 006,1 | 7 537,0 | 12 486,5 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | УКСЖКХТиС | 15 761,7 | 5 886,6 | 2 567,5 | 7 307,6 |
|  | бюджет АГО |  | 15 761,7 | 5 886,6 | 2 567,5 | 7 307,6 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Реконструкция светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, установка пешеходных ограждений на улицах города Ангарска | УКСЖКХТиС | 15 153,4 | 5 478,3 | 2 567,5 | 7 107,6 |
|  | бюджет АГО |  | 15 153,4 | 5 478,3 | 2 567,5 | 7 107,6 |
| 1.3.1.2. | Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации | УКСЖКХТиС | 608,3 | 408,3 | 0,0 | 200,0 |
|  | бюджет АГО |  | 608,3 | 408,3 | 0,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Установка дублирующих знаков над проезжей частью улицы Коминтерна в районе ООО «Транснефть-Восток» | УКСЖКХТиС | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.2 | Установка дублирующих знаков над проезжей частью Ленинградского проспекта на пересечении с улицей Енисейская | УКСЖКХТиС | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | бюджет АГО |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий | УКСЖКХТиС | 22 267,9 | 12 119,5 | 4 969,5 | 5 178,9 |
|  | бюджет АГО |  | 22 267,9 | 12 119,5 | 4 969,5 | 5 178,9 |

»

Мэр Ангарского городского округа 														С.А. Петров

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 16.02.2017 № 217-па

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

(о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках)

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количествен ного показателя | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017–2019 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Реконструкция светофорных объектов с установкой пешеходного светофора, оборудованного табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом для слепых и слабовидящих | 2017 | ед. | 40 | бюджет АГО | 7 669,9 | 3 368,8 | 403,9 | 3 897,2 |
|  | светофор со звуковым сигналом для слепых и слабовидящих перекресток ул. Горького и ул. Карла Маркса | 2018 | ед. | 1 | бюджет АГО | 403,9 | 0,0 | 403,9 | 0,0 |
|  | светофор со звуковым сигналом для слепых и слабовидящих перекресток ул. Файзулина и ул. Карла Маркса | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 528,4 | 0,0 | 0,0 | 528,4 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Рыночная, перекресток Ленинградский проспект и ул. Социалистическая, перекресток Ленинградский проспект и ул. Енисейская, перекресток Ленинградский проспект и ул. Космонавтов, перекресток Ленинградский проспект и Ангарский проспект, перекресток Ленинградский проспект, ул. Институтская и ул. Волгина, перекресток ул. Крупская и ул. 40 лет Октября, перекресток ул. Коминтерна, ул. Блудова и ул. Радченко, перекресток ул. Коминтерна и Ангарский проспект, перекресток ул. Коминтерна и ул. Крупская, перекресток ул. Коминтерна и ул. Ворошилова, перекресток ул. К. Маркса и ул. Чайковского, перекресток ул. К. Маркса и ул. Файзулина, перекресток ул. К. Маркса и ул. Горького, перекресток ул. Горького и ул. Московская, перекресток ул. Горького и ул. Ворошилова, перекресток ул. Чайковского и ул. Крупской, перекресток М-53 (старое направление) и ул. Ленина | 2017 | ед. | 18 | бюджет АГО | 3 368,8 | 3 368,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Бульварная, перекресток ул. Социалистическая и ул. Оречкина, перекресток ул. Ворошилова и ул. 40 лет Октября, перекресток ул. Ворошилова и ул. Чайковского, перекресток ул. Иркутская и ул. Восточная, перекресток ул. О. Кошевого и ул. Сибирская, перекресток ул. К. Маркса и ул. Кирова, перекресток ул. Мира и ул. Горького, перекресток ул. Кирова и ул. Московская, перекресток ул. Ленина и ул. Московская, перекресток ул. Энгельса и ул. Красная, перекресток ул. Энгельса, ул. Енисейская и ул. Алешина, перекресток Ленинградский проспект и ул. Преображенская, перекресток ул. Алешина и Ангарский проспект, перекресток ул. Гражданская и Ангарский проспект, перекресток ул. Декабристов и ул. Космонавтов, перекресток ул. Декабристов и ул. Социалистическая, перекресток ул. Алешина и ул. Волгина, перекресток ул. Мира и ул. Ленина, перекресток ул. Мира, ул. Чайковского и ул. Макаренко | 2019 | ед. | 20 | бюджет АГО | 3 368,8 | 0,0 | 0,0 | 3 368,8 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Установка и замена дорожных знаков | 2017 | ед. | 783 | бюджет АГО | 5 034,3 | 2 086,3 | 1 070,0 | 1 878,0 |
|  | по предписаниям ГИБДД и в случае сноса знаков при ДТП | 2017 | ед. | 741 | бюджет АГО | 3 210,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 1 070,0 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Чайковского | 2017 | ед. | 8 | бюджет АГО | 405,4 | 405,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Алешина | 2017 | ед. | 4 | бюджет АГО | 202,6 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Коминтерна | 2019 | ед. | 8 | бюджет АГО | 405,4 | 0,0 | 0,0 | 405,4 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Ворошилова | 2019 | ед. | 4 | бюджет АГО | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 202,6 |
|  | дублирующие знаки над проезжей частью ул. Коминтерна в районе ООО «Транснефть-Восток» | 2017 | ед. | 12 | бюджет АГО | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | дублирующие знаки над проезжей частью Ленинградского проспекта на пересечении с ул. Енисейская | 2019 | ед. | 6 | бюджет АГО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 | 2017 | ед. | 10 | бюджет АГО | 863,0 | 431,5 | 0,0 | 431,5 |
|  | светофор Т7 на ул. Радченко 8 микрорайон (СОШ 5) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Крупской 6А микрорайон (СОШ 4) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Файзулина 88 квартал (СОШ 19) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Файзулина 89 квартал (СОШ 24) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Жаднова 93 квартал (СОШ 3) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Весенняя 6А микрорайон (СОШ 15) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Сурикова 98 квартал (Школа-интернат 7) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Гагарина 85 квартал (СОШ 32) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Иркутская 9 квартал (СОШ 12) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Трактовая микрорайон Китой (Центр образования 11) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |

Мэр Ангарского городского округа														С.А. Петров