Заключение

по акту тематической проверки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 29»

(акт от 03.03.2017 № 08-10-36)

Главным специалистом отдела внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – ОВМФК КЭФ АГО) Ерохиной М.А. на основании плана контрольных мероприятий ОВМФК на 1 полугодие 2017 года, утвержденного мэром АГО, удостоверения КЭФ АГО от 10.02.2017 № 08-16/36 на проведение контрольного мероприятия, проведена проверка в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 29» по вопросу «Расходование средств на капитальный ремонт объектов муници пальной собственности» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Срок проведения проверки на объекте контроля - с 27.02.2017 по 03.03.2017.

За проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственную деятельность, с правом подписи денежных и расчетных документов являлись следующие должностные лица:

- с правом первой подписи: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» (далее по тексту – Учреждение) Заброгина Елена Андреевна.

- с правом второй подписи - главный бухгалтер Першина Наталья Геннадьевна.

Юридический адрес: 665834, Иркутская область, город Ангарск, 15 микрорайон, дом 16.

Телефон: 8(3955) 55-60-28.

По результатам проверки выявлено:

Согласно Постановлению администрации АГО от 18.02.2016 № 310-па утвержден перечень объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих капитального ремонта в 2016 году, на основании которого в Учреждении был запланирован ремонт санитарных узлов.

Согласно п. 3 Дополнений № 128/8 от 19.09.2016, № 128/9 от 27.09.2016 к  Соглашению № 128 от 13.01.2016 о предоставлении субсидии на иные цели, размер субсидии на иные цели – капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация) в общей сумме составил 3 525 757,99 руб., в том числе:

- по Дополнению № 128/8 от 19.09.2016 – размер субсидии на иные цели                             (капитальный ремонт) составил 2 848 369,56 руб.;

- по Дополнению № 128/ от 27.09.2016  – размер субсидии на иные цели                             (капитальный ремонт) составил 677 388,43 руб.

В проверяемом периоде в рамках субсидии на иные цели по коду 706116070 «Капитальный ремонт, в том числе проектно-сметная документация» Учреждением заключен Контракт № 0410816001 от 15.06.2016 с ООО «Профремонт»  на сумму 3 571 778,10 руб. на выполнение работ по ремонту санитарных узлов в здании Учреждения в объемах, предусмотренных техническим заданием, локальными ресурсными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью контракта. Данный контракт составлен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 02.06.2016 (закупка        № 0134300095616000181).

Согласно Дополнительному соглашению № 1 от 20.07.2016 к Контракту                           № 0410816001 от 15.06.2016 цена Контракта увеличена на сумму 21 238,71 руб. и составила 3 593 016,81 руб., в связи с увеличением объема и изменением содержания работ по ремонту санитарных узлов в здании Учреждения.

В ходе проверки установлено, что цена Контракта уменьшилась на общую сумму 67 258,82 руб. (36 815,85+30 442,97) и составила 3 525 757,99 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму – 36 815,85 руб.  произошло в связи с изменением объема и содержания работ, в том числе: по Локальному ресурсному сметному рсчету № 53/16 доп.1 от 05.09.2016 на сумму – 24 081,69 руб., по Локальному ресурсному сметному расчету         № 63/16 доп.1 от 05.09.2016 на сумму – 12 734,16 руб.

- уменьшение на сумму – 30 442,97 руб. произошло по причине несвоевременного предоставления отчетной документации по вывозу и утилизации ТБО подрядчиком ООО «Профремонт» в МКУ «СМХ». Работы по вывозу и утилизации ТБО на сумму 30 442,97 руб. были исключены из актов о приемке выполненных работ (ф. № КС-2). Фактически работы по вывозу и утилизации ТБО выполнены силами подрядчика ООО «Профремонт».

В актах о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) фактически не произведенные работы по ремонту санитарных узлов на сумму – 67 258,82 руб. отражены.

Так, в нарушение п. 10.2 Контракта № 0410816001 от 15.06.2016 при уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ на сумму 67 258,82 руб., Учреждением не оформлено дополнительное соглашение к Контракту № 0410816001 от 15.06.2016 с              ООО «Профремонт» на сумму 3 525 757,99 руб. (3 593 016,81 – 67 258,82).

В ходе проверки данное нарушение устранено.

Всего Учреждением принято обязательств (заключен один контракт) и выполнено работ в рамках указанной субсидии на общую сумму в размере 3 525 757,99 рублей.

В ходе проверки законности и эффективности заключения Контракта № 0410816001 от 15.06.2016 установлено:

- цена контракта определяется локальным ресурсным сметным расчетом и составляет 3 571 778,10 руб., НДС не облагается. Цена Контракта по результатам выполненных работ по ремонту санитарных узлов на 06.09.2016 составила 3 525 757,99 руб.

Согласно п. 2.3. Контракта № 0410816001 от 15.06.2016 расчет за выполненные работы производится на основании подписанных: Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), Актов о приемке выполненных работ (ф. № КС-2).

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) № 1 от 05.09.2016, № 1 от 06.09.2016 общая сумма к оплате в размере 3 525 757,99 руб. в справках указана без НДС.

При этом Акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) составлены на общую сумму 3 525 757,99 руб., в том числе: НДС в размере 18 %  на сумму 546 017,76 рублей и скидка в размере 1,5000005% на сумму 53 691,77 рублей.

Следует отметить, что согласно письма Министерства финансов РФ от 02.07.2012 № 02-11-08/2467, а также применяя ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…», при заключении государственного (муниципального) контракта с победителем процедуры размещения заказа, применяющим УСН, по согласованию с ним заказчик вправе внести изменения в сводный сметный расчет стоимости работ в пределах определенной по результатам торгов твердой цены контракта, указав в предусматриваемой за итогом сводного сметного расчета графе «Сумма налога на добавленную стоимость»: «Без НДС».

Заказчик (Учреждение) данным правом не воспользовался, уточнение сметы в части НДС не произвел.

Таким образом, в нарушение установленного ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств неэффективное использование средств бюджета городского округа составило 492 325,99 руб. (546 017,76-53 691,77).

Начальник отдела внутреннего

муниципального финансового контроля

КЭФ администрации АГО                                                                                        М.Г. Кульгавая