Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020				                                                            № 53-па

Об актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Актуализировать Схему теплоснабжения  Ангарского городского округа.

Утвердить График мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Разместить на официальном сайте Ангарского городского округа объявление о начале актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

Контроль исполнения данного пункта возложить на Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.).

Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить сбор сведений, предусмотренных требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Предложения заинтересованных лиц по вопросам актуализации Схемы теплоснабжения Ангарского городского округа направлять в письменном виде до 02.03.2020 по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, квл 59, д. 4, пом. 205 (приемная Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа) или на адрес электронной почты: popovichmv@mail.angarsk-adm.ru.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 30.01.2020 № 53-па

# ГРАФИК

# мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения

# Ангарского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление о начале актуализации Схемы теплоснабжения | в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления | Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – УКСЖКХТиС) |
| 2. | Прием предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 02.03.2020 | УКСЖКХТиС |
| 3. | Опубликование проекта Схемы теплоснабжения после актуализация | до 01.05.2020 | УКСЖКХТиС |
| 4. | Сбор замечаний и предложений по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения | до 22.05.2020 (но не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня опубликования проекта) | УКСЖКХТиС |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения после актуализации | до 05.06.2020 (но не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений) | УКСЖКХТиС |
| 6. | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения после актуализации | до 19.06.2020 (но не более 30 календарных дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний) | УКСЖКХТиС |
| 7. | Утверждение и опубликование актуализированной Схемы теплоснабжения после утверждения | до 01.07.2020 (ноне позднее 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа публичных слушаний) | УКСЖКХТиС |

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров