Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ от___17.12.2012___ №___2232-па__

⌐	¬

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 21.12.2010 № 2636-па

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, Уставом Ангарского муниципального образования, в соответствии с решением экспертного совета по вопросам разработки и реализации целевых программ Ангарского муниципального образования от 27.11.2012 (протокол № 17),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 21.12.2010 № 2636-па (в редакции постановления администрации Ангарского муниципального образования от 01.09.2011 № 1569-па, 18.11.2011 № 2189-па, 20.01.2012 № 69-па), далее по тексту – программа, следующие изменения:

1.1. Приложение № 8 «Перечень основных мероприятий по реализации Программы Ангарского муниципального образования» к программе изложить в новой  редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангарского муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.12.2012 № 2232-па |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к долгосрочной целевой программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангарского муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в области энергосбережения и повышения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергетической эффективности на 2011-2020гг. |
| Перечень основных мероприятий по реализации ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы |
| № п/п | Мероприятие | Получаемый эффект | Срок реализации | Исполнитель | Едини-ца измере-ния | Коли-чество | Источник финанси-рования | Сумма затрат по годам, тыс. руб. | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
|  |  | В натураль-ном выраже-нии | Ед.изм. | В стоимост-ном выражении, тыс. руб. (расчет проведен по тарифам 2009 г.) |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Мероприятия целевой программы по объектам бюджетной сферы Ангарского муниципального образования |
| 1 | Проведение энергетического обследования учреждений образования |  |  |  | 2011 - 2013 | Управление образования администра-ции Ангарского муниципаль-ного образования | здание | 117 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 8396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 396,7 |
| 2 | Ремонт приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 20 | бюджет АМО | 280,0 | 280,0 | 200,0 | 220,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 213,0 |
| 3 | Обследование и диагностика приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 20 | бюджет АМО | 44,2 | 23,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 |
| 4 | Государственная поверка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 40 | бюджет АМО | 423,0 | 893,5 | 922,3 | 888,0 | 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 023,8 |
| 5 | Перевод приборов на летний/зимний режим работы |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 51 | бюджет АМО | 92,3 | 75,7 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 6 | Замена (установка) оборудования тепловых узлов: циркуляционных насосов и регуляторов |  |  |  | 2011-2012 |  | ед. | 1 | бюджет АМО | 101,8 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,4 |
| 7 | Установка/замена приборов учета тепловой энергии (с проектированием) |  |  |  | 2011-2013 |  | шт | 13 | бюджет АМО | 440,0 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 803,0 |
| 8 | Установка (замена) счетчиков холодной и горячей воды |  |  |  | 2011 |  | шт | 5 | бюджет АМО | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| 9 | Ремонт (настройка) приборов автоматического регулирования |  |  |  | - |  | шт | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Модернизация ИТП, разработка ПСД на модернизацию ИТП |  |  |  | 2013-2015 |  | ед. | 9 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 591,7 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 591,7 |
| 11 | Вынос теплового узла из приямка, разработка ПСД на вынос теплового узла из приямка |  |  |  | 2011 |  | ед. | 8 | бюджет АМО | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,0 |
| 12 | Ремонт ИТП |  |  |  | 2012 |  | ед. | 3 | бюджет АМО | 0,0 | 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,1 |
| 14 | Замена оконных конструкций |  |  |  | - |  | здание |  | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка малых ИТП с проектированием |  |  |  | - |  | щт |  | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 |
| 15 | Внедрение систем регулирования энергетических ресурсов (автоматизация потребления тепловой энергии - установка ИТП) |  |  |  | 2016-2020 |  | шт | 74 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 722,0 | 2 925,0 | 2 925,0 | 5 850,0 | 877,5 | 29 299,5 |
| 16 | Теплоизоляционные работы ограждающих конструкций: |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  | бюджет АМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных конструкций, дверных блоков |  |  |  |  |  | здание | 57 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 319,7 | 5 255,0 | 5 255,0 | 5 255,0 | 6 688,2 | 47 773,1 |
| 17 | Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  | бюджет АМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт системы отопления |  |  |  |  |  | здание | 57 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 054,3 | 25 413,9 | 16 942,6 | 16 942,6 | 11 072,6 | 169 426,1 |
| 18 | Мероприятия по диспетчеризации приборов коммерческого учета энергетических ресурсов и воды (внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета) |  |  |  | 2011-2013 |  | здание | 148 | бюджет АМО | 1 511,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 616,0 |
| 19 | Разработка технико-экономического обоснования на внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  |  | - |  |  |  | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные |  |  |  | - |  | шт | 8626 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по образованию: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 266,8 | 2198,9 | 10385,7 | 4 553,0 | 4 655,0 | 141 096,1 | 33 594,0 | 25 122,7 | 28 047,7 | 18 638,3 | 271 558,0 |
| 21 | Проведение энергетического обследования учреждений здравоохранения |  |  |  | - | Управление здравоохра-нения администра-ции Ангарского муниципаль-ного образования | здание | 42 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Ремонт приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2012 |  | шт | 4 | бюджет АМО | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 23 | Обследование и диагностика приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2012 |  | шт | 2 | бюджет АМО | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 24 | Государственная поверка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2012 |  | шт | 14 | бюджет АМО | 149,8 | 141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,6 |
| 25 | Перевод приборов на летний/зимний режим работы |  |  |  | 2011-2012 |  | шт | 5 | бюджет АМО | 10,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 26 | Замена (установка) оборудования тепловых узлов: циркуляционных насосов и регуляторов |  |  |  | - |  | ед. | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Установка (замена) счетчиков холодной и горячей воды |  |  |  | 2011 |  | шт | 1 | бюджет АМО | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
| 28 | Ремонт (настройка) приборов автоматического регулирования |  |  |  | 2011 |  | шт | 1 | бюджет АМО | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 |
| 29 | Ремонт ИТП |  |  |  | - |  | ед. | 1 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Устройство ИТП (с проектированием) |  |  |  | - |  | ед. | 3 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ |  |  |  | - |  | здание | 1 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Установка приборов учета тепловой энергии (с проектированием) |  |  |  | 2011 |  | шт | 11 | бюджет АМО | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 33 | Установка приборов учета ГВС |  |  |  | - |  | шт | 7 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Установка приборов учета ХВС |  |  |  | - |  | шт | 7 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Внедрение систем регулирования энергетических ресурсов (автоматизация потребления тепловой энергии - установка ИТП) |  |  |  | - |  | шт | 9 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Теплоизоляционные работы ограждающих конструкций: |  |  |  | - |  | здание | 7 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных конструкций, дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АМО |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Ремонт инженерных сетей |  |  |  | - |  | здание | 14 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Мероприятия по диспетчеризации приборов коммерческого учета энергетических ресурсов и воды (внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета) |  |  |  | - |  | здание | 42 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные |  |  |  | - |  | шт | 2432 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по здравоохранению: |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,0 | 195,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,1 |
| 40 | Проведение энергетического обследования учреждений культуры |  |  |  | 2012 |  | здание | 15 | бюджет АМО | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 41 | Ремонт приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 2 | бюджет АМО | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| 42 | Обследование и диагностика приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 2 | бюджет АМО | 2,2 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,2 |
| 43 | Государственная поверка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 3 | бюджет АМО | 34,0 | 51,4 | 15,0 | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,4 |
| 44 | Перевод приборов на летний/зимний режим работы |  |  |  | 2011-2015 | Отдел по культуре администра-ции Ангарского муниципаль-ного образования | шт | 5 | бюджет АМО | 6,1 | 6,6 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 |
| 45 | Замена (установка) оборудования тепловых узлов: циркуляционных насосов и регуляторов |  |  |  | - |  | ед. | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Ремонт (настройка) приборов автоматического регулирования |  |  |  | - |  | шт | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Модернизация ИТП, разработка ПСД на модернизацию ИТП |  |  |  | 2011-2013 |  | ед. | 1 | бюджет АМО | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 48 | Установка/замена приборов учета тепловой энергии (с проектированием) |  |  |  | 2013 |  | шт | 7 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| 49 | Установка приборов учета ГВС |  |  |  | - |  | шт | 6 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Установка приборов учета ХВС |  |  |  | - |  | шт | 3 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Внедрение систем регулирования энергетических ресурсов (автоматизация потребления тепловой энергии - установка ИТП) |  |  |  | - |  | здание | 2 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Теплоизоляционные работы ограждающих конструкций: |  |  |  | - |  | здание | 1 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных конструкций, дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Ремонт инженерных сетей |  |  |  | - |  | здание | 1 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Мероприятия по диспетчеризации приборов коммерческого учета энергетических ресурсов и воды (внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета) |  |  |  | 2013 |  | здание | 15 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
| 55 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные |  |  |  | 2016-2017 |  | шт | 868 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 |
|  | ИТОГО по культуре: |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,3 | 93,8 | 310,0 | 125,0 | 138,0 | 132,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,1 |
| 56 | Проведение энергетического обследования учреждений физической культуры и спорта |  |  |  | 2011 - 2012 |  | здание | 14 | бюджет АМО | 0,0 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,2 |
| 57 | Ремонт приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 3 | бюджет АМО | 40,5 | 21,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,5 |
| 58 | Обследование и диагностика приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 1 | бюджет АМО | 2,2 | 5,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,2 |
| 59 | Государственная поверка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 | Отдел по физической культуре и спорту администра-ции Ангарского муниципаль-ного образования | шт | 3 | бюджет АМО | 39,0 | 35,9 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,9 |
| 60 | Перевод приборов на летний/зимний режим работы |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 4 | бюджет АМО | 7,1 | 4,4 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 |
| 61 | Замена (установка) оборудования тепловых узлов: циркуляционных насосов и регуляторов |  |  |  | - |  | ед. | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Установка (замена) счетчиков холодной и горячей воды |  |  |  | 2011 |  | шт | 2 | бюджет АМО | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| 63 | Ремонт (настройка) приборов автоматического регулирования |  |  |  | - |  | шт | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Ремонт ИТП |  |  |  | 2012 |  | ед. | 1 | бюджет АМО | 0,0 | 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,0 |
| 65 | Устройство ИТП (с проектированием) |  |  |  | - |  | ед. | 2 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ |  |  |  | - |  | здание | 6 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Установка/замена приборов учета тепловой энергии (с проектированием) |  |  |  | 2011-2014 |  | шт | 3 | бюджет АМО | 83,0 | 0,0 | 260,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,0 |
| 68 | Внедрение систем регулирования энергетических ресурсов (автоматизация потребления тепловой энергии - установка ИТП) |  |  |  | - |  | шт | 2 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Теплоизоляционные работы ограждающих конструкций: |  |  |  | 2016-2017 |  | здание | 2 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных конструкций, дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1225,0 | 1225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2450,1 |
| 70 | Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 2016-2019 |  | здание | 2 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3610,8 | 2710,8 | 2710,8 | 903,6 | 0,0 | 9936,0 |
| 71 | Мероприятия по диспетчеризации приборов коммерческого учета энергетических ресурсов и воды (внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета) |  |  |  | 2011-2013 |  | здание | 7 | бюджет АМО | 75,3 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8 |
| 72 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные |  |  |  | 2016-2020 |  | шт | 810 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 154,0 |
|  | ИТОГО по физической культуре и спорту: |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,9 | 939,5 | 406,5 | 252,0 | 133,0 | 4928,2 | 3951,2 | 2726,2 | 919,0 | 15,4 | 14525,0 |
| 73 | Проведение энергетического обследования объектов администрации АМО |  |  |  | 2012-2013 |  |  | 2 |  | 0,0 | 190,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | Ремонт приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2012-2015 | Администра-ция Ангарского муниципаль-ного образования | шт | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 |
| 75 | Обследование и диагностика приборов учета тепловой энерг |  |  |  | 2012-2015 |  | шт |  | бюджет АМО | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 76 | Государственная поверка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2011-2015 |  | шт | 1 | бюджет АМО | 13,7 | 48,7 | 27,5 | 42,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,9 |
| 77 | Перевод приборов на летний/зимний режим работы |  |  |  | - |  | шт | 1 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | Установка/замена приборов учета тепловой энергии (с проектированием) |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| 79 | Модернизация ИТП, разработка ПСД на модернизацию ИТП |  |  |  | 2012-2013 |  | ед. | 1 | бюджет АМО | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| 80 | Мероприятия по диспетчеризации приборов коммерческого учета энергетических ресурсов и воды (внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета) |  |  |  | 2011 |  | ед. | 7 |  | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |
|  | ИТОГО по администрации: |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,1 | 258,7 | 384,0 | 70,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,8 |
| 81 | Проведение энергетического обследования |  |  |  | 2012 | Управление архитектуры и градостратильства администрации АМО | зд. | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Обследование и диагностика приборов учета тепловой энерг |  |  |  | - |  | шт. | 0 | бюджет АМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Государственная поверка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | 2012-2013 |  | шт. | 1 | бюджет АМО | 0,0 | 14,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 |
|  | ИТОГО по УАиГ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 14,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4071,0 | 3700,0 | 11500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 146156,3 | 37578,2 | 27848,9 | 28966,7 | 18653,7 | 288474,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Медко |  |  |