Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ от____28.06.2013___ №____903-па___

⌐	¬

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») развития территории Ангарского муниципального образования

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий  для осуществления инвестиционной деятельности на территории Ангарского муниципального образования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012  № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», письмом Министерства экономического развития Иркутской области от 04.04.2013 № 62-37-1156/3 «Об инвестиционной привлекательности», письмом заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  по региональной политике от 24.04.2013 № 23-06-2476/3 «О «дорожных картах», руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, администрация Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить План мероприятий («дорожная карта») развития территории Ангарского муниципального образования, далее – Дорожная карта (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Ответственным за реализацию Дорожной карты, осуществление деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности, внедрение требований стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Ангарского муниципального образования, сбор сведений о достигнутых значениях целевых показателей и предоставление отчета о реализации Дорожной карты (далее – ответственный за реализацию Дорожной карты) назначить начальника Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования.

Главным распорядителям бюджетных средств Ангарского муниципального образования ежегодно предоставлять сведения о достигнутых значениях целевых показателей Дорожной карты ответственному за реализацию Дорожной карты в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Органам местного самоуправления Ангарского муниципального образования рекомендовать ежегодно предоставлять сведения о достигнутых значениях целевых показателей Дорожной карты ответственному за реализацию Дорожной карты в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственному за реализацию Дорожной карты ежегодно предоставлять отчет о реализации Дорожной карты в Министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Ответственному за реализацию Дорожной карты по мере необходимости, но не реже одного раза в год, проводить пересмотр Дорожной карты и обеспечивать внесение в неё необходимых изменений.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

## Приложение № 1

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского муниципального образования

от 28.06.2013 № 903-па

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») развития

территории Ангарского муниципального образования

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель плана мероприятий («дорожная карта») развития территории Ангарского муниципального образования (далее – Дорожная карта) является создание условий для комфортного проживания населения путем привлечения инвестиций на территорию Ангарского муниципального образования, создания новых рабочих мест и развития социальной сферы.

Основными задачами Дорожной карты являются:

содействие реализации инвестиционных проектов;

решение социально-значимых проблем, реализация социальных проектов;

развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов (инвестиционных, социальных).

Мероприятия Дорожной карты, реализуемые через действующие механизмы поддержки:

строительство животноводческих помещений, ямы Беккари, установка площадок твердых бытовых отходов, строительство завода по производству сухих строительных смесей, полигона для захоронения отходов, реконструкция теплиц и прочее;

строительство жилья и объектов социальной сферы;

строительство и капитальный ремонт инфраструктуры: автомобильных дорог, сетей наружного освещения, водоотведения, водоочистных сооружений, тепловых сетей, котельной и прочее.

Планируемые результаты: предупреждение миграции трудоспособного населения с территории Ангарского муниципального образования, переход к эффективной миграционной политике, создание благоприятных условий для реализации высокого образовательного потенциала населения, создание условий для развития культуры и массового спорта во всех поселениях, входящих в состав Ангарского муниципального образования, снижение уровня безработицы, обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе структурных преобразований в экономике Ангарского муниципального образования, увеличение производства во всех основных отраслях хозяйственного комплекса, формирование позитивного инвестиционного имиджа Ангарского муниципального образования.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

| № | Мероприятия | Объем финансирования, млн. руб. * | Кол-во рабо чих мест, чел. | Срок реализации (годы/кварталы) | Исполнитель | Инструменты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | Задача 1. Содействие реализации инвестиционных проектов |
| 1.1. | Строительство животноводческих объектов |
| 1.1.1. | Мероприятия по предоставлению земельного участка для строительства | 45,070 | 15,000 | 5,000 | --- | 25,070 | -- | Последующие шаги определяются | Сельхозтоваро производители; администрация Ангарского муниципального образования (далее – АМО) | Долгосрочная целевая программа (далее – ДЦП) «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Ангарского муниципального образования на 2012-2016 годы», утверждена постановлением администрации АМО от 14.02.2012 № 216-па |
| 1.1.2. | Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  | Последующие шаги определяются |  |  |
| 1.1.3. | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | Последующие шаги определяются |  |  |
| 1.2. | Установка площадок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в р.п. Мегет |
| 1.2.1. | Установка площадок ТБО | 1,5 | --- | --- | 1,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мегетского муниципального образования (далее – ММО) | ДЦП «Благоустройство на территории Мегетского муниципального образования на 2013-2015гг.», утверждена постановлением администрации ММО от 30.04.2013 № 103 |
| 1.3. | Строительство ямы Беккари для утилизации павших животных |
| 1.3.1. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия | 1,0 | --- | --- | 1,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | Постановление администрации города Ангарска от 24.05.2013 № 748-г «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории города Ангарска» на 2013-2015 годы» |
| 1.4. | Строительство завода по производству сухих строительных смесей |
| 1.4.1. | Инженерные изыскания | 50,0 | --- | --- | --- | 50,0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Ангарская гипсовая компания» | Не предусмотрено |
| 1.4.2. | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации (проект «Платина») |
| 1.5.1. | Строительство и ввод в эксплуатацию | 20221,2 | --- | --- | --- | 2 221,2 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытое акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» | Не предусмотрено |
| 1.6. | Строительство полигона захоронения отходов открытым акционерным обществом «Ангарская нефтехимическая компания» |
| 1.6.1. | Выбор земельного участка, инженерные изыскания | 916,5 | --- | --- | --- | 916,5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» | Не предусмотрено |
| 1.6.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реконструкция теплиц на площади 2,5 га для выращивания овощей на светокультуре с рассадным отделением |
| 1.7.1. | Работы по реконструкции | 180,0 | --- | --- | ---- | 108,0 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытое акционерное общество «Тепличное» | Не предусмотрено |
| 2. | Задача 2. Решение социально-значимых проблем |
| 2.1. | Строительство клуба в с.Одинск |
| 2.1.1. | Мероприятия по предоставлению земельного участка для строительства | 63,8 | --- | 62,3 | 1,5 | --- | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Одинского муниципального образования | ДЦП «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 № 267-пп |
| 2.1.2. | Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета |  |  |  |  |  |  | Последующие шаги определяются |  |  |
| 2.2. | Строительство и приобретение жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий |
| 2.2.1. | Строительство и приобретение жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий | 45700 | 12100 | 21500 | --- | 12100 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства Иркутской области; сельхозтоваро- производители; граждане | Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858; ДЦП «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»,утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 № 267-пп |
| 2.2.2. | Строительство и приобретение жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство лыжно-биатлонного комплекса |
| 2.3.1. | Мероприятия по предоставлению земельного участка для строительства | 182,739 | 82,403 | 12,933 | 87,403 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации АМО | ДЦП Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы», утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 08.06.2011 № 151-пп |
| 2.3.2. | Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия, на присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Мегет |
| 2.4.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 50,8 | 35,0 | 10,3 | 5,5 | --- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Мегетского муниципального образования на 2013-2015 гг», утверждена постановлением администрации ММО от 25.12.2012 № 257 |
| 2.4.2. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проектирование и реконструкция стадиона «Ангара» |
| 2.5.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета на ремонт Восточной трибуны стадиона «Ангара», получение заключения на тех.условия | 61,0 | --- | --- | 1,0 | 60,0 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации АМО, Муниципальное автономное учреждение «Ангара» | Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации АМО от 22.11.2012 № 2060-па |
| 2.5.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Создание рынка по продаже сельскохозяйственной продукции, расположенного по адресу: город Ангарск, микрорайон 13, дом 25 |
| 2.6.1. | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт | 35,0 | --- | --- | 35,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Ангарского муниципального образования в 2012 - 2015 годы», утверждена постановлением администрации АМО от 24.12.2012 № 2274-па |
| 2.6.2. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Энтузиаст" |
| 2.7.1. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия | 60,0 | --- | 49,1 | 10,9 | --- | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | Концепция социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2020 года и программа Комплексного социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2015 года, принята решением Думы АМО от 08.07.2011 № 95-17рД |
| 2.7.2. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт дома культуры "Дружба" |
| 2.8.1. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия | 57,2 | --- | 55,0 | 2,2 | --- | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | Концепция социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2020 года и программа Комплексного социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2015 года, принята решением Думы АМО от 08.07.2011 № 95-17рД |
| 2.8.2. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Проектирование и строительство детского дошкольного учреждения в 29 микрорайоне на 240 мест |
| 2.9.1. | Заключение муниципального контракта на строительство | 142,5 | --- | --- | 1,5 | 141,0 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации АМО | ДЦП «Модернизация муниципальной системы образования на период 2013-2015 годов», утверждена постановлением администрации АМО от 29.10.2012 № 924-па |
| 2.9.2. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Приведение строительных конструкций блока основных сооружений с административно-бытовым корпусом водоочистных сооружений МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» в соответствие современным нормам по сейсмобезопасности |
| 2.10.1. | Строительство | 22,5 | --- | 13,6 | 8,9 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска; Правительство Иркутской области | ДЦП «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения города Ангарска» на 2012-2014 годы, утверждена постановлением администрации города Ангарска от 02.07.2012 № 1088-г; ДЦП Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011-2014 годы» |
| 2.10.2. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство детского сада на 240 мест в р.п. Мегет |
| 2.11.1. | Заключение муниципального контракта на строительство | 108,0 | --- | 98,8 | 9,2 | --- | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации АМО | ДЦП «Модернизация муниципальной системы образования на период 2013-2015 годов», утверждена постановлением администрации АМО от 29.10.2012 № 1924-па |
| 2.11.2. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Привязка проекта и строительство детского сада в 22 микрорайоне на 110 мест |
| 2.12.1. | Инженерные изыскания | 122,8 | --- | 110,0 | 12,8 | --- | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации АМО | ДЦП «Модернизация муниципальной системы образования на период 2013-2015 годов», утверждена постановлением администрации АМО от 29.10.2012 № 1924-па |
| 2.12.2. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия, на присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.3. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.4. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Привязка проекта и строительство детского сада в 32 микрорайоне на 110 мест |
| 2.13.1. | Инженерные изыскания | 235,6 | --- | --- | 68,8 | 166,8 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации АМО | ДЦП «Модернизация муниципальной системы образования на период 2013-2015 годов», утверждена постановлением администрации АМО от 29.10.2012 № 1924-па |
| 2.13.2. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия, на присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.3. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.4. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Продолжение строительства школы в микрорайоне 7а |
| 2.14.1. | Заключение муниципального контракта на строительство | 260,7 | 140,0 | 100,0 | 20,7 | --- | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации АМО | ДЦП «Модернизация муниципальной системы образования на период 2013-2015 годов», утверждена постановлением администрации АМО от 29.10.2012 № 1924-па |
| 2.14.2. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Завершение строительства детского сада по адресу: город Ангарск, 17 микрорайон, дом 15 |
| 2.15.1. | Инженерные изыскания | 48,0 | --- | 46,8 | 1,2 | --- | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным | ДЦП «Модернизация муниципальной системы образования на период 2013- 2015 годов», утверждена постановлением |
| 2.15.2. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия, на присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имуществом администрации АМО | администрации АМО от 29.10.2012 № 1924-па |
| 2.15.3. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.4. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Проектирование и реконструкция спортзала по ул. Нагорная, 43 в р.п.Мегет |
| 2.16.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 135,0 | 70,0 | 50,0 | --- | 15,0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | Решение Думы ММО от 25.05.2013 № 50 «Об утверждении программы социально-экономического развития территории Мегетского муниципального образования на 2013-2020 гг.» |
| 2.16.2. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.3. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Проектирование реконструкции и капитальный ремонт дома культуры «Нива» (с. Савватеевка) |
| 2.17.1. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия | 10,3 | --- | 9,0 | 1,3 | --- | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Савватеевского муниципального образования (далее – администрация СМО), администрация АМО | ДЦП СМО «Развитие культуры на территории Савватеевского муниципального образования на 2013-2015 годы», утверждена постановлением администрации СМО от 20.12.2012 № 109 |
| 2.17.2. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.3. | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Строительство универсальных спортивных площадок в р.п. Мегет |
| 2.18.1. | Проведение работ | 2,0 | --- | --- | 2,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Мегетского муниципального образования на 2013-2015 гг», утверждена постановлением администрации ММО от 25.12.2012 № 257 |
| 2.19. | Строительство 5-тиэтажного жилого дома |
| 2.19.1. | Мероприятия по предоставлению земельного участка для строительства | 78,4 | --- | --- | --- | 78,4 | -- | Последующие шаги определяются | Поиск инвестора | Рабочий проект № 9290010812250000-30 |
| 2.20. | Проект межевания территории существующей жилой зоны с. Савватеевка (многоквартирные дома) под индивидуальное жилищное строительство |
| 2.20.1. | Мероприятия по предоставлению земельного участка для строительства | 0,3 | --- | --- | 0,3 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СМО | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 2.20.2. | Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Проект планировки с проектом межевания территории южной жилой зоны п. Звездочка, под индивидуальное жилищное строительство |
| 2.21.1. | Мероприятия по предоставлению земельного участка для строительства | 0,5 | --- | 0,47 | 0,03 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СМО | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 2.22. | Проект планировки с проектом межевания территории восточной жилой зоны п. Новоодинск под индивидуальное жилищное строительство |
| 2.22.1. | Мероприятия по предоставлению земельного участка для строительства | 0,6 | --- | --- | 0,6 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СМО | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101«Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 2.23. | Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» |
| 2.23.1. | Заключение муниципального контракта на строительство | 70,0 | --- | --- | 70,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | Постановление администрации города Ангарска от 19.09.2011 № 1564-г «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 2012-2014 годы» |
| 2.23.2. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Устройство спортивных площадок для волейбола, тенниса в парке им. 10-летия Ангарска |
| 2.24.1. | Заключение муниципального контракта на строительство | 2,0 | --- | --- | 2,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | Постановление администрации города Ангарска от 07.09.2012 № 1622-г «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие парков города Ангарска» на 2013-2015 годы» |
| 2.24.2. | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Обустройство детских игровых площадок малыми архитектурными формами |
| 2.25.1. | Заключение муниципального контракта на приобретение и установку малых архитектурных форм | 2,0 | --- | --- | 2,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | Постановление администрации города Ангарска от 07.09.2012 № 1622-г «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие парков города Ангарска» на 2013-2015 годы» |
| 2.26. | Приобретение и установка детского городка с обустройством покрытия |
| 2.26.1. | Заключение муниципального контракта на приобретение и установку детского городка, обустройство покрытия | 3,0 | --- | --- | 3,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | Постановление администрации города Ангарска от 07.09.2012 № 1622-г «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие парков города Ангарска» на 2013-2015 годы» |
| 2.27. | Обустройство части территории города Ангарска с установкой универсальной спортивной площадки, детского игрового комплекса, хоккейного корта, спортивных гимнастических турников, устройством пешеходных и велосипедных дорожек |
| 2.27.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 25,0 | --- | 20,0 | 5,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | Постановление администрации города Ангарска от 07.09.2012 № 1622-г «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие парков города Ангарска» на 2013-2015 годы» |
| 3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов (инвестиционных, социальных) |
| 3.1. | Проведение работ по биологической очистке пруда в Юго-западном районе города Ангарска с целью создания условий для отдыха населения и улучшения качества воды водного объекта |
| 3.1.1. | Проведение работ | 0,8 | --- | --- | 0,4 | 0,4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация АМО, Общество с ограниченной ответственностью «Вэритэс» | ДЦП «Охрана окружающей среды в Ангарском муниципальном образовании в 2012-2015 гг.», утверждена постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 18.01.2012 № 62-па |
| 3.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к п. Ключевая» |
| 3.2.1. | Обследование дороги, разработка проектной документации и сводного сметного расчета | 3,3 | --- | --- | 3,3 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012-2015 гг.», утверждена постановлением администрации АМО от 28.02.2012 № 285-па |
| 3.2.2. | Капитальный ремонт | 48,00 | --- | 48,00 | --- | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ангарск-р.п. Мегет» |
| 3.3.1. | Обследование дороги, разработка проектной документации и сводного сметного расчета | 1,0 | --- | --- | 1,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012-2015 гг.», утверждена постановлением администрации АМО от 28.02.2012 № 285-па |
| 3.3.2. | Капитальный ремонт | 30,00 | --- | 30,00 | --- | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Старый московский тракт» |
| 3.4.1. | Обследование дороги, разработка проектной документации и сводного сметного расчета | 0,71 | --- | --- | 0,71 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012-2015 гг.», утверждена постановлением администрации АМО от 28.02.2012 № 285-па |
| 3.4.2. | Капитальный ремонт | 31,69 | --- | 30,8 | 0,89 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Западный подъезд к п. Ударник» |
| 3.5.1. | Обследование дороги, разработка проектной документации и сводного сметного расчета | 0,5 | --- | --- | 0,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012-2015 гг.», утверждена постановлением администрации АМО от 28.02.2012 № 285-па |
| 3.5.2. | Капитальный ремонт | 9,5 | --- | 9,5 | --- | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Зуй-Мегет» |
| 3.6.1. | Обследование дороги, разработка проектной документации и сводного сметного расчета | 0,5 | --- | --- | 0,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012-2015 гг.», утверждена постановлением администрации АМО от 28.02.2012 № 285-па |
| 3.6.2. | Капитальный ремонт | 9,5 | --- | 9,5 | --- | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Котельщик» |
| 3.7.1. | Капитальный ремонт | 4,1 | --- | --- | 4,1 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012 - 2015 гг.», утверждена постановлением администрации АМО от 28.02.2012 № 285-па |
| 3.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Мегет-Зуй» |
| 3.8.1. | Капитальный ремонт | 30,0 | --- | 30,0 | --- | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012 - 2015 гг.», утверждена постановлением администрации АМО от 28.02.2012 № 285-па |
| 3.9. | Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция дорог общего пользования местного значения ММО |
| 3.9.1. | Капитальный ремонт | 34,0 | 22,0 | --- | 12,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мегетского муниципального образования на 2012-2014годы», утверждена постановлением администрации ММО от 24.08.2012 № 146 |
| 3.10. | Работы по ремонту сетей холодного водоснабжения в р.п. Мегет |
| 3.10.1. | Выполнение работ | 18,3 | --- | 7,7 | 10,6 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Благоустройство на территории Мегетского муниципального образования на 2013-2015гг.», утверждена постановлением ММО от 24.12.2012.№ 261 |
| 3.11. | Ремонт и реконструкция сетей водоотведения в р.п. Мегет |
| 3.11.1 | Выполнение работ | 3,0 | --- | --- | 3,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мегетского муниципального образования на 2013-2015гг», утверждена постановлением администрации ММО от 04.02.2013 № 25 |
| 3.12. | Устройство парковочных карманов и посадочных площадок, остановочных павильонов в р.п. Мегет |
| 3.12.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2,6 | --- | --- | 0,6 | 2,0 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мегетского муниципального образования на 2013-2017 гг.», утверждена постановлением ММО от 25.12.2012 № 256 |
| 3.13. | Проектирование реконструкции и реконструкция ПС 35/10 кВ «Савватеевка» с установкой двух трансформаторов по 10000 кВА с.Савватеевка |
| 3.13.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 1,1 | --- | --- | --- | 1,1 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электросетевая компания | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 3.13.2. | Заключение муниципального контракта на реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Проектирование, строительство двухтрансформаторных подстанций в с. Савватеевка, п. Новоодинск |
| 3.14.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 6,2 | --- | --- | --- | 6,2 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электросетевая компания | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 3.14.2. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Проектирование, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 10 км в с. Савватеевка, п.Новоодинск |
| 3.15.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 2,4 | --- | --- | --- | 2,4 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электросетевая компания | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 3.15.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Проектирование реконструкции, реконструкция автомобильной дороги по ул. Совхозная в с. Савватеевка |
| 3.16.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 0,5 | --- | --- | 0,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СМО | ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Савватеевского муниципального образования на 2012-2015гг», утверждена постановлением администрации СМО от 19.03.2012 № 19 |
| 3.16.2. | Реконструкция | 8,0 | --- | 8,0 | --- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Исследования и проектирование устройства 2 скважин в п. Новоодинск, п. Звездочка |
| 3.17.1. | Инженерные изыскания | 0,5 | --- | --- | 0,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СМО | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 3.17.2. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Проектирование, реконструкция котельной в с. Савватеевка |
| 3.18.1. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета, получение заключения на тех.условия | 8,0 | --- | 7,0 | 1,0 | --- | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СМО | Постановление администрации СМО от 18.12.2012 № 101 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Савватеевского муниципального образования» |
| 3.18.3. | Заключение муниципального контракта на реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Проект, реконструкция тепловых сетей в с. Савватеевка |
| 3.19.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 11,2 | --- | 10,5 | 0,7 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СМО | ДЦП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савватеевского муниципального образования на 2011-2016 годы с перспективой до 2022 года», утверждена решением Думы СМО от 19.10.2012 № 36 |
| 3.19.2. | Заключение муниципального контракта на реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Строительство автомобильных дорог в городе Ангарске |
| 3.20.1. | Обследование, подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 219,0 | --- | --- | 219,8 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | ДЦП «Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации города Ангарска от 05.10.2010 № 1612-г |
| 3.20.2. | Заключение муниципального контракта на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Строительство сетей наружного освещения в городе Ангарске |
| 3.21.1. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета | 50,2 | --- | --- | 50,2 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | ВЦП «Устройство сетей наружного освещения» на 2013 год», утверждена постановлением администрации города Ангарска от 28.12.2012 № 2513-г |
| 3.22. | Выполнение работ по приведению подземных водозаборов, расположенных в отдаленных микрорайонах города Ангарска в соответствие нормативным требованиям |
| 3.22.1. | Заключение муниципального контракта на подготовку проектной документации и сводного сметного расчета | 18,7 | --- | --- | 18,7 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | ДЦП «Чистая вода» на 2012-2014 годы», утверждена постановлением администрации города Ангарска от 19.09.2011 № 1890-г |
| 3.22.2. | Заключение муниципального контракта на проведение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Сорбционная очистка воды на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» при экстраординарных загрязнениях водоисточника с целью снижения содержания микропримесей в питьевой воде |
| 3.23.1. | Заключение муниципального контракта на проведение работ | 15,5 | --- | --- | 15,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска | ДЦП «Чистая вода» на 2012-2014 годы», утверждена постановлением администрации города Ангарска от 19.09.2011 № 1890-г |
| 3.24. | Модернизация ливневой канализации |
| 3.24.1. | Проведение работ | 6,3 | --- | 20,0 | 5,0 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ангарска, МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» | ДЦП «Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации города Ангарска от 05.10.2010 № 1612-г |
| 3.25. | Проект схемы холодного водоснабжения и водоотведения в р.п. Мегет |
| 3.25.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 7,8 | 5,3 | --- | 2,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мегетского муниципального образования на 2013-2015гг», утверждена постановлением администрации ММО от 04.02.2013 № 25 |
| 3.26. | Проект схемы сетей теплоснабжения в р.п. Мегет |
| 3.26.1. | Подготовка проектной документации и сводного сметного расчета | 7,5 | 5,0 | --- | 2,5 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мегетского муниципального образования на 2013-2015гг», утверждена постановлением администрации ММО от 04.02.2013 № 25 |
| 3.27. | Установка тепловых пунктов в р.п. Мегет |
| 3.27.1. | Выполнение работ | 7,52 | 2,22 | --- | 5,3 | --- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ММО | ДЦП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мегетского муниципального образования на 2013-2015гг», утверждена постановлением администрации ММО от 04.02.2013 № 25 |

Примечание:

* – ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники.

Глава администрации

Ангарского муниципального образования                                                                                                                                          А.А. Медко

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта») развития

территории Ангарского муниципального образования

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012г. (факт) | Планируемые значения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Задача 1. Содействие реализации инвестиционных проектов |
| 1.1. | Миграция населения | чел. | - 1 028 | - 880 | - 865 | - 860 |
| 1.2. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,40 |
| 1.3. | Число безработных | чел. | 692 | 690 | 687 | 680 |
| 1.4. | Создание новых рабочих мест | ед. | 315 | 105 | 43 | 306 |
| 1.5. | Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на душу населения | руб. | 14 753 | 13 726 | 12 459 | 13 003 |
| 1.6. | Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | руб. | 25 838 | 27 534 | 28 839 | 31 664 |
| 1.7. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | руб. | 33 662 | 36 554 | 36 390 | 37 650 |
| 1.8. | Количество действующих малых и микропредприятий | ед. | 2 417 | 2 562 | 2 690 | 2 824 |
| 1.9. | Индекс фактического объема промышленного производства | % | 103,3 | 100,0 | 102,4 | 103,4 |
| 1.10. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) | млн. руб. | 103 281 | 109 272 | 114 735 | 120 586 |
| 2. | Задача 2. Решение социально-значимых проблем |
| 2.1. | Обеспечение детей дошкольным образованием |
| 2.1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, не получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 13,2 | 14 | 13,5 | 11,57 |
| 2.1.2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 7,41 | 4,94 | 3,70 | 2,44 |
| 2.1.3. | Количество детей, посещающих частные детские сады | чел. | 70 | 160 | 160 | 160 |
| 2.2. | Создание условий для развития культуры и массового спорта |
| 2.2.1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | парками культуры и отдыха | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.2.2. | Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 15,17 | 15,30 | 15,40 | 15,50 |
| 2.3. | Строительство, реконструкция, подготовка проектной документации и сводного сметного расчета объектов социальной сферы |
| 2.3.1. | Физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок: |  |  |  |  |  |
|  | стадион, лыжно-биатлонный комплекс, зимний дворец спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс | ед. | 2 | 3 | 4 | 3 |
|  | спортивных площадок, спортзалов | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2.3.2. | Полигонов хранения отходов, площадок твердых бытовых отходов, ямы Беккари | ед. | - | 2 | 3 | 3 |
| 2.3.3. | Домов культуры (подготовка проектной документации и сводного сметного расчета) | ед. | - | 3 | 3 | 3 |
| 2.3.4. | Дошкольных и общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2.3.5. | Сельскохозяйственных рынков | ед. | - | 1 | 1 | - |
| 3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры |
| 3.1. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 472 572 | 472 572 | 472 572 | 472 572 |
| 3.2. | Доля замененных и отремонтированных тепловых и паровых сетей в общей протяженности сетей, нуждающихся в замене | % | 19,9 | 20 | 20,5 | 21 |
| 3.3. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 160 120 | 160 120 | 160 120 | 160 120 |
| 3.4. | Доля замененной и отремонтированной уличной водопроводной сети в общей протяженности уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.5. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | 92 620 | 92 620 | 92 620 | 92 620 |
| 3.6. | Доля замененной и отремонтированной уличной канализационной сети в общей протяженности уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.7. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,04 | 1,23 | 1,24 | 1,24 |
|  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного | га | 0,07 | 1,52 | 2,68 | 2,73 |

Глава администрации

Ангарского муниципального образования                                                                                                                                          А.А. Медко

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта») развития

территории Ангарского муниципального образования

ПАСПОРТ № 1

инвестиционного проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Строительство ямы Беккари для утилизации павших животных |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское муниципальное образование |
| 3. | Инициатор проекта | Администрация города Ангарска |
| 4. | Цель реализации проекта | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния города Ангарска |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 1,0 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Бюджет города Ангарска |
| 7. | Период реализации проекта | 2013-2014 |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета и экспертизы проекта | Разработка ПСД |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) |  |
| 10. | Стадия реализации проекта | Проектирование |
| 11. | Текущее состояние по проекту |  |
| 12. | Результат от реализации проекта: |  |
|  | экономический эффект (прибыль), млн. руб. |  |
|  | социальный эффект (количество создаваемых новых рабочих мест), ед. |  |
|  | бюджетный эффект, млн. руб. |  |
| 13. | Технические характеристики инвестиционного проекта: |  |
|  | Водоотведение ливневых вод (л/сек.) | Сливная канализация отсутствует |
|  | Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, грузоподъемность) | Отсутствует |

ПАСПОРТ № 2

инвестиционного проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Создание завода по производству сухих строительных смесей |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское муниципальное образование |
| 3. | Инициатор проекта | ООО «Крафт Гипс» |
| 4. | Цель реализации проекта | Производство продукции и комплекса услуг, отвечающих международным стандартам |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 50 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные |
| 7. | Период реализации проекта | 2014-2021 |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета и экспертизы проекта | Есть |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | 4000 тонн/месяц |
| 10. | Стадия реализации проекта | Привлечение денежных средств |
| 11. | Текущее состояние по проекту | Привлечение денежных средств |
| 12. | Результат от реализации проекта: |  |
|  | экономический эффект (прибыль), млн. руб | 38,3 млн. руб./год |
|  | социальный эффект (количество создаваемых новых рабочих мест), ед. | 28 |
|  | бюджетный эффект, млн. руб. | 9,8 млн. руб./год |
| 13. | Технические характеристики инвестиционного проекта: |  |
|  | Потребность в электроснабжении: |  |
|  | МВт | 0,4 |
|  | категория надежности | III |
|  | Водоснабжение: общее (м3/сутки) | 0,1 |
|  | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (м3/сутки) |  |
|  | Водоотведение ливневых вод (л/сек.) | Сливная канализация отсутствует |
|  | Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, грузоподъемность) | Отсутствует |

ПАСПОРТ № 3

инвестиционного проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Строительство установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации (проект «Платина») |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское муниципальное образование |
| 3. | Инициатор проекта | ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» |
| 4. | Цель реализации проекта | Замена изношенного производственного оборудования на боле производительное и эффективное |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 2 221,2 (с НДС) |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Собственные |
| 7. | Период реализации проекта | 2013-2015 |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета и экспертизы проекта | Отсутствует на данном этапе |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | 600 тонн/год |
| 10. | Стадия реализации проекта | Разработка проекта |
| 11. | Текущее состояние по проекту | Разработка проекта |
| 12. | Результат от реализации проекта: |  |
|  | экономический эффект (прибыль), млн. руб. | NPV = 129.5 млн. руб. |
|  | бюджетный эффект, млн. руб. | 327 млн. руб. |
| 13. | Технические характеристики инвестиционного проекта: |  |
|  | Площадь земельного участка, необходимого для реализации проекта | Более 2 000 кв. м. |
|  | минимальная длина (м) | 50 |
|  | минимальная ширина (м) | 40 |
|  | площадь застройки (м2) | 2 000 |
|  | Потребность в электроснабжении: |  |
|  | МВт | Подключение к действующим сетям |
|  | категория надежности | Не ниже 2 |
|  | Водоснабжение: |  |
|  | общее (м3/сутки) | 199 |
|  | питьевая (м3/сутки) | 199 |
|  | техническая (м3/сутки) | 199 |
|  | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (м3/сутки) | 16 986 |
|  | Водоотведение ливневых вод (л/сек.) | Подключение к действующим сетям |
|  | Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, рузоподъемность) | 2 авт./месяц по 25 тонн |

ПАСПОРТ № 4

инвестиционного проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Полигон захоронения отходов ОАО «АНХК» |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | Ангарский район, Ангарское городское поселение |
| 3. | Инициатор проекта | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» |
| 4. | Цель реализации проекта | организация размещения (захоронения отходов II - V классов опасности, образующихся в результате производственной деятельности ОАО «АНХК», в соответствии с действующими правилами и нормами |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | капитальные вложения ориентировочно– 595141,57 тыс.руб. (в ценах 01.01.2000г.) |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Инвестиции |
| 7. | Период реализации проекта | Сведения отсутствуют |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета и экспертизы проекта | Не выполнялись |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Общее количество отходов - 105684 т/год Расчетная вместимость полигона при сроке эксплуатации 20 лет – 2113680 т |
| 10. | Стадия реализации проекта | Выбор земельного участка, расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет |
| 11. | Текущее состояние по проекту | ТЭО |
| 12. | Результат от реализации проекта: |  |
|  | экономический эффект (прибыль), млн. руб. | Сведения отсутствуют |
|  | социальный эффект (количество создаваемых новых рабочих мест), ед. | Численность обслуживающего персонала – 11 человек |
|  | бюджетный эффект, млн. руб. | Сведения отсутствуют |
| 13. | Технические характеристики инвестиционного проекта: |  |
|  | Площадь земельного участка, необходимого для реализации проекта (м2) | 725004 м2 |
|  | минимальная длина (м) | 440 |
|  | минимальная ширина (м) | 1000 |
|  | площадь застройки | 538470 |
|  | Потребность в электроснабжении: |  |
|  | МВт | Годовое потребление 933,03 |
|  | категория надежности | Не ниже1 |
|  | Водоснабжение: |  |
|  | питьевая (м3/сутки) | 1,3 |
|  | техническая (м3/сутки) | 10 |
|  | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (м3/сутки) | 1,3 |
|  | Водоотведение ливневых вод (л/сек.) | 123,0 |

ПАСПОРТ № 5

инвестиционного проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция теплиц на площади 2,5 га для выращивания овощей на светокультуре с рассадным отделением |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Инициатор проекта | ОАО «Тепличное» |
| 4. | Цель реализации проекта | Развитие материальной базы для увеличения объемов производства овощей защищенного грунта |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 180 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Собственные + привлеченные |
| 7. | Период реализации проекта | 2014 – 2015 г.г. |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета и экспертизы проекта | Нет |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | 1400 тонн |
| 10. | Стадия реализации проекта | Разработка проекта |
| 11. | Текущее состояние по проекту | Разработка проекта |
| 12. | Результат от реализации проекта: |  |
|  | экономический эффект (прибыль), млн. руб. | 45 млн. руб./год |
|  | социальный эффект (количество создаваемых новых рабочих мест), ед. | 35 ед. |
|  | бюджетный эффект, млн. руб. | 5,5 млн. руб./год |
| 13. | Технические характеристики инвестиционного проекта: |  |
|  | Площадь земельного участка, необходимого для реализации проекта | 3 га |
|  | минимальная длина (м) | 400 м |
|  | минимальная ширина (м) | 75 м |
|  | площадь застройки | 3 га |
|  | Потребность в электроснабжении: |  |
|  | МВт | 4 |
|  | категория надежности | 2 |
|  | Водоснабжение: |  |
|  | общее (м3/сутки) | 110 |
|  | питьевая (м3/сутки) | 30 |
|  | техническая (м3/сутки) | 80 |
|  | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (м3/сутки) | 2 |
|  | Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, грузоподъемность) | 2 авт./сутки по 8 тонн |

ПАСПОРТ № 6

инвестиционного проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Строительство ямы Беккари для утилизации павших животных |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | города Ангарск |
| 3. | Инициатор проекта | Администрация города Ангарска |
| 4. | Цель реализации проекта | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния города Ангарска |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 1,0 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Бюджет города Ангарска |
| 7. | Период реализации проекта | 2013 – 2014 г.г. |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета и экспертизы проекта | Разработка проектной документации, сводного сметного расчета |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) |  |
| 10. | Стадия реализации проекта | Проектирование |
| 11. | Текущее состояние по проекту |  |
| 12. | Результат от реализации проекта: | Сведения отсутствуют |
| 13. | Технические характеристики инвестиционного проекта: | Сведения отсутствуют |
|  | Площадь земельного участка, необходимого для реализации проекта (м2) |  |
|  | минимальная длина (м) |  |
|  | минимальная ширина (м) |  |
|  | площадь застройки |  |
|  | Потребность в электроснабжении: |  |
|  | МВт |  |
|  | категория надежности |  |
|  | Водоснабжение: |  |
|  | общее (м3/сутки) |  |
|  | питьевая (м3/сутки) |  |
|  | техническая (м3/сутки) |  |

ПАСПОРТ № 7

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Дом культуры «Дружба» |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Капитальный ремонт |
| 4. | Цель реализации проекта | Открытие в микрорайоне Цементный (расположенном на значительном расстоянии от города Ангарска) дома культуры для проведении занятий с детьми и организации досуга граждан. |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 55 млн. руб. |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные |
| 7. | Период реализации мероприятия | 15 месяцев |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | отсутствуют |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Сведения отсутствуют |
| 10. | Текущее состояние по объекту | неудовлетворительное |
| 11. | Результат от реализации проекта | Создание 30 рабочих мест, культурное развитие граждан, занятость детей в свободное после учёбы время |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км | 1 км |
|  | тепловых сетей, м | 1 км |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м | 1 км |

ПАСПОРТ № 8

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Детский оздоровительный лагерь «Энтузиаст» |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | Ангарское муниципальное образование |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Капитальный ремонт |
| 4. | Цель реализации проекта | При условии открытия дополнительного загородного оздоровительного лагеря на территории Ангарского муниципального образования будет предоставлена возможность для отдыха и оздоровления большего количества детей и подростков в каникулярный период. |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 60 млн. руб. |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные источники финансирования |
| 7. | Период реализации мероприятия | 12 месяцев |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Отсутствует |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | 120 мест |
| 10. | Текущее состояние по объекту | Неудовлетворительное |
| 11. | Результат от реализации проекта | Создание загородного оздоровительного лагеря на 120 мест с обслуживающим персоналом в 25 человек |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км | 4 км (подъезд к ДОЛ «Энтузиаст») |
|  | тепловых сетей, м | Требуется |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м | Требуется |

ПАСПОРТ № 9

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Завершение строительства объекта незавершенного строительства «Детский сад» на 320 мест |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, микрорайон 17, дом 15, Ангарское муниципальное образование |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Строительство |
| 4. | Цель реализации проекта | Улучшение уровня обеспеченности жителей местами в дошкольных образовательных учреждениях |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | - |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные |
| 7. | Период реализации мероприятия | До 2015 года |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Отсутствует |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Кол-во мест - 320 |
| 10. | Текущее состояние по объекту | Выдан градостроительный план земельного участка |
| 11. | Результат от реализации проекта | Открытие детского сада на 320 мест |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км | - |
|  | тепловых сетей, м | - |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 10

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Дошкольное образовательное учреждение |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, 29 мкрорайон, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | строительство |
| 4. | Цель реализации проекта | Улучшение уровня обеспеченности жителей местами в дошкольных образовательных учреждениях |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | - |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные |
| 7. | Период реализации мероприятия | До 14.02.2014 |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Проект (шифр 037-2011-АР, выполненный ЗАО « БАЗИЛИК») |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Кол-во мест – 240 площадь – 5355,17 м2 |
| 10. | Текущее состояние по объекту | Выдано разрешение на строительство |
| 11. | Результат от реализации проекта | Открытие дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида на 240 мест |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км |  |
|  | тепловых сетей, м |  |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 11

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Детское дошкольное учреждение |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, мкр. 32, в 15 метрах юго-восточнее многоквартирного дома по адресу: г.Ангарск, мкр. 32, д. 2; Ангарское муниципальное образование |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Строительство |
| 4. | Цель реализации проекта | Улучшение уровня обеспеченности жителей местами в дошкольных образовательных учреждениях |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | - |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные |
| 7. | Период реализации мероприятия | До 2015 года |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Проект (шифр 1800011015-АР, выполненный ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн») |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Кол-во мест – 220 площадь - 1846 м2 |
| 10. | Текущее состояние по объекту | Выдан градостроительный план земельного участка |
| 11. | Результат от реализации проекта | Открытие дошкольного образовательного учреждения на 220 мест |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км | - |
|  | тепловых сетей, м | - |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м | - |

ПАСПОРТ № 12

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Детское дошкольное учреждение |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, 22 микрорайон; Ангарское муниципальное образование |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Строительство |
| 4. | Цель реализации проекта | Улучшение уровня обеспеченности жителей местами в дошкольных образовательных учреждениях |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | - |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные |
| 7. | Период реализации мероприятия | до 2015 года |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | - |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Кол-во мест - 190 мест |
| 10. | Текущее состояние по объекту |  |
| 11. | Результат от реализации проекта | Открытие детского дошкольного учреждения на 190 мест |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км | - |
|  | тепловых сетей, м | - |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м | - |

ПАСПОРТ № 13

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Обустройство части территории города Ангарска с установкой универсальной спортивной площадки, детского игрового комплекса, хоккейного корта, спортивных гимнастических турников, устройством пешеходных и велосипедных дорожек |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Благоустройство территории, строительство площадок |
| 4. | Цель реализации проекта | Обеспечение условий для развития на территории города Ангарска физической культуры и массового спорта |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 25,0 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Собственные, привлеченные |
| 7. | Период реализации мероприятия | 2013 |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | В стадии разработки |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) |  |
| 10. | Текущее состояние по объекту | Проектирование |
| 11. | Результат от реализации проекта | Благоустройство данной территории |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км |  |
|  | тепловых сетей, м |  |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 14

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Спортивный зал |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | р.п. Мегет, улица Нагорная, 43, Мегетское муниципальное образование |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Реконструкция |
| 4. | Цель реализации проекта | Развитие детско-юнышеского спорта, пропаганда здорового образа жизни |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 135 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Привлеченные |
| 7. | Период реализации мероприятия | 2013-2015 годы |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | В стадии разработки |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Строительный объем – 192,2 м2 Общая площадь – 269 м2 |
| 10. | Текущее состояние по объекту | неудовлетворительное |
| 11. | Результат от реализации проекта | Открытие спортивных секций в учреждении на 45 мест, создание 6 рабочих мест |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км | 0,3 км |
|  | тепловых сетей, м | 0,15 |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м | 0,15 |

ПАСПОРТ № 15

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Завершение реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак" |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Реконструкция |
| 4. | Цель реализации проекта | Развитие детско-юнышеского спорта, пропаганда здорового образа жизни |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 70,0 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Бюджет города Ангарска |
| 7. | Период реализации мероприятия | 2013-2014 |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Проектная документация, сводный сметный расчет и экспертиза |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Пропускная способность учебно-тренировочных занятий – 50 человек в смену. Пропускная способность при соревнованиях – 100 человек. Количество зрителей спортивных мероприятий – 6910 человек. |
| 10. | Текущее состояние по объекту | Реконструкция |
| 11. | Результат от реализации проекта |  |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | - автомобильной дороги, км |  |
|  | - тепловых сетей, м |  |
|  | - сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 16

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Устройство спортивных площадок для волейбола, тенниса в парке им. 10-летия Ангарска |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск; Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Благоустройство территории, строительство площадок |
| 4. | Цель реализации проекта | Обеспечение условий для развития на территории города Ангарска физической культуры и массового спорта |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 2,0 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Бюджет города Ангарска |
| 7. | Период реализации мероприятия | 2015 г. |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Не требуется |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) |  |
| 10. | Текущее состояние по объекту |  |
| 11. | Результат от реализации проекта |  |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км |  |
|  | тепловых сетей, м |  |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 17

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Приобретение и установка детского городка с обустройством покрытия в парке Строителей |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Благоустройство территории, строительство площадок |
| 4. | Цель реализации проекта | Обеспечение условий для развития на территории города Ангарска физической культуры и массового спорта |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 1,5 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Бюджет города Ангарска |
| 7. | Период реализации мероприятия | 2015 г. |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Не требуется |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) |  |
| 10. | Текущее состояние по объекту |  |
| 11. | Результат от реализации проекта |  |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км |  |
|  | тепловых сетей, м |  |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 18

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Приобретение и установка детского городка с обустройством покрытия в парке им. 10-летия Ангарска |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Благоустройство территории, строительство площадок |
| 4. | Цель реализации проекта | Обеспечение условий для развития на территории города Ангарска физической культуры и массового спорта |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 1,5 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Бюджет города Ангарска |
| 7. | Период реализации мероприятия | 2015 г. |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Не требуется |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) |  |
| 10. | Текущее состояние по объекту |  |
| 11. | Результат от реализации проекта |  |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км |  |
|  | тепловых сетей, м |  |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 19

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | 5-тиэтажный жилой дом |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Строительство |
| 4. | Цель реализации проекта | Увеличение муниципального жилищного фонда |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 78,9 (в ценах 2 квартала 2010 года) |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Поиск инвесторов |
| 7. | Период реализации мероприятия | 7,5 месяцев |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | Имеется |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | 45 квартир |
| 10. | Текущее состояние по объекту |  |
| 11. | Результат от реализации проекта | Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км |  |
|  | тепловых сетей, м |  |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

ПАСПОРТ № 20

социального проекта

| № | Наименование показателя | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Приведение строительных конструкций блока основных сооружений с административно-бытовым корпусом водоочистных сооружений МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» в соответствии с современными нормами по сейсмобезопасности в рамках ДЦП Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011-2014 годы» |
| 2. | Место реализации (указать населенный пункт и наименование муниципального образования) | город Ангарск, Ангарское городское поселение |
| 3. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Капитальный ремонт |
| 4. | Цель реализации проекта | Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области |
| 5. | Объем инвестиций проекта, млн. руб. | 22,5 |
| 6. | Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные) | Бюджет города Ангарска, бюджет Иркутской области |
| 7. | Период реализации мероприятия | 2013-2014 |
| 8. | Наличие проектной документации, сводного сметного расчета | ПСД и государственная экспертиза |
| 9. | Мощность проекта (в соответствующих единицах) | Сведения отсутствуют |
| 10. | Текущее состояние по объекту | Модернизация |
| 11. | Результат от реализации проекта | Приведение строительных конструкций блока основных сооружений с административно-бытовым корпусом водоочистных сооружений МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» в соответствии с современными нормами по сейсмобезопасности |
| 12. | Наименование требуемой инфраструктуры: |  |
|  | автомобильной дороги, км |  |
|  | тепловых сетей, м |  |
|  | сетей напорной канализации и сооружения на ней, м |  |

Глава администрации

Ангарского муниципального образования                                                                                                                                           А.А. Медко