ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Благоустройство территории» на 2020-2024 годы

по состоянию на 31.12.2020 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2019 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 31.12.2020 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2020 | на 31.12.2020 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы : | тыс. руб. | 155 020,7 | 166 165,0 | 180 667,1 | 172 832,2 | -7 834,9 | -4,3 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных котнрактов. |
|  | Целевой показатель: Общая площадь озелененных территорий | тыс. кв.м | 83 290,0 | 83 435,0 | 83 435,0 | 83 435,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный. |
|  | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО | ед./ год | 30 | 42 | 106 | 106 | 0 | 0,0 | Прогрессивный. |
|  | Целевой показатель: Площадь санитарной очистки территории парков, скверов и мест захоронения | тыс. кв.м/ год | 722,9 | 788,6 | 747,0 | 747,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный. |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 39 452,6 | 18 833,9 | 25 044,3 | 19 997,5 | -5 046,8 | -20,2 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» | тыс. руб. | 39 452,6 | 18 833,9 | 25 044,3 | 19 997,5 | -5 046,8 | -20,2 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Муниципальные котракты на сумму 5 046,8 тыс. рублей не заключены. |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель: Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения | ед./ год | 2 806 | 1 772 | 1 709 | 1 714 | 5 | 0,3 | Прогрессивный. В 2020 году высажены: Сосна - 467, Клен Гиннала - 50, Тополь пирамидальный - 5, Дерен - 53, Ива шаровидная - 5, Сирень - 516, Береза - 183, Рябина - 435 1598 ед. приобретены и переданы жителям для посадки и осуществления последующего сезонного ухода. |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход | ед./ год | 6 296 | 3 672 | 1 581 | 1 581 | 0 | 0,0 | Прогрессивный. Уходные работы осуществлены в соответствии с фактически высаженным количеством саженцев в 2017, 2018 и 2019 годах. |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 115 568,1 | 147 331,1 | 155 622,8 | 152 834,7 | -2 788,1 | -1,8 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» | тыс. руб. | 70 367,1 | 92 519,3 | 99 963,0 | 97 824,8 | -2 138,2 | -2,1 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на дворовых и общественных территориях АГО | ед./ год | 30 | 42 | 106 | 106 | 0 | 0,0 | Прогрессивный. |
| 1.2.1.2 | Целевой показатель: Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории АГО | ед. /год | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0,0 | Прогрессивный. |
| 1.2.1.3 | Целевой показатель: Количество отремонтированных памятников (обелисков, стел) | ед. /год | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | Прогрессивный. |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: «Содержание и развитие парков и скверов» | тыс. руб. | 41 567,4 | 45 225,8 | 49 841,1 | 49 529,8 | -311,3 | -0,6 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. |
| 1.2.2.1 | Целевой показатель: Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | 584,3 | 650,0 | 608,4 | 608,4 | 0,0 | 0,0 | Постоянный. |
| 1.2.2.3 | Целевой показатель: Количество проектов, реализованных в рамках перечня проектов народных инициатив | ед. | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | Прогрессивный. |
| 1.2.3 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» | тыс. руб. | 3 633,6 | 5 218,8 | 5 218,7 | 4 880,1 | -338,6 | -6,5 | Оплата произведена в соответствии с представленными актами выполненных работ. |
| 1.2.3.1 | Целевой показатель: Площадь территорий кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 0,0 | 0,0 | Постоянный. |
| 1.2.4 | Основное мероприятие: «Защита от негативного воздействия вод населения» | тыс. руб. | 0,0 | 4 367,2 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4.1 | Целевой показатель: Количество гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов поддерживаемых в надлежащем состоянии | ед. | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,0 | Постоянный. |

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Благоустройство территории» на 2020-2024 годы

по состоянию на 31.12.2020 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | Факт 2019 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 31.12.2020 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 01.01.2020 | на 31.12.2020 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/7*100-100 | 11 |
| 1. | Программа «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 155 020,7 | 166 165,0 | 180 667,1 | 172 832,2 | -7 834,9 | -4,3 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных котнрактов. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 102 694,3 | 134 480,2 | 135 225,3 | 132 696,3 | -2 528,9 | -1,9 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 14 428,0 | 15 000,0 | 17 412,7 | 17 153,6 | -259,1 | -1,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 37 898,4 | 16 684,8 | 28 029,1 | 22 982,3 | -5 046,8 | -18,0 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2020-2024 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 39 452,6 | 18 833,9 | 25 044,3 | 19 997,5 | -5 046,8 | -20,2 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных котнрактов. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 554,2 | 2 149,1 | 1 015,2 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 35 898,4 | 16 684,8 | 24 029,1 | 18 982,3 | -5 046,8 | -21,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 39 452,6 | 18 833,9 | 25 044,3 | 19 997,5 | -5 046,8 | -20,2 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Муниципальные контракты на сумму 5 046,8 тыс. рублей не заключены. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 554,2 | 2 149,1 | 1 015,2 | 1 015,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 35 898,4 | 16 684,8 | 24 029,1 | 18 982,3 | -5 046,8 | -21,0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2020-2024 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 115 568,1 | 147 331,1 | 155 622,8 | 152 834,7 | -2 788,1 | -1,8 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 99 140,1 | 132 331,1 | 134 210,1 | 131 681,1 | -2 529,0 | -1,9 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 14 428,0 | 15 000,0 | 17 412,7 | 17 153,6 | -259,1 | -1,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 2 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 70 367,1 | 92 519,3 | 99 963,0 | 97 824,8 | -2 138,2 | -2,1 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных котнрактов. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 70 367,1 | 92 519,3 | 97 550,3 | 95 412,1 | -2 138,2 | -2,2 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2 412,7 | 2 412,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие «Содержание и развитие парков и скверов»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 41 567,4 | 45 225,8 | 49 841,1 | 49 529,8 | -311,3 | -0,6 | Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 25 139,4 | 30 225,8 | 30 841,1 | 30 788,9 | -52,2 | -0,2 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 14 428,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 740,9 | -259,1 | -1,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 2 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния мест захоронения»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 3 633,6 | 5 218,8 | 5 218,7 | 4 880,1 | -338,6 | -6,5 | Оплата произведена в соответствии с представленными актами выполненных работ. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 633,6 | 5 218,8 | 5 218,7 | 4 880,1 | -338,6 | -6,5 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 4 367,2 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 4 367,2 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ( |  |

| Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО |  |  | В.В. Шунова |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника ФЭО Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО |  |  | Т.А. Якушенко |
| Главный специалист сектора экономического планирования ФЭО Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО |  |  | В.А. Котова |