Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020                                                           				№ 828-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1170-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па, от 08.07.2020 № 574-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1170-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 06.04.2020 № 279-па, от 09.07.2020 № 580-па, от 14.09.2020 № 763-па) (далее – Программа), следующие изменения:

  - Строку «Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 1 | Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию за 2020-2024 годы составит 0,026 кв. км. Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города за 2020-2024 годы, составит 0,0 кв. м. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2020-2024 годы, составит 0,08 кв. км. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов за 2020-2024 годы, составит 0,09 кв. км. Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений за 2020-2024 годы, составит 229,51 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» за 2020-2024 годы, составит 34,15 км.». |
| --- | --- |

  - Пункт 8.3.3 подраздела 8.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«8.3.3. Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» направлено на введение в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского городского округа.

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» направлено на воспроизводство первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, дорожных сооружений, элементов обустройства дороги.

Комплекс мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов в рамках исполнения основного мероприятия «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» реализуется с 2021 года в соответствии с Положением о проекте Ангарского городского округа «Дворы без ям», утверждаемым постановлением администрации АГО.

Основное мероприятие «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» направлено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Результат национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перезагрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.».

  - Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

  - Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа 						С.А. Петров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 09.10.2020 № 828-па

«Приложение № 1

к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей | Ед. изм. | Целевой показа тель 2019 года (факт) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Планируемое значение целевого показателя по годам | Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы |
|  | Цель Программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, с 15,40% в 2019 году до 12,10 % в 2024 году. Площадь автомобильных дорог требующих капитального ремонта за 2020-2024 годы, составит 0,018 кв. км. Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием за 2020-2024 годы, составит 388,9 км. Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности за 2020-2024 годы, составит 98,8 км. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения, со 125 ед. в 2019 году до 101 ед. в 2024 году. |
|  | Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | 15,40 | 12,10 | 12,87 | 12,19 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |  |
|  | Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта | кв. км | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
|  | Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием | км | 385,7 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 |  |
|  | Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
|  | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 125 | 101 | 105 | 103 | 101 | 101 | 101 |  |
| I. | Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангарского городского округа |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично-дорожной сети Ангарского городского округа | Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию за 2020-2024 годы, составит 0,026 кв. км. Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города за 2020-2024 годы, составит 0 кв.м. Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений за 2020-2024 годы, составит 229,51 км. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2020-2024 годы, составит 0,08 кв.км. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов за 2020-2024 годы, составит 0,09 кв.км. |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог |  |
| 1.1.1.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | кв. км | 0,0 | 0,026 | 0,005 | 0,021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2. | Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города | кв. м | 16 375,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3. | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений | км | 229,51 | 229,51 | 229,51 | 229,51 | 229,51 | 229,51 | 229,51 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов |  |  |
| 1.1.2.1 | Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. км | 0,35 | 0,08 | 0,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 1.1.2.2. | Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. км | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» |  |
| 1.1.4.1. | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств выше стоящих бюджетах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | км | 19,762 | 34,15 | 21,453 | 12,697 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств выше стоящих бюджетах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» за 2020-2024 годы, составит 34,15 км |
| II. | Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского городского округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы |
| 2.1. | Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания автомобильных дорог | Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |
| 2.1.1.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог | кв. км | 1,49 | 1,52 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |
| 2.2. | Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения | Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности за 2020-2024 годы, составит 98,8 км |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения |  |
| 2.2.1.1. | Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
| III. | Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Ангарского городского округа |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы |
| 3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения, со 125 ед. в 2019 году до 101 ед. в 2024 году |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения |  |
| 3.1.1.1 | Целевой показатель: Количество обустроенных пешеходных переходов, остановочных пунктов | ед. | 42 | 145 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
| 3.1.1.2. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед. | 4 280 | 4 334 | 4 334 | 4 334 | 4 334 | 4 334 | 4 334 |  |
| 3.2. | Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности дорожных условий |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий |  |
| 3.2.1.1. | Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки | кв. м | 36 929,1 | 34 661,4 | 34 582,62 | 34 661,4 | 34 661,4 | 34 661,4 | 34 661,4 |  |
| 3.2.1.2. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 82 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |  |
| 3.2.1.3. | Целевой показатель: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 125 | 101 | 105 | 103 | 101 | 101 | 101 |  |
| 3.2.1.4 | Целевой показатель: Количество установленных светофоров (в том числе типа Т7) | ед. | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

Мэр Ангарского городского округа 														С.А. Петров

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 09.10.2020 № 828-па

«Приложение № 2

к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источник финансирования Программы | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы в том числе: | УКСЖКХТиС | 2 059 799,1 | 734 423,7 | 582 890,3 | 281 876,3 | 230 304,4 | 230 304,4 |
|  | бюджет Ангарского городского округа (далее – АГО) |  | 1 331 854,0 | 316 688,0 | 272 680,9 | 281 876,3 | 230 304,4 | 230 304,4 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 4 982,2 | 3 982,2 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 33 962,9 | 13 753,5 | 20 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 689 000,0 | 400 000,0 | 289 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 1 064 010,3 | 541 035,9 | 382 929,8 | 81 062,8 | 29 490,9 | 29 490,9 |
|  | бюджет АГО |  | 341 047,4 | 127 282,4 | 73 720,4 | 81 062,8 | 29 490,9 | 29 490,9 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 33 962,9 | 13 753,5 | 20 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 689 000,0 | 400 000,0 | 289 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | УКСЖКХТиС | 95 539,6 | 35 865,1 | 6 823,3 | 52 851,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 81 786,1 | 22 111,6 | 6 823,3 | 52 851,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 13 753,5 | 13 753,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |
| 1.1.1.1. | Строительство улично-дорожной сети в 256 квартале города Ангарска (Строительство автомобильных дорог) | МКУ «СМХ» | 20 744,3 | 0,0 | 0,0 | 20 744,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 20 744,3 | 0,0 | 0,0 | 20 744,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Строительство улично-дорожной сети в 259 квартале города Ангарска (Строительство автомобильных дорог) | МКУ «СМХ» | 23 771,3 | 0,0 | 0,0 | 23 771,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 23 771,3 | 0,0 | 0,0 | 23 771,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Институтская до Ленинградского проспекта) | МКУ «СМХ» | 2 057,9 | 1 900,0 | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 057,9 | 1 900,0 | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения. (Участок улицы Чайковского до улицы Космонавтов) | МКУ «СМХ» | 3 511,6 | 3 300,0 | 211,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 511,6 | 3 300,0 | 211,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Коминтерна до улицы Декабристов) | МКУ «СМХ» | 7 653,8 | 1 200,0 | 6 453,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 7 653,8 | 1 200,0 | 6 453,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения. (Участок от Ленинградского проспекта до улицы Алешина) | МКУ «СМХ» | 9 935,6 | 1 600,0 | 0,0 | 8 335,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 9 935,6 | 1 600,0 | 0,0 | 8 335,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7. | Устройство тротуаров на улицах города Ангарска | УКСЖКХТиС | 11 008,4 | 11 008,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 11 008,4 | 11 008,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.8. | Строительство улицы Магистральная, продолжение строительства улицы Космонавтов, Ангарского проспекта на участке от улицы Декабристов до улицы Магистральная | МКУ «СМХ» | 16 856,7 | 16 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 103,2 | 3 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 13 753,5 | 13 753,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | УКСЖКХТиС | 178 149,6 | 28 980,3 | 61 975,9 | 28 211,6 | 29 490,9 | 29 490,9 |
|  | бюджет АГО |  | 157 940,2 | 28 980,3 | 41 766,5 | 28 211,6 | 29 490,9 | 29 490,9 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 20 209,4 | 0,0 | 20 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Подъезд к СНТ | УКСЖКХТиС | 30 108,2 | 0,0 | 24 058,8 | 1 163,6 | 2 442,9 | 2 442,9 |
|  | бюджет АГО |  | 9 898,8 | 0,0 | 3 849,4 | 1 163,6 | 2 442,9 | 2 442,9 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 20 209,4 | 0,0 | 20 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2. | Ремонт внутриквартальных проездов, дорожек, тротуаров | УКСЖКХТиС | 60 405,1 | 28 405,1 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
|  | бюджет АГО |  | 60 405,1 | 28 405,1 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 1.1.2.3. | Ремонт автомобильных дорог | УКСЖКХТиС | 87 636,3 | 575,2 | 29 917,1 | 19 048,0 | 19 048,0 | 19 048,0 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» | УКСЖКХТиС | 790 321,1 | 476 190,5 | 314 130,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 101 321,1 | 76 190,5 | 25 130,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 689 000,0 | 400 000,0 | 289 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | УКСЖКХТиС | 569 175,7 | 426 071,3 | 143 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 79 619,8 | 68 171,4 | 11 448,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 489 555,9 | 357 899,9 | 131 656,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Енисейская на участке от проспекта Ленинградского до улицы Оречкина | УКСЖКХТиС | 9 574,1 | 9 574,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 531,8 | 1 531,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 8 042,3 | 8 042,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Желябова на участке от улицы 50 лет ВЛКСМ до Ленинградского проспекта | УКСЖКХТиС | 8 050,0 | 8 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 287,9 | 1 287,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 6 762,1 | 6 762,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.3. | Ремонт автомобильной дороги по улице Ленина на участке от улицы Мира до площади ж/д вокзала | УКСЖКХТиС | 54 692,8 | 54 692,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 8 750,8 | 8 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 45 942,0 | 45 942,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.4. | Ремонт автомобильной дороги по улице Шоссейная на участке от Южного подъезда к городу Ангарску до дороги А | УКСЖКХТиС | 31 905,1 | 31 905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 5 104,8 | 5 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 26 800,3 | 26 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.5. | Ремонт автомобильной дороги по улице 50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Космонавтов до улицы Блудова города Ангарска | УКСЖКХТиС | 19 934,0 | 19 934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 189,5 | 3 189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 16 744,5 | 16 744,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по улице Блудова на участке от Ангарского проспекта до улицы Коминтерна города Ангарска | УКСЖКХТиС | 21 526,2 | 21 526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 444,2 | 3 444,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 18 082,0 | 18 082,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по улице Восточная на участке от улицы Иркутская до улицы Горького города Ангарска | УКСЖКХТиС | 35 908,7 | 35 908,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 5 745,4 | 5 745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 30 163,3 | 30 163,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.8. | Ремонт автомобильной дороги по улице Иркутская на участке от улицы Олега Кошевого до автомобильной дороги М-53 | УКСЖКХТиС | 33 538,1 | 33 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 5 366,1 | 5 366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 28 172,0 | 28 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.9. | Ремонт автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Кирова до улицы Чайковского города Ангарска | УКСЖКХТиС | 39 359,2 | 39 359,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 6 297,5 | 6 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 33 061,7 | 33 061,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.10. | Ремонт автомобильной дороги по улице Оречкина на участке от улицы Енисейская до улицы Социалистическая города Ангарска | УКСЖКХТиС | 12 471,4 | 12 471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 995,4 | 1 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 10 476,0 | 10 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.11. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к городу Ангарску на участке от автомобильной дороги Р-255 Сибирь до Савватеевского тракта | УКСЖКХТиС | 26 454,0 | 26 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 4 232,7 | 4 232,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 22 221,3 | 22 221,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.12. | Ремонт автомобильной дороги по улице Энгельса на участке от улицы Красная до улицы Саянская города Ангарска | УКСЖКХТиС | 6 989,3 | 6 989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 118,3 | 1 118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 5 871,0 | 5 871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.13. | Ремонт автомобильной дороги по улице Энергетиков на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов города Ангарска | УКСЖКХТиС | 12 141,2 | 12 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 942,6 | 1 942,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 10 198,6 | 10 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.14. | Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса на участке от улицы Чайковского до улицы Горького города Ангарска | УКСЖКХТиС | 37 931,1 | 37 931,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 6 069,0 | 6 069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 31 862,1 | 31 862,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.15. | Ремонт автомобильной дороги по улице Космонавтов на участке от улицы Алешина до улицы Декабристов города Ангарска | УКСЖКХТиС | 75 596,1 | 75 596,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 12 095,4 | 12 095,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 63 500,7 | 63 500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.2. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения. (Участок от Ленинградского проспекта до улицы Алешина) | УКСЖКХТиС | 50 119,2 | 50 119,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 8 019,1 | 8 019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 42 100,1 | 42 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.3. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Институтская до Ленинградского проспекта) | МКУ «СМХ» | 69 062,2 | 0,0 | 69 062,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 5 525,0 | 0,0 | 5 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 63 537,2 | 0,0 | 63 537,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.4. | Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Чайковского до улицы Космонавтов) | МКУ «СМХ» | 101 964,0 | 0,0 | 101 964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 8 157,2 | 0,0 | 8 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 93 806,8 | 0,0 | 93 806,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 860 788,1 | 165 473,3 | 173 205,6 | 174 036,4 | 174 036,4 | 174 036,4 |
|  | бюджет АГО |  | 860 788,1 | 165 473,3 | 173 205,6 | 174 036,4 | 174 036,4 | 174 036,4 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования | УКСЖКХТиС | 722 091,9 | 144 408,4 | 144 415,4 | 144 422,7 | 144 422,7 | 144 422,7 |
|  | бюджет АГО |  | 722 091,9 | 144 408,4 | 144 415,4 | 144 422,7 | 144 422,7 | 144 422,7 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения | УКСЖКХТиС | 138 696,2 | 21 064,9 | 28 790,2 | 29 613,7 | 29 613,7 | 29 613,7 |
|  | бюджет АГО |  | 138 696,2 | 21 064,9 | 28 790,2 | 29 613,7 | 29 613,7 | 29 613,7 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 135 000,7 | 27 914,5 | 26 754,9 | 26 777,1 | 26 777,1 | 26 777,1 |
|  | бюджет АГО |  | 130 018,5 | 23 932,3 | 25 754,9 | 26 777,1 | 26 777,1 | 26 777,1 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 4 982,2 | 3 982,2 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | УКСЖКХТиС | 42 000,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
|  | бюджет АГО |  | 42 000,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий | УКСЖКХТиС | 93 000,7 | 19 514,5 | 18 354,9 | 18 377,1 | 18 377,1 | 18 377,1 |
|  | бюджет АГО |  | 88 018,5 | 15 532,3 | 17 354,9 | 18 377,1 | 18 377,1 | 18 377,1 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 4 982,2 | 3 982,2 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

Мэр Ангарского городского округа 														С.А. Петров