Заключение

по акту тематический проверки в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Сибирь»

(акт от 08.02.2018 № 08-10-08)

Главным специалистом отдела внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – ОВМФК КЭФ АГО) Седых Н.Н. на основании плана контрольных мероприятий ОВМФК на 1 полугодие 2017 года, утвержденного мэром АГО, удостоверения КЭФ АГО от 10.01.2018 № 08-16/08 на проведение контрольного мероприятия, проведена проверка в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Сибирь» по вопросу: «Расходование средств на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности АГО» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Срок проведения проверки на объекте контроля - с 06.02.2018 по 08.02.2018.

В проверяемом периоде директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Сибирь» (далее по тексту – Учреждение, МБУДО «ДЮСШ «Сибирь») являлся Кочнев Владимир Сергеевич (право первой подписи),  главным бухгалтером - Дроздова Юлия Владимировна  (право второй подписи).

Юридический и почтовый адрес: 665826, Иркутская область, город Ангарск,               микрорайон 12/а, дом 7/а.

Телефон: 8(3955) 51-17-49, 51-17-48.

Адрес электронной почты (email): sibir-angarsk.ru

По результатам проверки установлено:

В рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па (в редакции постановления администрации АГО от 01.03.2017 № 303-па) (далее по тексту – Программа) предусмотрено выполнение подпрограммы «Спортивный резерв на 2017-2020 годы» основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления», в том числе выборочный ремонт помещений в здании                     МБУ ДО «ДЮСШ «Сибирь».

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании 05.10.2016 проведено обследование Учреждения, вынесено предписание № 2/255 по устранению выявленных нарушений в области санитарного законодательства, в том числе: п. 18. «Обеспечить восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов в …помещениях…медицинский кабинет, лестничные клетки, лестничные пролеты, тренажерные залы, большой и малый гимнастические залы, залы греко-римской борьбы, хореографический зал, раздевалки, туалеты, коридоры, душевые…», п. 21 «Обеспечить восстановление напольного покрытия в медицинском кабинете…».

Во исполнение п. 18, п. 21 предписания Управления Роспотребнадзора  № 2/255, обеспечено проведение работ по капитальному ремонту помещений Учреждения:

- медицинского кабинета, тамбуров и лестничных клеток №№ 1,2,3,4, санитарного узла помещения подвала, раздевалок №№ 1, 2, тренерской.

На проведение выборочного ремонта помещений в здании МБУ ДО «ДЮСШ «Сибирь» предусмотрен общий объем финансирования из бюджета АГО  на 2017 год в размере 1 290,0 тыс. рублей.

Соглашением от 09.01.2017 № 11 «О предоставлении субсидии на иные цели», заключенного между Учреждением и учредителем, предусмотрено выделение субсидии в размере 1 340 000,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2017, с учетом изменений согласно дополнительному соглашению от 11.05.2017 к соглашению от 09.01.2017 № 11 Учреждению выделено субсидии на иные цели  в размере  1 290 000,00 руб.:

по отраслевому коду - 7 0703 071030000002 - иные цели учреждений  дополнительного образования;

по коду субсидии - 707 101 069- капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация).

В проверяемом периоде в рамках субсидии на иные цели по коду 707 101 069 «Капитальный ремонт» Учреждением заключен:

Контракт № 0500617001 от 07.08.2017 с ООО «ГостСтрой» (далее по тексту – Подрядчик) на сумму 1 262 171,66 руб. (включая НДС) на выполнение работ по выборочному ремонту помещений в здании Учреждения  в объемах, предусмотренных Техническим заданием, Дефектными ведомостями №№ 122/Д, 138/Д, 155/Д и Локальными ресурсными сметными расчетами №№ 122/17, 138/17, 155/17 являющимися неотъемлемой частью контракта (далее по тексту – Контракт № 0500617001).

Данный контракт составлен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 18.07.2017  (закупка № 0134300095617000171).

Место выполнения работ: медицинский кабинет, тамбуры и лестничные клетки №№ 1, 2, 3, 4, санитарный узел помещения подвала, раздевалки № 1, 2, тренерская в здании Учреждения, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 7а.

Согласно п. 2.3 Контракта № 0500617001 расчет за выполненные Работы производится на основании подписанного Акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), счета,      счета-фактуры (плательщик НДС) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

Срок выполнения Работ составляет 45 календарных дней со дня подписания   контракта (п. 3.1 Контракта).

Согласно п.3.2. Контракта № 0500617001 на дату подписания контракта срок завершения Работ в полном объеме является исходной датой для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения Работ.

Датой завершения работ является 20.09.2017 включительно.

# По состоянию на 01.01.2018 исполнение Контракта № 0500617001 составило в сумме 1 239 326,86 руб. или 98,2 % от общей стоимости Работ, что подтверждается предъявленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 22.09.2017 № 1, от 24.11.2017 №№ 2, 3, 4.

В связи с нарушением Подрядчиком срока окончания работ по Контракту   № 0500617001 Учреждением предъявлены штрафные санкции.

# Согласно Уведомлениям об удержании неустойки от 14.12.2017 № 140,        от 20.12.2017 № 146,  в соответствии с п.п. 8.1-8.3  контракта № 0500617001 произведено удержание неустойки на общую сумму 98 433,86 руб. (74 323,69+8783,20+15326,97) путем уменьшения стоимости выполненных работ при подписании актов о приемке выполненных работ от 24.11.2017 №№ 2,3,4  за просрочку срока выполнения работ.

# В результате, стоимость выполненных работ по Контракту № 0500617001 согласно  справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 22.09.2017 № 1, от 24.11.2017 № № 2,3, 4  всего составила 1 140 893,00 рублей.

# По соглашению сторон от 25.12.2017 Контракт № 0500617001 расторгнут в связи с уменьшением объема фактически выполненных работ, предусмотренного контрактом (частичным невыполнением контракта). Обязательства Сторон по контракту на сумму 22 844,80 руб. выполнению не подлежат.

##### Согласно предоставленным к проверке банковским документам денежные расчеты с Подрядчиком по Контракту № 0500617001 Учреждением произведены в полном объеме (п/поручение от 28.12.2017 № 435 на сумму 628 901,06 руб., от 28.12.2017 № 436 на сумму 511 991,94 руб.), задолженность отсутствует .

В ходе проверки законности и эффективности заключения Контракта № 0500617001 установлено, что:

согласно п. 2.1. контракта № 0500617001:

- цена контракта определяется локальными ресурсными сметными расчетами и составляет 1 262 171,66 руб., включая НДС.

Локальные ресурсные сметные расчеты №№ 122/17, 138/17, 155/17  составлены на общую сумму 1 262 171,66 руб., в том числе: НДС в размере 18 %  на сумму 192 534,66 рублей.

Акты о приемке выполненных работ составлены на общую сумму 1 239 326,86 руб., в том числе: НДС в размере 18 %  на сумму 189 049,86 рублей.

При этом, в справках о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 22.09.2017 № 1, от 24.11.2017 № № 2,3, 4 на общую сумму 1 140 893,00 руб.      (за вычетом неустойки) стоимость работ и затрат указана без НДС.

В счетах на оплату от 22.09.2017 № 62, от 24.11.2017 № 102,103,104 выставленных в адрес Учреждения,  суммы к оплате  указаны без НДС.

Следует отметить, что согласно письма Министерства финансов РФ   от 02.07.2012 № 02-11-08/2467, а также применяя ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…», при заключении государственного (муниципального) контракта с победителем процедуры размещения заказа, применяющим УСН, по согласованию с ним заказчик вправе внести изменения в сводный сметный расчет стоимости работ в пределах определенной по результатам торгов твердой цены контракта, указав в предусматриваемой за итогом сводного сметного расчета графе «Сумма налога на добавленную стоимость»: «Без НДС».

Заказчик (Учреждение) данным правом не воспользовался, уточненные сметы в части НДС не произвел.

Таким образом, в нарушение установленного ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств неэффективное использование средств бюджета городского округа составило  174 034,53рублей.

Всего Учреждением в 2017 году принято обязательств (заключен контракт)  на проведение выборочного ремонта помещений здания на сумму 1 262 171,66 руб. фактически выполнено работ и оплачено Подрядчику 1 140 893,00 рублей.

В рамках контрольного мероприятия осуществлен  выборочный контрольный осмотр ремонтных  работ по контракту № 0500617001 от 07.08.2017 на выполнение работ по выборочному ремонту помещений в здании Учреждения, заключенному с ООО «ГостСтрой» выполненных в 2017 году.

По результатам выборочного осмотра объемы, указанные в Актах о приемке выполненных работ (ф.КС-2)  подтверждены.

Начальник отдела внутреннего

муниципального финансового контроля

Комитета по экономике и финансам

администрации АГО                                                                                  М.Г. Кульгавая