ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы

по состоянию на 31.12.2019 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2018 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 31.12.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 31.12.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы : | тыс. руб. | 87 027,2 | 124 303,6 | 179 138,2 | 155 020,7 | - 24 117,5 | - 13,5 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  | Целевой показатель: Общая площадь озелененных территорий | тыс. кв.м | 83 290 | 83 290 | 83 290 | 83 290 | 0 | 0 | Постоянный. |
|  | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО | ед./ год | 28 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | Прогрессивный. |
|  | Целевой показатель: Площадь санитарной очистки территории парков, скверов и мест захоронения | тыс. кв.м/ год | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 0 | 0 | Постоянный. |
|  | Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
|  | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территории, ремонту проездов дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
|  | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Прогрессивный. Достижение целевого показателя с 2018 года реализуется в рамках мунципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 40 126,4 | 39 452,6 | - 673,8 | - 1,7 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 40 126,4 | 39 452,6 | - 673,8 | - 1,7 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель: Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения | ед./ год | 263 | 1092 | 2471 | 2806 | 335 | 13,6 | Прогрессивный. В 2019 году высажены: 568 сосен, 388 сиреней, 20 яблонь, 142 рябины, 120 берез, 78 черемух. 1490 ед. приобретены и переданы жителям для посадки и осуществления последующего сезонного ухода. |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход | ед./ год | 5 869 | 6768 | 6768 | 6 296 | - 472 | - 7,0 | Прогрессивный. Уходные работы осуществлены в соответствии с фактически высаженным количеством саженцев в 2016, 2017 и 2018 годах. |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 73 503,5 | 108 916,2 | 139 011,8 | 115 568,1 | - 23 443,7 | - 16,9 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» | тыс. руб. | 34 194,3 | 84 532,0 | 91 818,7 | 70 367,1 | - 21 451,6 | - 23,4 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Неисполнение обязательств подрядчиками по муниципальным контрактам на благоустройство набережной вдоль береговой линии реки Китой и на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории Ангарского городского округа. |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на дворовых и общественных территориях АГО | ед./ год | 28 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | Прогрессивный. |
| 1.2.1.2 | Целевой показатель: Объем (масса) перемещенных (вывезенных) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест | куб.м | 28 126,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Прогрессивный. Финансирование данного мероприятия в 2019 году не предусмотрено. |
| 1.2.1.3 | Целевой показатель: Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории АГО | ед. | 0 | 0 | 25 | 0 | - 25 | - 100 | Прогрессивный. Целевой показатель не исполнен в связи с неисполнением обязательств подрядчиками по муниципальному контракту на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории Ангарского городского округа. |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: «Содержание и развитие парков и скверов» | тыс. руб. | 35 166,1 | 20 038,7 | 42 581,0 | 41 567,4 | - 1 013,6 | - 2,4 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 1.2.2.1 | Целевой показатель: Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | 584,3 | 584,3 | 584,3 | 584,3 | 0 | 0 | Постоянный. |
| 1.2.2.2 | Целевой показатель: Количество отремонтированных фонтанов размещенных на территории парков и скверов | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
| 1.2.2.3 | Целевой показатель: Количество проектов, реализованных в рамках перечня проектов народных инициатив | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Прогрессивный. |
| 1.2.3 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» | тыс. руб. | 4 143,1 | 4 245,5 | 4 612,1 | 3 633,6 | - 978,5 | - 21,2 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Заключение муниципального контракта с ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» на размещение ТКО, собранных с территорий кладбища «Березовая роща» и кладбища, расположенного в 14 микрорайоне в 2019 году не состоялось. |
| 1.2.3.1 | Целевой показатель: Площадь территорий кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 0 | 0 | Постоянный. |
| 1.2.4 | Основное мероприятие: «Защита от негативного воздействия вод населения» | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | Финансирование мероприятия по укреплению Берега реки Китой в 2019 году не предусмотрено. |
| 1.2.4.1 | Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы

по состоянию на 31.12.2019 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | Факт 2018 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 31.12.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 31.12.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/7*100-100 | 11 |
| 1. | Программа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 87 027,2 | 124 303,6 | 179 138,2 | 155 020,7 | - 24 117,5 | - 13,5 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 53 044,9 | 110 541,6 | 123 500,6 | 102 694,3 | - 20 806,3 | - 16,8 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 24 803,6 | 0,0 | 17 559,0 | 14 428,0 | - 3 131,0 | - 17,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 9 178,7 | 13 762,0 | 38 078,6 | 37 898,4 | - 180,2 | - 0,5 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2021 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 40 126,4 | 39 452,6 | - 673,8 | - 1,7 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 344,9 | 1 625,4 | 4 047,8 | 3 554,2 | - 493,6 | - 12,2 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 9 178,7 | 13 762,0 | 36 078,6 | 35 898,4 | - 180,2 | - 0,5 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 40 126,4 | 39 452,6 | - 673,8 | - 1,7 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Неисполнение в результате сложившейся экономии по результатам проведения конкурсной процедуры на право заключения муниипального контракта на приобретение мини погрузчика МБУ АГО «Парки Ангарска», а также в связи с неисполнением обязательств подрядчиком по договорам МБУ АГО «Прки Ангарска» в части уборки территории лесных зон. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 344,9 | 1 625,4 | 4 047,8 | 3 554,2 | - 493,6 | - 12,2 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 9 178,7 | 13 762,0 | 36 078,6 | 35 898,4 | - 180,2 | - 0,5 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 73 503,5 | 108 916,2 | 139 011,8 | 115 568,1 | - 23 443,7 | - 16,9 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 48 699,9 | 108 916,2 | 119 452,8 | 99 140,1 | - 20 312,7 | - 17,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 24 803,6 | 0,0 | 17 559,0 | 14 428,0 | - 3 131,0 | - 17,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 34 194,3 | 84 532,0 | 91 818,7 | 70 367,1 | - 21 451,6 | - 23,4 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Неисполнение обязательств подрядчиками по муниципальным контрактам на благоустройство набережной вдоль береговой линии реки Китой и на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории Ангарского городского округа. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 24 390,1 | 84 532,0 | 89 259,7 | 70 367,1 | - 18 892,6 | - 21,2 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 9 804,1 | 0,0 | 2 559,0 | 0,0 | - 2 559,0 | - 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие «Содержание и развитие парков и скверов»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 35 166,1 | 20 038,7 | 42 581,0 | 41 567,4 | - 1 013,6 | - 2,4 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 20 166,7 | 20 038,7 | 25 581,0 | 25 139,4 | - 441,6 | - 1,7 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 14 999,4 | 0,0 | 15 000,0 | 14 428,0 | - 572,0 | - 3,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния мест захоронения»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 143,1 | 4 245,5 | 4 612,1 | 3 633,6 | - 978,5 | - 21,2 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Заключение муниципального контракта с ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» на размещение ТКО, собранных с территорий кладбища «Березовая роща» и кладбища, расположенного в 14 микрорайоне в 2019 году не состоялось. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 143,1 | 4 245,5 | 4 612,1 | 3 633,6 | - 978,5 | - 21,2 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                	___________В.В. Шунова

Начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа	___________О.В. Сергеева

Главный специалист сектора экономического планирования финансово-экономического

отдела Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и связи администрации Ангарского городского округа	___________Т.А. Мокринская