ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы

по состоянию на 31.12.2021 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2020 года | План по состоянию на 31.12.2021 | Факт по состоянию на 31.12.2021 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100-100 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы : | тыс. руб. | 692 273,9 | 585 507,9 | 584 158,2 | -1 349,7 | -0,2 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | 12,87 | 11,14 | 11,14 | 0,0 | 0,0 | Регрессивный Уточнен показатель не отвечающих нормативным требованиям» с «11,32%» до «11,14%» |
|  | Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта | кв. км | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием | км | 389,9 | 388,6 | 388,6 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный Уточнен показатель с «390,62 км» до «388,6 км», согласно перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского городского округа, утвержденному постановлением Администрации АГО от 25.07.2016 №1762-па в редакции постановлений от 28.11.2016 № 2636-па, от 08.09.2017 № 1472-па, от 20.10.2017 № 1662-па, от 18.12.2017 № 1960-па, от 18.06.2018 № 791-па, от 05.09.2018 № 1023-па, от 10.12.2018 № 1356-па, от 19.08.2019 № 837-па, от 31.12.2019 № 1379-па, от 25.05.2020 № 423-па, от 28.07.2020 № 643-па, от 06.10.2020 № 816-па, от 19.07.2021 №665-па |
|  | Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 39 | 103 | 25 | -78 | -75,7 | Регрессивный Фактическое значение показателя согласно информации ГИБДД на 31.12.2021 |
| 1.1 | Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 511 120,3 | 367 400,5 | 366 091,3 | -1 309,2 | -0,4 | Оплата по фактически выполненным работам |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» | тыс. руб. | 11 043,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | кв. км | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный Работы по «Реконструкции автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Чайковского до улицы Космонавтов)», «Реконструкции автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Институтская до Ленинградского проспекта)» выполнены в полном объеме с муниципальными контрактами, движение по автомобильным дорогам открыто, разрешение на ввод по улице Чайковского в эксплуатацию будет получено в 2022 году |
|  | Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений | км | 229,51 | 232,3 | 232,3 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» | тыс. руб. | 26 701,0 | 34 475,1 | 33 225,6 | -1 249,5 | -3,6 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. км | 0,0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. км | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | Прогрессивный |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» | тыс. руб. | 473 376,3 | 332 835,4 | 332 775,7 | -59,7 | -0,02 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств выше стоящих бюджетах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | км | 21,453 | 12,248 | 12,248 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 158 315,3 | 196 115,5 | 196 115,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 134 681,2 | 159 023,1 | 159 023,1 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог | кв. км | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения | тыс. руб. | 23 634,1 | 37 092,4 | 37 092,4 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 22 838,3 | 21 991,9 | 21 951,4 | -40,5 | -0,2 |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 3 780,1 | 6 830,3 | 6 830,3 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель: Количество обустроенных пешеходных переходов, остановочных пунктов | ед. | 21 | 33 | 33 | 0 | 0 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед. | 4 334 | 4 446 | 4 446 | 0 | 0 | Постоянный |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий | тыс. руб. | 19 058,2 | 13 505,5 | 13 505,5 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки | кв. м | 33 607,59 | 32 694,342 | 32 694,342 | 0 | 0 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 39 | 103 | 25 | -78 | -75,7 | Регрессивный Фактическое значение показателя согласно информации ГИБДД на 31.12.2021 |
|  | Целевой показатель: Количество установленных светофоров (в том числе типа Т7) | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Прогрессивный |
| 1.3.3 | Основное мероприятие: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | тыс. руб. | - | 1 656,1 | 1 615,6 | -40,5 | -2,4 |  |
|  | Целевой показатель: Количество оснащенных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям | ед. | - | 3 | 3 | 0 | 0 | Прогрессивный |

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы

по состоянию на 31.12.2021 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2020 года | План по состоянию на 31.12.2021 | Факт по состоянию на 31.12.2021 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100-100 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 692 273,9 | 585 507,9 | 584 158,2 | -1 349,7 | -0,2 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 290 655,7 | 267 083,0 | 267 071,6 | -11,4 | -0,004 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 13 074,4 | 11 790,9 | -1 283,5 | -9,8 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 397 636,0 | 305 350,5 | 305 295,7 | -54,8 | -0,02 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 3 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 511 120,3 | 367 400,5 | 366 091,3 | -1 309,2 | -0,4 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 113 484,3 | 50 366,6 | 50 361,7 | -4,9 | -0,01 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 11 683,4 | 10 433,9 | -1 249,5 | -10,7 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 397 636,0 | 305 350,5 | 305 295,7 | -54,8 | -0,02 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» | тыс. руб. | 11 043,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | на изготовление технического паспорта для постановки на кадастровый учет объекта «Реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Институтская до Ленинградского проспекта)» |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 11 043,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» | тыс. руб. | 26 701,0 | 34 475,1 | 33 225,6 | -1 249,5 | -3,6 |  |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 26 701,0 | 22 791,7 | 22 791,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 11 683,4 | 10 433,9 | -1 249,5 | -10,7 | В результате фактического исполения и сложившейся экономии по результатам проведения муниципальных закупок |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»» | тыс. руб. | 473 376,3 | 332 835,4 | 332 775,7 | -59,7 | -0,02 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 75 740,3 | 27 484,9 | 27 480,0 | -4,9 | -0,02 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 397 636,0 | 305 350,5 | 305 295,7 | -54,8 | -0,02 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 158 315,3 | 196 115,5 | 196 115,5 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 158 315,3 | 196 115,5 | 196 115,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 134 681,2 | 159 023,1 | 159 023,1 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 134 681,2 | 159 023,1 | 159 023,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения | тыс. руб. | 23 634,1 | 37 092,4 | 37 092,4 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 23 634,1 | 37 092,4 | 37 092,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 22 838,3 | 21 991,9 | 21 951,4 | -40,5 | -0,2 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 18 856,1 | 20 600,9 | 20 594,4 | -6,5 | -0,03 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 1 391,0 | 1 357,0 | -34,0 | -2,4 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс.руб. | 3 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 3 780,1 | 6 830,3 | 6 830,3 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 3 780,1 | 6 830,3 | 6 830,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий | тыс. руб. | 19 058,2 | 13 505,5 | 13 505,5 | 0,0 | 0,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 15 076,0 | 13 505,5 | 13 505,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс.руб. | 3 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | тыс.руб. | 0,0 | 1 656,1 | 1 615,6 | -40,5 | -2,4 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 0,0 | 265,1 | 258,6 | -6,5 | -2,5 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 1 391,0 | 1 357,0 | -34,0 | -2,4 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы

в рамках реализации национальных (региональных) проектов

по состоянию на 31.12.2021 года

Таблица № 3

| № п/п | Наименование национального, регионального проектов, Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | План по состоянию на 31.12.2021 | Факт по состоянию на 31.12.2021 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100-100 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Национальный проект «Безопасные качественные дороги» | тыс. руб. | 334 491,5 | 334 391,3 | -100,2 | -0,03 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 27 750,0 | 27 738,6 | -11,4 | -0,04 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1 391,0 | 1 357,0 | -34,0 | -2,4 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 305 350,5 | 305 295,7 | -54,8 | -0,02 |  |
| 1.1. | Региональный проект «Дорожная сеть» | тыс. руб. | 332 835,4 | 332 775,7 | -59,7 | -0,02 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 27 484,9 | 27 480,0 | -4,9 | -0,02 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 305 350,5 | 305 295,7 | -54,8 | -0,02 |  |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 332 835,4 | 332 775,7 | -59,7 | -0,02 |  |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | тыс. руб. | 332 835,4 | 332 775,7 | -59,7 | -0,02 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 27 484,9 | 27 480,0 | -4,9 | -0,02 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 305 350,5 | 305 295,7 | -54,8 | -0,02 |  |
| 1.1.1.1.1. | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | км | 12,248 | 12,248 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | тыс. руб. | 1 656,1 | 1 615,6 | -40,5 | -2,4 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 265,1 | 258,6 | -6,5 | -2,5 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1 391,0 | 1 357,0 | -34,0 | -2,4 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 1 656,1 | 1 615,6 | -40,5 | -2,4 |  |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | тыс. руб. | 1 656,1 | 1 615,6 | -40,5 | -2,4 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | бюджет АГО | тыс. руб. | 265,1 | 258,6 | -6,5 | -2,5 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1 391,0 | 1 357,0 | -34,0 | -2,4 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.1.1. | Целевой показатель: Количество оснащенных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |

| Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО | В.В. Шунова |
| --- | --- |
| Начальник финансово-экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО | Т.А. Якушенко |
| Главный специалист сектора экономического планирования финансово-экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО | Н.В. Герасимова |