Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019                                                        				  № 1348-па

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.08.2019 № 894-па

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.08.2019 № 894-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации на территории Ангарского городского округа в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы» (далее – постановление), следующее изменение:

  - Приложение № 1 «Краткосрочный план реализации на территории Ангарского городского округа в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 27.12.2019  № 1348-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 30.08.2019  № 894-па

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации на территории Ангарского городского округа в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Стоимость капитального ремонта | Начальный срок проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств областного бюджета | за счет средств иных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ангарск, квл 100, д. 1 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 2 | 2 | 1105,10 | 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Ангарск, квл 100, д. 3 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 745,40 | 398,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Ангарск, квл 100, д. 4 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 744,00 | 399,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Ангарск, квл 100, д. 6 | 1961 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 744,70 | 401,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Ангарск, квл 100, д. 7 | 1961 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 744,10 | 398,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 6 | г. Ангарск, квл 100, д. 8 | 1963 | - | крупноблочный силикат | 3 | 2 | 1797,80 | 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 7 | г. Ангарск, квл 100, д. 10 | 1961 | - | крупноблочный силикат | 2 | 2 | 1020,20 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 8 | г. Ангарск, квл 106, д. 10 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4735,00 | 2744,50 | 3171614,79 | 3171614,79 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 9 | г. Ангарск, квл 106, д. 8 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 3 | 5184,40 | 3088,70 | 372901,93 | 372901,93 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 10 | г. Ангарск, квл 107, д. 1 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 4 | 6481,00 | 1028,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 11 | г. Ангарск, квл 107, д. 6 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4735,00 | 3672,40 | 3696397,79 | 3696397,79 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 12 | г. Ангарск, мкр Юго-Восточный, квл 11, д. 1 | 1972 | - | блочные | 5 | 4 | 3038,00 | 3038,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 13 | г. Ангарск, мкр 11, д. 18 | 1971 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3140,20 | 2290,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 14 | г. Ангарск, мкр 11, д. 7 | 1970 | - | кирпичные | 9 | 4 | 15877,80 | 10914,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 15 | г. Ангарск, квл 177, д. 7А | 1986 | - | панельные | 9 | 1 | 3659,80 | 2304,10 | 3530399,73 | 3530399,73 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 16 | г. Ангарск, квл 178, д. 13 | 1962 | - | панельные | 5 | 3 | 4129,40 | 2564,10 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 17 | г. Ангарск, квл 178, д. 7 | 1962 | - | панельные | 5 | 3 | 4111,60 | 2545,40 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 18 | г. Ангарск, квл 179, д. 1 | 1962 | - | панельные | 5 | 3 | 4129,00 | 2570,30 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 19 | г. Ангарск, квл 179, д. 3 | 1962 | - | панельные | 5 | 3 | 4089,00 | 2564,20 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 20 | г. Ангарск, квл 182, д. 1 | 1962 | - | панельные | 4 | 3 | 3553,20 | 2058,60 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 21 | г. Ангарск, квл 182, д. 14 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3635,40 | 2064,50 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 22 | г. Ангарск, квл 182, д. 4 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3543,70 | 204S | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 23 | г. Ангарск, квл 182, д. 8 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3562,00 | 2052,30 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 24 | г. Ангарск, квл 188, д. 1 | 1960 | - | панельные | 4 | 3 | 3556,90 | 2046,00 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 25 | г. Ангарск, квл 188, д. 16 | 1960 | - | панельные | 4 | 3 | 3556,70 | 2046,60 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 26 | г. Ангарск, квл 189, д. 11 | 1963 | - | панельные | 5 | 4 | 5634,60 | 3499,80 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 27 | г. Ангарск, квл 189, д. 13 | 1963 | - | панельные | 5 | 5 | 5490,60 | 3319,40 | 253056,00 | 253056,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 28 | г. Ангарск, квл 188, д. 5 | 1964 | - | панельные | 5 | 3 | 4625,80 | 31236,00 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 29 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 12 | 1967 | - | панельные | 5 | 4 | 6173,10 | 3865,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 30 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 10 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 6124,30 | 3844,30 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 31 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 6 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 5611,90 | 3489,80 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 32 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 7 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 6132,80 | 3857,90 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 33 | г. Ангарск, квл 211, д. 7 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4132,40 | 2346,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 34 | г. Ангарск, квл 211, д. 8 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3768,20 | 2356,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 35 | г. Ангарск, квл 211, д. 9 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 6 | 6244,50 | 3590,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 36 | г. Ангарск, квл 212, д. 14 | 1987 |  | панельные | 9 | 5 | 15556,80 | 10421,30 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2021 | 31.12.2021 |
| 37 | г. Ангарск, квл 219, д. 13 | 1995 | - | панельные | 10 | 8 | 27072,10 | 18153,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 38 | г. Ангарск, квл 22, д. 34 | 1953 | - | крупноблочный силикат | 2 | 2 | 1442,10 | 719,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 39 | г. Ангарск, мкр 29, д. 9 | 1987 | - | панельные | 7 | 1 | 19065,50 | 13539,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 40 | г. Ангарск, квл 31, д. 10 | 1951 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 853,90 | 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 41 | г. Ангарск, квл 31, д. 11 | 1951 | - | крупноблочный силикат | 2 | 3 | 1953,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 42 | г. Ангарск, квл 31, д. 12 | 1951 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 856,40 | 407,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 43 | г. Ангарск, квл 31, д. 13 | 1951 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 853,30 | 405,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 44 | г. Ангарск, квл 31, д. 6 | 1951 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 860,50 | 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 45 | г. Ангарск, квл 31, д. 7 | 1951 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 849,70 | 402,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 46 | г. Ангарск, мкр 32, д. 3 | 1999 | - | крупноблочный силикат | 10 | 15 | 22803,90 | 13990,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 47 | г. Ангарск, мкр 33, д. 11 | 1999 | - | крупноблочный силикат | 9 | 13 | 25066,70 | 16451,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 48 | г. Ангарск, квл 33, д. 1 | 1952 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 900,60 | 427,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 49 | г. Ангарск, квл 34, д. 11 | 1952 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 808,17 | 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 50 | г. Ангарск, квл 34, д. 13 | 1952 | - | крупноблочный силикат | 2 | 2 | 1394,60 | 623,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 51 | г. Ангарск, квл 34, д. 14 | 1952 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 870,82 | 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 52 | г. Ангарск, квл 34, д. 4 | 1952 | - | крупноблочный силикат | 2 | 2 | 1398,90 | 617,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 53 | г. Ангарск, квл 34, д. 2 | 1952 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 864,36 | 405,80 | 1381968,64 | 1381968,64 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 54 | г. Ангарск, квл 34, д. 7 | 1952 | - | крупноблочный силикат | 2 | 2 | 1454,77 | 717,60 | 1215284,66 | 1215284,66 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 55 | г. Ангарск, квл 47, д. 16 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 3 | 3592,88 | 1823,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 56 | г. Ангарск, квл 47, д. 24 | 1956 | - | панельные | 4 | 4 | 4672,52 | 2807,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 57 | г. Ангарск, квл 52, д. 6 | 1950 | - | крупноблочный силикат | 2 | 3 | 2044,80 | 1038,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 58 | г. Ангарск, квл 55, д. 2 | 1952 | - | блочные | 3 | 2 | 1303,70 | 1003,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 59 | г. Ангарск, квл 55, д. 6 | 1952 | - | кирпичные | 4 | 3 | 3545,50 | 2137,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 60 | г. Ангарск, квл 58, д. 1 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 4 | 7575,10 | 3798,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 61 | г. Ангарск, квл 58, д. 2 | 1954 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2602,80 | 1515,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 62 | г. Ангарск, квл 59, д. 18 | 1952 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2941,10 | 1470,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 63 | г. Ангарск, квл 59, д. 7 | 1954 | - | крупноблочный силикат | 4 | 2 | 2642,70 | 1473,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 64 | г. Ангарск, квл 61, д. 16 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 3 | 3380,15 | 20582,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 65 | г. Ангарск, квл 61, д. 2 | 1956 | - | крупноблочный силикат | 2 | 2 | 1751,05 | 882,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 66 | г. Ангарск, квл 61, д. 4 | 1956 | - | крупноблочный силикат | 2 | 3 | 2784,93 | 1425,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 67 | г. Ангарск, квл 61, д. 7 | 1956 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 99729,00 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 68 | г. Ангарск, квл 61, д. 11 | 1956 | - | крупноблочный силикат | 2 | 1 | 1038,70 | 527,80 | 46668,00 | 46668,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 69 | г. Ангарск, мкр 7, д. 14 | 1989 | - | панельные | 9 | 9 | 23653,30 | 18690,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 70 | г. Ангарск, квл 72, д. 1 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 34262,00 | 2037,60 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 71 | г. Ангарск, квл 72, д. 16 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 2571,10 | 1216,90 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 72 | г. Ангарск, квл 72, д. 10 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3404,90 | 2028,80 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 73 | г. Ангарск, квл 72, д. 12 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3424,30 | 2044,20 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 74 | г. Ангарск, квл 72, д. 14 | 1960 | - | панельные | 4 | 3 | 3434,80 | 2041,40 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 75 | г. Ангарск, квл 72, д. 14а | 1962 | - | панельные | 3 | 2 | 26Z7.7 | 1789,60 | 88884,00 | 88884,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 76 | г. Ангарск, квл 72, д. 5 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3382,30 | 2043,90 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 77 | г. Ангарск, квл 73, д. 1 | 1956 | - | панельные | 4 | 3 | 4404,20 | 2710,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 78 | г. Ангарск, квл 73, д. 11 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2582,40 | 1392,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 79 | г. Ангарск, квл 73, д. 4 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2767,10 | 1712,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 80 | г. Ангарск, квл 73, д. 5 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4284,20 | 2955,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 81 | г. Ангарск, квл 73, д. 6 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 4 | 6101,80 | 3670,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 82 | г. Ангарск, квл 73, д. 7 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 4 | 6367,48 | 3797,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 83 | г. Ангарск, квл 73, д. 8 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 4 | 5970,08 | 3729,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 84 | г. Ангарск, квл 74, д. 11 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4660,10 | 2911,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 85 | г. Ангарск, квл 74, д. 12 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 453028,00 | 2736,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 86 | г. Ангарск, квл 74, д. 2 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4331,58 | 2588,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 87 | г. Ангарск, квл 74, д. 4 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 4 | 5945,72 | 4006,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 88 | г. Ангарск, квл 74, д. 5 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 4 | 6364,77 | 4124,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 89 | г. Ангарск, квл 74, д. 6 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 3 | 5578,85 | 3477,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 90 | г. Ангарск, квл 75, д. 14 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2147,10 | 1239,70 | 2909810,62 | 2909810,62 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 91 | г. Ангарск, квл 75, д. 17 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 2 | 5497,50 | 3530,00 | 2457758,13 | 2457758,13 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 92 | г. Ангарск, квл 75, д. 2 | 1959 | - | кирпичные | 4 | 4 | 6505,74 | 3730,84 | 163915,52 | 163915,52 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 93 | г. Ангарск, квл 75, д. 3 | 1957 | - | крупноблочный силикат | 3 | 3 | 3743,40 | 2091,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 94 | г. Ангарск, квл 75, д. 4 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1796,90 | 1032,70 | 1877134,66 | 1877134,66 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 95 | г. Ангарск, квл 75, д. 8 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2235,50 | 1317,70 | 3650195,23 | 3650195,23 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 96 | г. Ангарск, квл 75, д. 23 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1836,80 | 1048,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 97 | г. Ангарск, квл 76, д. 15 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 3 | 5367,26 | 3003,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 98 | г. Ангарск, квл 76, д. 3 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4362,60 | 2593,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 99 | г. Ангарск, квл 76, д. 4 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 48412,00 | 2723,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 100 | г. Ангарск, квл 77, д. 1 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2630,30 | 1390,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 101 | г. Ангарск, квл 77, д. 6 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 4672,20 | 2807,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 102 | г. Ангарск, квл 78, д. 10 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2289,93 | 1234,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 103 | г. Ангарск, квл 78, д. 8 | 1932 | - | крупноблочный силикат | 3 | 2 | 2403,50 | 1336,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 104 | г. Ангарск, квл 78, д. 9 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4606,60 | 24795,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 105 | г. Ангарск, мкр 8, д. 93 | 1987 | - | смешанные | 9 | 16 | 26708,50 | 1896,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 106 | г. Ангарск, квл 80, д. 10 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 6 | 6334,09 | 3593,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 107 | г. Ангарск, квл 80, д. 16 | 1956 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3409,97 | 2100,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 108 | г. Ангарск, квл 80, д. 3 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4688,54 | 2973,30 | 2416993,99 | 2416993,99 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 109 | г. Ангарск, квл 80, д. 4 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 5 | 7789,20 | 4728,30 | 3424520,70 | 3424520,70 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 110 | г. Ангарск, квл 80, д. 7 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4471,58 | 2575,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 111 | г. Ангарск, квл 80, д. 8 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3708,52 | 2091,10 | 4120179,64 | 4120179,64 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 112 | г. Ангарск, квл 80, д. 9 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4501,24 | 2554,90 | 5732354,95 | 5732354,95 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 113 | г. Ангарск, квл 81, д. 1 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 3 | 4657,40 | 2930,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 114 | г. Ангарск, квл 81, д. 11 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4189,53 | 2545,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 115 | г. Ангарск, квл 81, д. 12 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 6 | 5888,73 | 3531,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 01.12.2022 |
| 116 | г. Ангарск, квл 81, д. 14 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3135,42 | 2085,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 02.12.2022 |
| 117 | г. Ангарск, квл 81, д. 15 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3756,65 | 2099,00 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 118 | г. Ангарск, квл 81, д. 2 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 3 | 4726,12 | 2962,20 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 119 | г. Ангарск, квл 82, д. 16 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5470,78 | 3514,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 120 | г. Ангарск, квл 82, д. 5 | 1961 | - | кирпичные | 5 | 4 | 529828,00 | 3509,10 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 121 | г. Ангарск, квл 82, д. 6 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 4 | 534627,00 | 3552,10 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 122 | г. Ангарск, квл 82, д. 7 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5484,84 | 3519,70 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 123 | г. Ангарск, квл 82, д. 8 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5401,41 | 3496,70 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 124 | г. Ангарск, квл 84, д. 14 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5911,16 | 3857,50 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 125 | г. Ангарск, квл 85, д. 15 | 1961 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5397,89 | 3502,70 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 126 | г. Ангарск, квл 85, д. 2 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5250,08 | 3513,70 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 127 | г. Ангарск, квл 85, д. 23 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3473,30 | 3253,40 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 128 | г. Ангарск, квл 85, д. 12 | 1956 | - | блочные | 5 | 3 | 3495,60 | 80,00 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 129 | г. Ангарск, квл 85, д. 9а | 1962 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3807,60 | 2593,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 130 | г. Ангарск, квл 86, д. 9 | 1960 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3826,80 | 31853,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 131 | г. Ангарск, квл 86, д. 40 | 1963 | - | панельные | 5 | 6 | 8835,21 | 5692,10 | 303708,00 | 303708,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 132 | г. Ангарск, квл 86, д. 11 | 1961 | - | панельные | 5 | 4 | 5476,92 | 3495,10 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 133 | г. Ангарск, квл 88, д. 14 | 1960 | - | панельные | 4 | 4 | 4714,11 | 2796,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 134 | г. Ангарск, квл 88, д. 21 | 1961 | - | панельные | 4 | 4 | 4670,47 | 2800,90 | 198432,00 | 198432,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 135 | г. Ангарск, квл 88, д. 24 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3400,92 | 2041,50 | 148860,00 | 148860,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 136 | г. Ангарск, квл 88, д. 8 | 1961 | - | панельные | 4 | 3 | 3420,44 | 2033,50 | 46284,00 | 46284,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 137 | г. Ангарск, квл 88, д. 2 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 3 | 3210,90 | 2467,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 138 | г. Ангарск, квл 88, д. 6 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 3 | 3144,90 | 2355,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 01.12.2022 |
| 139 | г. Ангарск, квл 89, д. 3 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 2 | 1580,40 | 1030,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 140 | г. Ангарск, квл 89, д. 30 | 1959 | - | блочные | 4 | 1 | 3856,70 | 1227,70 | 404916,00 | 404916,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 141 | г. Ангарск, квл 89, д. 2 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3793,70 | 2528,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 142 | г. Ангарск, квл 89, д. 24 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 6 | 6381,30 | 3607,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 143 | г. Ангарск, квл 89, д. 25 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3800,80 | 2553,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 144 | г. Ангарск, квл 89, д. 19 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4289,50 | 2561,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 145 | г. Ангарск, квл 89, д. 1 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 6 | 5406,10 | 3593,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 146 | г. Ангарск, квл 89, д. 10 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4004,10 | 2550,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 147 | г. Ангарск, квл 89, д. 11 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3473,30 | 2093,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 148 | г. Ангарск, квл 89, д. 14 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3187,10 | 2108,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 149 | г. Ангарск, квл 89, д. 15 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4114,90 | 2565,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 150 | г. Ангарск, квл 89, д. 16 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3491,80 | 2115,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 151 | г. Ангарск, квл 89, д. 18 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4517,40 | 2561,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 152 | г. Ангарск, квл 89, д. 26 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4074,20 | 2552,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 153 | г. Ангарск, квл 89, д. 28 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4520,80 | 2538,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 154 | г. Ангарск, квл 89, д. 29 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3763,60 | 2100,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 155 | г. Ангарск, квл 89, д. 5 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 2 | 1583,10 | 1033,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 156 | г. Ангарск, квл 89, д. 6 | 1960 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3817,80 | 25493,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 157 | г. Ангарск, квл 89, д. 7 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4138,70 | 2560,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 158 | г. Ангарск, квл 89, д. 9 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3595,00 | 2082,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 159 | г. Ангарск, мкр 9, д. 21 | 1970 | - | панельные | 5 | 8 | 12469,29 | 8058,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 160 | г. Ангарск, квл 91, д. 13 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3840,10 | 2888,80 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 161 | г. Ангарск, квл 92, д. 17 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3780,10 | 3595,30 | 151800,00 | 151800,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 162 | г. Ангарск, квл 92, д. 5 | 1962 | - | панельные | 5 | 4 | 5519,50 | 3533,20 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 163 | г. Ангарск, квл 92, д. 6 | 1963 | - | панельные | 5 | 4 | 5508,00 | 3530,30 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 164 | г. Ангарск, квл 92/93, д. 2 | 1965 | - | панельные | 5 | 5 | 6906,80 | 4444,00 | 253056,00 | 253056,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 165 | г. Ангарск, квл 93, д. 18 | 1963 |  | панельные | 5 | 4 | 5653,30 | 3535,10 | 202452,00 | 202452,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 166 | г. Ангарск, квл 94, д. 22 | 1965 | - | панельные | 5 | 5 | 6927,80 | 4478,90 | 253056,00 | 253056,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 167 | г. Ангарск, квл 94, д. 2 | 1964 | - | панельные | 5 | 5 | 6919,50 | 4436,80 | 253056,00 | 253056,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 168 | г. Ангарск, квл 94, д. 15 | 1964 | - | панельные | 5 | 5 | 6951,00 | 4476,00 | 253056,00 | 253056,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 169 | г. Ангарск, квл 94, д. 101 | 1967 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3146,10 | 2347,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 170 | г. Ангарск, квл 94, д. 102 | 1967 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3107,80 | 2309,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 171 | г. Ангарск, квл 95, д. 4 | 1965 | - | панельные | 5 | 7 | 7614,20 | 48263,00 | 354264,00 | 354264,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 172 | г. Ангарск, квл 95, д. 9 | 1968 | - | крупноблочный силикат | 9 | 1 | 3217,10 | 2227,80 | 3657844,46 | 3657844,46 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 173 | г. Ангарск, квл А, д. 12 | 1957 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4638,00 | 2651,20 | 5411751,83 | 5411751,83 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 174 | г. Ангарск, квл А, д. 3 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 6 | 6604,90 | 3568,30 | 6826808,39 | 6826808,39 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 175 | г. Ангарск, квл А, д. 4 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 6 | 6468,29 | 3455,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 176 | г. Ангарск, квл А, д. 5 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3398,50 | 2097,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 177 | г. Ангарск, квл А, д. 7 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 3910,50 | 2098,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 178 | г. Ангарск, квл Б, д. 10 | 1959 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4700,40 | 2554,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 179 | г. Ангарск, квл Б, д. 13 | 1959 | - | кирпичные | 4 | 4 | 4218,00 | 2853,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |
| 180 | г. Ангарск, квл Б, д. 14 | 1958 | - | крупноблочный силикат | 4 | 4 | 4684,20 | 2539,20 | 4123304,00 | 4123304,00 | 0 | 0 | 2020 | 31.12.2020 |
| 181 | г. Ангарск, мкр Майск, ул. Комсомольская, д. 15 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1419,70 | 757,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 182 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 1 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 3 | 2440,43 | 1376,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 183 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 10 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 96,20 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 184 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 12 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 686,36 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 185 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 17 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 687,24 | 386,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 186 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Баумана, д. 6 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 695,56 | 392,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 187 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Достоевского, д. 1 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 696,95 | 3943,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 188 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Достоевского, д. 3 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 694,55 | 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 189 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Клубная, д. 11 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 691,99 | 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 190 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Клубная, д. 3 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 813,66 | 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 191 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Лесная, д. 6 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 545,37 | 245,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 192 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Фурманова, д. 10 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 692,21 | 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2022 | 31.12.2022 |
| 193 | г. Ангарск, п. Мегет, квл 1, д. 7 | 1992 | - | панельные | 5 | 3 | 4115,60 | 2313,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2021 | 31.12.2021 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ (ИХ УТОЧНЕНИЕ)

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитально го ремонта, ВСЕГО | Ремонт систем электроснабжения | Ремонт систем теплоснабжения | Ремонт систем газоснабжения | Ремонт систем водоснабжения (холодного) | Ремонт систем водоснабжения (горячего) | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасада | Разработка ПСД | Техническое обследова ние общего имущества в МКД | Оказание услуг по проведе нию строитель ного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ангарск, квл 100, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г. Ангарск, квл 100, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г. Ангарск, квл 100, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г. Ангарск, квл 100, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | г. Ангарск, квл 100, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г. Ангарск, квл 100, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г. Ангарск, квл 100, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | г. Ангарск, квл 106, д. 10 | 3171614,79 | 0 | 1904119,20 | 0 | 216247,60 | 0531011,52 | 473365,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46871,15 |
| 9 | г. Ангарск, квл 106, д. 8 | 372901,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367391,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510,87 |
| 10 | г. Ангарск, квл 107, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | г. Ангарск, квл 107, д. 6 | 3696397,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338366,83 | 0 | 3303404,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54626,570 |
| 12 | г. Ангарск, мкр Юго-Восточный, квл 11, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | г. Ангарск, мкр 11, д. 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | г. Ангарск, мкр 11, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | г. Ангарск, квл 177, д. 7А | 3530399,73 | 1069127,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290000,00 | 0 | 0 | 0 | 120885,40 | 0 | 50386,91 |
| 16 | г. Ангарск, квл 178, д. 13 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 17 | г. Ангарск, квл 178, д. 7 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 18 | г. Ангарск, квл 179, д. 1 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 19 | г. Ангарск, квл 179, д. 3 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 20 | г. Ангарск, квл 182, д. 1 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 21 | г. Ангарск, квл 182, д. 14 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 22 | г. Ангарск, квл 182, д. 4 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 23 | г. Ангарск, квл 182, д. 8 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 24 | г. Ангарск, квл 188, д. 1 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 25 | г. Ангарск, квл 188, д. 16 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 26 | г. Ангарск, квл 189, д. 11 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 27 | г. Ангарск, квл 189, д. 13 | 253056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253056,00 | 0 |
| 28 | г. Ангарск, квл 189, д. 5 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 29 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 10 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 31 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 6 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 32 | г. Ангарск, квл 207/210, д. 7 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 33 | г. Ангарск, квл 211, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | г. Ангарск, квл 211, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | г. Ангарск, квл 211, д. 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | г. Ангарск, квл 212, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | г. Ангарск, квл 219, д. 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | г. Ангарск, квл 22, д. 34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | г. Ангарск, мкр 29, д. 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | г. Ангарск, квл 31, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | г. Ангарск, квл 31, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | г. Ангарск, квл 31, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | г. Ангарск, квл 31, д. 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | г. Ангарск, квл 31, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | г. Ангарск, квл 31, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | г. Ангарск, мкр 32, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | г. Ангарск, мкр 33, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | г. Ангарск, квл 33, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | г. Ангарск, квл 34, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | г. Ангарск, квл 34, д. 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | г. Ангарск, квл 34, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | г. Ангарск, квл 34, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | г. Ангарск, квл 34, д. 2 | 1381968,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361545,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20423,18 |
| 54 | г. Ангарск, квл 34, д. 7 | 1215284,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197324,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17959,87 |
| 55 | г. Ангарск, квл 47, д. 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | г. Ангарск, квл 47, д. 24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | г. Ангарск, квл 52, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | г. Ангарск, квл 55, д. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | г. Ангарск, квл 55, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | г. Ангарск, квл 58, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | г. Ангарск, квл 58, д. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | г. Ангарск, квл 59, д. 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | г. Ангарск, квл 59, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | г. Ангарск, квл 61, д. 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | г. Ангарск, квл 61, д. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | г. Ангарск, квл 61, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | г. Ангарск, квл 61, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | г. Ангарск, квл 61, д. 11 | 46668,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46668,00 | 0 |
| 69 | г. Ангарск, мкр 7, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | г. Ангарск, квл 72, д. 1 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 71 | г. Ангарск, квл 72, д. 16 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 72 | г. Ангарск, квл 72, д. 10 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 73 | г. Ангарск, квл 72, д. 12 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 74 | г. Ангарск, квл 72, д. 14 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 75 | г. Ангарск, квл 72, д. 14а | 88884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88884,00 | 0 |
| 76 | г. Ангарск, квл 72, д. 5 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 77 | г. Ангарск, квл 73, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | г. Ангарск, квл 73, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | г. Ангарск, квл 73, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | г. Ангарск, квл 73, д. 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | г. Ангарск, квл 73, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | г. Ангарск, квл 73, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | г. Ангарск, квл 73, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | г. Ангарск, квл 74, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | г. Ангарск, квл 74, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | г. Ангарск, квл 74, д. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | г. Ангарск, квл 74, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | г. Ангарск, квл 74, д. 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | г. Ангарск, квл 74, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | г. Ангарск, квл 75, д. 14 | 2909810,62 | 0 | 1204473,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662334,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43002,13 |
| 91 | г. Ангарск, квл 75, д. 17 | 2457758,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219721,70 | 201714,88 | 0 | 0 | 0 | 36321,55 |
| 92 | г. Ангарск, квл 75, д. 2 | 163915,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161493,12 | 0 | 0 | 0 | 2422,40 |
| 93 | г. Ангарск, квл 75, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | г. Ангарск, квл 75, д. 4 | 1877134,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662334,99 | 187058,76 | 0 | 0 | 0 | 27740,91 |
| 95 | г. Ангарск, квл 75, д. 8 | 3650195,23 | 0 | 1204473,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219721,70 | 189856,36 | 0 | 0 | 0 | 36143,67 |
| 96 | г. Ангарск, квл 75, д. 23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | г. Ангарск, квл 76, д. 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | г. Ангарск, квл 76, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | г. Ангарск, квл 76, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | г. Ангарск, квл 77, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | г. Ангарск, квл 77, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | г. Ангарск, квл 78, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | г. Ангарск, квл 78, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | г. Ангарск, квл 78, д. 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | г. Ангарск, мкр 8, д. 93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | г. Ангарск, квл 80, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | г. Ангарск, квл 80, д. 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | г. Ангарск, квл 80, д. 3 | 2416993,99 | 0 | 1808918,33 | 0 | 130739,98 | 204592,80 | 237023,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35719,12 |
| 109 | г. Ангарск, квл 80, д. 4 | 3424520,70 | 0 | 2368982,15 | 0 | 215765,57 | 343728,00 | 445436,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50608,68 |
| 110 | г. Ангарск, квл 80, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | г. Ангарск, квл 80, д. 8 | 4120179,64 | 0 | 1184040,90 | 0 | 126255,68 | 174921,17 | 0 | 0 | 2574072,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60889,35 |
| 112 | г. Ангарск, квл 80, д. 9 | 5732354,95 | 0 | 1448777,84 | 0 | 131390,70 | 183365,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884106,22 | 0 | 0 | 84714,61 |
| 113 | г. Ангарск, квл 81, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | г. Ангарск, квл 81, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | г. Ангарск, квл 81, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | г. Ангарск, квл 81, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | г. Ангарск, квл 81, д. 15 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 118 | г. Ангарск, квл 81, д. 2 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 119 | г. Ангарск, квл 82, д. 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | г. Ангарск, квл 82, д. 5 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 121 | г. Ангарск, квл 82, д. 6 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 122 | г. Ангарск, квл 82, д. 7 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 123 | г. Ангарск, квл 82, д. 8 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 124 | г. Ангарск, квл 84, д. 14 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 125 | г. Ангарск, квл 85, д. 15 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 126 | г. Ангарск, квл 85, д. 2 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 127 | г. Ангарск, квл 85, д. 23 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 128 | г. Ангарск, квл 85, д. 12 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 129 | г. Ангарск, квл 85, д. 9а | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | г. Ангарск, квл 86, д. 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | г. Ангарск, квл 86, д. 40 | 303708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303708,00 | 0 |
| 132 | г. Ангарск, квл 86, д. 11 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 133 | г. Ангарск, квл 88, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | г. Ангарск, квл 88, д. 21 | 198432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198432,00 | 0 |
| 135 | г. Ангарск, квл 88, д. 24 | 148860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148860,00 | 0 |
| 136 | г. Ангарск, квл 88, д. 8 | 46284,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46284,00 | 0 |
| 137 | г. Ангарск, квл 88, д. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | г. Ангарск, квл 88, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | г. Ангарск, квл 89, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | г. Ангарск, квл 89, д. 30 | 404916,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404916,00 | 0 |
| 141 | г. Ангарск, квл 89, д. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | г. Ангарск, квл 89, д. 24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | г. Ангарск, квл 89, д. 25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | г. Ангарск, квл 89, д. 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | г. Ангарск, квл 89, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | г. Ангарск, квл 89, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | г. Ангарск, квл 89, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | г. Ангарск, квл 89, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | г. Ангарск, квл 89, д. 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | г. Ангарск, квл 89, д. 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | г. Ангарск, квл 89, д. 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | г. Ангарск, квл 89, д. 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | г. Ангарск, квл 89, д. 28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | г. Ангарск, квл 89, д. 29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | г. Ангарск, квл 89, д. 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | г. Ангарск, квл 89, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | г. Ангарск, квл 89, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | г. Ангарск, квл 89, д. 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | г. Ангарск, мкр 9, д. 21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | г. Ангарск, квл 91, д. 13 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 161 | г. Ангарск, квл 92, д. 17 | 151800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800,00 | 0 |
| 162 | г. Ангарск, квл 92, д. 5 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 163 | г. Ангарск, квл 92, д. 6 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 164 | г. Ангарск, квл 92/93, д. 2 | 253056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253056,00 | 0 |
| 165 | г. Ангарск, квл 93, д. 18 | 202452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202452,00 | 0 |
| 166 | г. Ангарск, квл 94, д. 22 | 253056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253056,00 | 0 |
| 167 | г. Ангарск, квл 94, д. 2 | 253056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253056,00 | 0 |
| 168 | г. Ангарск, квл 94, д. 15 | 253056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253056,00 | 0 |
| 169 | г. Ангарск, квл 94, д. 101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | г. Ангарск, квл 94, д. 102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | г. Ангарск, квл 95, д. 4 | 354264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354264,00 | 0 |
| 172 | г. Ангарск, квл 95, д. 9 | 3657844,46 | 1132363,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000,00 | 0 | 0 | 123245,20 | 0 | 0 | 52235,46 |
| 173 | г. Ангарск, квл А, д. 12 | 5411751,83 | 0 | 2072185,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259590,00 | 0 | 0 | 79976,63 |
| 174 | г. Ангарск, квл А, д. 3 | 6826808,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6725919,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100888,79 |
| 175 | г. Ангарск, квл А, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | г. Ангарск, квл А, д. 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | г. Ангарск, квл А, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | г. Ангарск, квл Б, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | г. Ангарск, квл Б, д. 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | г. Ангарск, квл Б, д. 14 | 4123304,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278571,67 | 0 | 0 | 556864,80 | 3226932,00 | 0 | 0 | 60935,53 |
| 181 | г. Ангарск, мкр Майск, ул. Комсомольская, д. 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Бабушкина, д. 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Баумана, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Достоевского, д. 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Достоевского, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Клубная, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Клубная, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Фурманова, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | г. Ангарск, п. Мегет, квл 1, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

Мэр Ангарского городского округа 																								С.А. Петров