Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ от____18.10.2012___ №___1851-па__

⌐	¬

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012-2015гг.», утвержденную постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 28.02.2012  № 285-па

В соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 20.07.2010 № 1533-па «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации долгосрочных  целевых  программ  Ангарского муниципального образования» решением Экспертного совета от 17.10.2012 протокол № 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования на 2012-2015гг.», утвержденную постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 28.02.2012 № 285-па, далее по тексту – Программа, следующие изменения:

1.1. В  разделе   1       «Паспорт  Программы»        строку         «Объемы и источники

финансирования» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий Программы осуществляется в объеме 279,27 млн. рублей, в том числе:

88,67 млн. руб.- средства бюджета Ангарского муниципального образования из них:

- 2012 год-13,67 млн. руб.

- 2013 год- 27,3 млн. руб.

- 2014 год- 30,6 млн. руб.

- 2015 год- 17,1 млн. руб.

190,6 млн. руб.- средства областного бюджета (дорожный фонд) из них:

- 2012 год- 0,7 млн. руб.

- 2013 год- 127,9 млн. руб.

- 2014 год- 55,5 млн. руб.

- 2015 год- 6,5 млн.руб.».

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.В. Субботину.

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ангарского муниципального образования

от 18.10.2012 г. № 1851-па

«Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения вне границ населенных пунктов

в границах Ангарского муниципального образования

на 2012-2015 гг.»

Объем финансирования мероприятий на строительство, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского муниципального образования на 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование объектов | Технические характеристики | Намечено к текущему ремонту и эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км. | категория | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Объем финансирования, млн. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет АМО | Средства областного бюджета (дорожный фонд) | Бюджет АМО | Средства областного бюджета (дорожный фонд) | Бюджет АМО | Средства областного бюджета (дорожный фонд) | Бюджет АМО | Средства областного бюджета (дорожный фонд) | Бюджет АМО | Средства областного бюджета (дорожный фонд) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Текущий ремонт и эксплуатация автомобильных дорог |
|  | Автомобильные дороги местного значения, подъезды к населенным пунктам и СНТ | 83,9 | IV,V | Зимнее содержание: очистка дороги и обочин от снега; россыпь противогололедных материалов | км | 83,9 | 19,14 | - | 2,14 | - | 5,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - |
|  |  |  |  | Весенне-летнее содержание: грейдирование; восстановление профиля водоотводных канав; планирование обочин; обследование и частичный ремонт мостов; установка дорожных знаков. | км | 83,9 | 22,61 | - | 3,61 | - | 5,0 | - | 7,0 | - | 7,0 | - |
|  | Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием | 23,4 | V | Текущий и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в местах дефектов | км | 23,4 | 25,37 | - | 3,37 | - | 9,5 | - | 9,4 | - | 3,1 | - |
|  | Остановочные пункты | - | - | обустройство заездных карманов, установка остановочных павильонов |  |  | 4,0 | - | 0,9 | - | 1,0 | - | 1,1 | - | 1,0 |  |
|  |  |  |  | установка знаков |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1. |  |  |  |  |  | 71,22 |  | 10,12 |  | 20,5 |  | 23,5 |  | 17,1 |  |
|  | 2. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог |
|  | Дорога «Подъезд к п. Ключевая» | 8,602 | IV | Разработка ПСД; реконструкция | км | 8,602 | 3,37 | 48,0 | 0,17 | - | 3,2 | 48,0 | - | - | - | - |
|  | Дорога «Ангарск - р.п. Мегет (от границы г. Ангарска до п.Мегет) | 3,226 | IV | Разработка ПСД; капитальный ремонт | км | 3,226 | 1,0 | 30,0 | - | - | - | - | 1,0 | 30,0 | - | - |
|  | Дорога «Старый Московский тракт» (от ж/д остановочного пункта Совхозная до деревни Зуй), в т.ч. Мост через р. Еловка | 4,030 36,0 | IV - | Разработка ПСД; капитальный ремонт Обследование состояния моста | км п.м | 4,030 36,0 | 2,51 | 30,8 | 0,72 0,19 | - | 1,6 | 30,8 | - | - | - | - |
|  | Мост через р. Ода (на автодороге «Подъезд к п. Звездочка») | 21,0 | - | Обследование состояния моста | п.м | 21,0 | 0,14 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мост через протоку р.Китой (на дороге Подъезд к СНТ «Ясная поляна») | 8,0 |  | Обследование состояния моста | п.м. | 8,0 | 0,08 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Дорога «Западный подъезд к п.Ударник» | 1,574 | V | Разработка ПСД; капитальный ремонт | км | 1,574 | 0,5 | 9,5 | - | - | - | - | 0,5 | 9,5 | - | - |
|  | Дорога «Зуй-Мегет» | 1,870 | V | Разработка ПСД; капитальный ремонт | км | 1,870 | 0,5 | 9,5 | - | - | - | - | 0,5 | 9,5 | - | - |
|  | Дорога «Подъезд к СНТ «Котельщик» (гравийное покрытие) | 5,630 | V | Капитальный ремонт | км | 0,500 | 4,1 | - | - | - | - | - | 4,1 | - | - | - |
|  | Дорога «Мегет-Зуй» | 1,000 | IV | Разработка ПСД; строительство | км | 1,000 | 0,74 | 30,7 | 0,04 | 0,7 | 0,7 | 30,0 | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу 2. |  |  |  |  |  | 12,94 | 158,5 | 1,34 | 0,7 | 5,5 | 108,8 | 6,1 | 49,0 |  |  |
|  | 3. Устройство твердого покрытия на подъездах к населенным пунктам |
|  | Дорога «Подъезд к д. Чебогоры» (гравийное покрытие) | 1,241 | V | Разработка ПСД; капитальный ремонт | км | 1,241 | 0,5 | 6,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 6,5 |
|  | Дорога «Подъезд к п. Звездочка» (гравийное покрытие) | 1,166 | V | Разработка ПСД; капитальный ремонт | км | 1,166 | 0,5 | 6,5 | - | - | - | - | 0,5 | 6,5 | - | - |
|  | Дорога «Подъезд к п. Новоодинск» (гравийное покрытие) | 3,490 | V | Разработка ПСД; капитальный ремонт | км | 3,490 | 0,71 | 19,1 | 0,71 | - | - | 19,1 | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу 3. |  |  |  |  |  | 1,71 | 32,1 | 0,71 | - | - | 19,1 | 1,0 | 6,5 | - | 6,5 |
| 4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Ангарского муниципального образования |  |
| 1 | «Вагонник» -Ангарск, Ангарск-примыкание к Ангарск-Тальяны, Зуй-Мегет, Ангарск-р.п.Мегет, Ангарск-Малышовка, подъезд к СНТ «Энергетик», подъезд к СНТ «Нива», подъезд к СНТ «Луч», подъезд к СНТ «Саянские зори», подъезд к СНТ «Селена», Подъезд к СНТ «Строитель», Подъезд к СНТ «Ветеран-2» | 23,7 | V | Государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения | км | 23,7 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения АМО |  |  | Государственная регистрация прав собственности на земельные участки для эксплуатации автомобильных дорог | км | 83,9 | 2,5 | - | 1,2 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу 4. |  |  |  |  |  | 2,8 | - | 1,5 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 88,67 | 190,6 | 13,67 | 0,7 | 27,3 | 127,9 | 30,6 | 55,5 | 17,1 | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 279,27 | 14,37 | 155,2 | 86,1 | 23,6 |

Глава администрации

Ангарского муниципального образования                                                                                                                                                       А.А. Медко